2020年常德市住房保障服务中心

部门整体支出绩效评价报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、《常德市财政局关于明确2021年度市本级预算绩效管理目标任务的通知》（常财办发〔2021〕18号）等文件精神，湖南骏德会计师事务所（普通合伙）受常德市财政局委托，对2020年度常德市住房保障服务中心部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）机构、人员构成

常德市住房保障服务中心（以下简称市住保中心）是市住房和城乡建设局（市人防办）所属正处级公益一类事业单位。单位负责人：程灵敏。统一社会信用代码12430700MB1C56090R。市住保中心于2020年进行机构改革，将原常德市国有土地房屋征收与补偿管理处（市房屋安全鉴定办公室）调出，将市房地产管理局、市住房保障办公室、市房屋维修资金归集管理中心、市白蚁防治所、市房屋租赁管理所、市房地产管理局信息中心并入。根据市委编办核定，内设办公室、财务部等18个部室，全部纳入2020年部门预算编制范围。2020年底市住保中心编制132人，实际在编在岗93人，劳务派遣16人，退休39人。公务用车3辆。

（二）单位主要职责

1.落实中央、省、市安排部署的城镇老旧小区改造任务，保证全市城镇老旧小区改造开工率；

2.负责全市物业服务企业监管、维护物业服务市场秩序；

3.负责组织、指导、监督房地产项目房屋维修资金归集、使用和管理工作；

4.组织、指导、监督白蚁预防和灭治工作；

5.组织市城区旧城改造和城市棚户区改造；

6.组织、指导、监督房屋租赁市场的管理工作；

7.负责市本级公租房建设项目管理工作，对后期运营管理服务监督指导；

8.负责市江北城区公寓楼安置工作的日常协调与调度，信访问题的调查、接待和回复。

（三）部门财务情况

1.单位资产负债及净资产情况

2020年12月31日，单位资产总额513.88万元，其中：流动资产286.21万元（其他应收款286.21万元：具体明细如下表所示），非流动资产227.67万元（固定资产净值213.82万元，在建工程13.85万元）；负债总额0万元。

原常德市房地产管理局往来款明细

金额单位：元

| 序号 | 名称 | 欠款金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原缴存市财政局综合科管理专户资金 | 1,274,950.00 | 1994年原国有公房售房专项资金部分现存国库科专户（专户号200151#） |
| 2 | 2012年5月30日转国库科 | 446,322.57 |  |
| 3 | 2014年原常德市房地产经营公司 | 100,000.00 |  |
| 4 | 2014年原常德市迅华城建开发公司 | 300,000.00 |  |
| 5 | 常德市天源住房建设有限公司 | 500,000.00 | 天源住房向市房管局借款的遗留债务 |
| 6 | 落实私改政策款 | 211,438.78 | 市财政国库科-中行 |
| 7 | 严丰茂（严评）等产权不明款 | 29,339.00 | 财政往来专户 |
|  | 合 计 | 2,862,050.35 |  |

2.单位整体收支情况

2020年预算收入1,598.46万元，其中经费拨款（补助）1,236.70万元、纳入预算管理的非税收入拨款361.76万元；本年调增预算566.39万元，决算收入2,164.85万元，上年实际结转结余424.51万元（上年结转结余617.55万元，其中常德市产权管理处192.83万元，财政收回信访事务资金0.21万元），全年可执行预算合计 2,589.36万元。

2020年预算支出1,598.46万元，其中：基本支出1,184.46万元，项目支出414.00万元。部门决算支出2,360.29万元，其中：基本支出1,805.50万元，项目支出554.79万元。年末结转结余229.07万元,其中基本支出结转结余6.18万元，项目支出结转结余222.89万元。

（四）部门绩效目标

以下指标根据市住保中心2020年中心工作、预算执行情况及部室绩效评估考核办法进行梳理细化。

1.部门绩效总目标

①向各区县下达棚户区任务，督导棚户改造任务落实；②全市老旧小区改造工作宣传、调研；③城镇公租房建设增资增项落实、工作督导调度等；④督导租赁补贴的发放，租赁补贴政策制定宣传；⑤保障房屋租赁备案数据精准可靠；⑥进一步提升物业管理水平，提高行政管理效能，加强和规范市城区物业管理工作。

2.2020年度部门绩效目标

- 产出指标

①棚户区改造：完成全市棚户区改造13778户，棚户区改造开工率100%；

②老旧小区改造：老旧小区改造开工258个，省重点民生实事考核121个，市重点民生实事考核181个，老旧小区改造开工率100%；

③公租房管理：公租房保障对象受理审核合规率100%，租赁补贴发放16499户，新筹集公租房4834套，市本级公租房建设安全事故、管理不规范发生率为0，补贴发放准确、到位率100%；

④公寓楼管理：完成全市公寓楼统计；

⑤房屋租赁备案：完成房屋租赁备案登记500宗，房屋租赁备案登记完成率100%，保证备案数据录入的准确性，房地产数据上报及时率100%；

⑥房屋维修资金归集与使用：维修资金归集总额≥1.50亿元，报修项目外勘检查≥300个，维修项目质量监理≥300个，维修项目（预）结算审计≥300个，房屋维修群众上访事件0起；

⑦信息化建设工程：政务网、中心办公系统维护及时率100%，新软件系统开发1套；

⑧白蚁防治：白蚁预防施工面积338万㎡，白蚁预防施工完成率100%，回访复查面积1100万㎡，回访复查程序完整合规率100%，白蚁预防施工合格率100%；

⑨物业管理：“四区”物业管理考核次数≥48次，物业行业培训次数≥3次，新增物业管理老旧小区100个，住宅小区满意度≥70%；

⑩宣传、培训学习：组织全体干部职工全年不少于12次集中学习，政策宣传6次，政策知晓率≥80%；

⑪成本合理合规：各项成本合规率100%，项目支出控制额≤726.03万元，采购程序规范率100%。

- 效益指标

①棚改获2020年度真抓实干成效明显地区、老旧小区获市实事办先进、绩效评估考核优秀单位、重点民生实事工作优秀单位、平安建设优秀单位、市直优秀单位；

②维修资金归集总额累计16.60亿元，公寓楼销售回笼资金2亿元；

③消除安全隐患，保障业主安全；

④完成棚户区、老旧小区改造，优化居住环境；

⑤保障政策有效持续实施；

⑥社会公众满意度≥90%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出预、决算情况

2020年基本支出年初预算1,184.46万元，其中：工资福利支出846.61万元、一般商品和服务支出241.19万元、对个人和家庭的补助支出96.66万元。上年结转112.48万元，年内调增514.74万元，全年可执行预算合计1,811.68万元。

2020年基本支出决算1,805.50万元，其中工资福利支出1,186.49万元，一般商品和服务支出369.62万元，对个人和家庭的补助支出201.51万元，其他资本性支出47.88万元。年末结转结余6.18万元，主要为原白蚁所公用经费。

- 基本支出决算与预算数、上年数对比情况

2020年基本支出决算较预算增加621.04万元，增幅52.43%，2020年基本支出决算较2019年决算减少140.69万元，降幅7.23%。主要原因系单位机构改革，业务增多，新增单位实际在编人员29人，退休人员39人，导致工资福利等基本性支出较预算增幅大。2019年决算公开数工资福利支出1,546.70万元因含常德市产权管理处，减去常德市产权管理处数据后实际2019年支出为950.26万元。详见下表：

金额单位：万元

| 项 目 | 2019年决算 | 2020年预算 | 2020年决算 | 2020年决算较年初预算增+（减-） | 2020年决算较上年决算增+（减-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 工资福利支出 | 1,546.70 | 846.61 | 1,186.49 | 339.88 | 40.15% | -360.21 | -23.29% |
| 一般商品和服务支出 | 205.31 | 241.19 | 369.62 | 128.43 | 53.25% | 164.31 | 80.03% |
| 对个人和家庭补助 | 192.39 | 96.66 | 201.51 | 104.85 | 108.47% | 9.12 | 4.74% |
| 其他支出 | 1.79 | 0.00 | 47.88 | 47.88 | 100.00% | 46.09 | 2574.86% |
| 合计 | 1,946.19 | 1,184.46 | 1,805.50 | 621.04 | 52.43% | -140.69 | -7.23% |

由于机构改革，2019年决算数含原常德市产权管理处。2020年初将产权管理处划分出去，常德市白蚁防治所等部门并入市住保中心。因此本年决算数与上年决算数、年初预算可比性不高。

3.“三公经费”支出和管理情况

金额单位：万元

| 项 目 | 2019年决算 | 2020年预算 | 2020年决算 | 2020年决算较年初预算增+（减-） | 2020年决算较上年决算增+（减-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 公务接待费 | 2.17 | 18.85 | 3.32 | -15.53 | -82.39% | 1.15 | 53.00% |
| 公务用车购置和维护费 | 39.16 | 53.01 | 14.15 | -38.86 | -73.31% | -25.01 | -63.87% |
| 因公出国（境）支出 | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 41.33 | 71.86 | 17.47 | -54.39 | -75.69% | -23.86 | -57.73% |

上表反映，2020年三公经费决算数17.47万元，较2019年决算减少23.86万元，减幅57.73%。主要是因车改收回公务用车，无新购。较年初预算减少54.39万元，控制率为75.69%。本年三公经费与年初预算相比控制较好。

（二）项目支出情况

1.项目支出预、决算情况

2020年项目支出年初预算414.00万元，上年结转312.03万元，本年调增51.65万元，全年可执行预算合计777.68万元。

2020年项目支出决算554.79万元，年末结转结余222.89万元。具体明细如下：

金额单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 年初 预算 | 上年 结转 | 本年 调整 | 可执行指标 | 决算 金额 | 结转 结余 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 问题楼盘 |  | 66.60 | -7.11 | 59.49 | 59.49 |  |  |
| 2 | 老旧小区 |  | 15.00 | 14.04 | 29.04 | 29.04 |  |  |
| 3 | 征收初评报告技术复核经费 | 40.00 | 6.00 | -8.48 | 37.52 | 37.52 |  |  |
| 4 | 房屋维修资金专项经费 | 320.00 |  | -100.97 | 219.03 | 219.03 |  |  |
| 5 | 公租房 |  | 118.11 | 104.78 | 222.89 |  | 222.89 |  |
| 6 | 网签备案 | 18 .00 | 1.00 | -0.05 | 18.95 | 18.95 |  |  |
| 7 | 租赁登记 | 36 .00 | 7.56 | -12.67 | 30.89 | 30.89 |  |  |
| 8 | 棚改 |  | 16.71 |  | 16.71 | 16.71 |  |  |
| 9 | 执法办案 |  | 78.38 | -76.65 | 1.73 | 1.73 |  | 财政收回 |
| 10 | 物业 |  | 2.67 | 38.71 | 41.38 | 41.38 |  |  |
| 11 | 白蚁经费 |  |  | 75.21 | 75.21 | 75.21 |  | 单位机构改革划入 |
| 12 | 公寓楼 |  |  | 13.64 | 13.64 | 13.64 |  |  |
| 13 | 协调与迎检 |  |  | 11.20 | 11.20 | 11.20 |  |  |
|  | 合计 | 414.00 | 312.03 | 51.65 | 777.68 | 554.79 | 222.89 |  |

（三）部门预算管理情况

市住保中心预算依托财政预算系统，按照收支分类科目，自上而下编制。其中支出的功能分类列至项级科目，经济分类列至款级科目。预算编制内容主要由一般收支预算和其他单列预算构成，包括：一般收入预算、一般支出预算、政府采购预算。各项经费支出申请必须有预算指标，申请支出部室按照部门审核、财务复核顺序逐级报批；公务费（除差旅费）与项目经费一次性开支2万元以上（含2万元）5万元以下，由部门分管领导同意后，报财务分管领导审批方可开支，开支数额超5万元，由中心党委会研究通过后开支。

市住保中心建立了完整的内部控制体系，包括《常德市住保中心“三重一大”有关事项工作方案》《常德市住保中心“三重一大”决策制度实施细则》《常德市住保中心预算管理制度》《常德市住保中心支出管理制度》《常德市住保中心政府收入管理制度》《常德市住保中心政府采购管理制度》《常德市住房保障中心专项资金管理制度》等多项管理制度。

三、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.棚户区改造：已完成全市棚户区改造14255户，棚户区改造开工率103.46%，目标完成。

2.老旧小区改造：全年老旧小区改造开工260个，省重点民生实事考核121个，市重点民生实事考核181个，老旧小区改造开工率100.78%，目标完成。

3.公租房管理：全年租赁补贴发放16568户，新筹集公租房4834套，市本级公租房建设安全事故、管理不规范发生率为0，补贴发放准确、到位率100%，目标完成；公租房保障对象受理审核合规率未达100%，目标未完成。

4.公寓楼管理：已完成全市公寓楼统计，目标完成。

5.房屋租赁备案：完成房屋租赁备案登记1323宗，房屋租赁备案登记完成率264.60%，保证备案数据录入的准确性，房地产数据上报及时率100%，目标完成。

6.房屋维修资金归集与使用：全年完成维修资金归集总额2.75亿元，报修项目外勘检查365个，维修项目（预）结算审计310个，房屋维修群众上访事件0起，目标完成；维修项目质量监理260个，目标未完成。

7.信息化建设工程：政务网、中心办公系统维护及时率100%，目标完成；新软件系统未完成开发，目标未完成。

8.白蚁防治：全年完成白蚁预防施工面积378万㎡，白蚁预防施工完成率112.00%，回访复查面积1286万㎡，白蚁预防施工合格率100%，回访复查程序完整合规率达100%，目标完成。

9.物业管理：“四区”物业管理考核次数48次，物业行业培训次数3次，新增物业管理老旧小区103个，小区业主对住宅小区满意度74.50%，目标完成。

10.宣传、培训学习：组织全体干部职工全年16次集中学习，政策宣传6次，目标完成；由调查问卷第8题结果统计得出，政策知晓率为64.22%，目标未完成。

11.成本合理合规：项目支出控制额554.79万元，采购程序规范率100%，目标完成；部分成本不合规，成本合规率未达100%，目标未完成。

（二）部门效益情况

1.2020年荣获棚改2020年度真抓实干成效明显地区、老旧小区获市实事办先进、绩效评估考核优秀单位、重点民生实事工作优秀单位、平安建设优秀单位、市直优秀单位，目标完成。

2.维修资金归集。截止2020年12月31日，维修资金归集总额达16.76亿元，2020年公寓楼销售共回笼资金2.06亿元，目标完成。

3.消除安全隐患，保障业主安全。2020年市住保中心积极组织对物业企业的培训及安全隐患排查，在2020年未发生重大安全事故，保障了业主安全，目标完成。

4.完成棚户区、老旧小区改造，优化居住环境。通过对棚户区及老旧小区实施改造，优化了居民的居住环境，提升了居民生活品质，增强了居民的幸福感，目标完成。

5.政策有效实施可持续。城市棚户区改造、老旧小区改造、公租房政策推行对社会公众产生有利影响，政策有效实施可持续执行，目标完成。

6.社会公众满意度。根据问卷调查，社会公众满意度85.59%，目标未完成。

四、评价结论及等次

市住保中心对2020年度部门整体支出绩效评价进行了自我评价。对单位概况、单位财务情况、绩效目标及完成情况、年度绩效情况、存在问题及改进建议等进行了说明和分析，自评得分94分，自评结果为“优”。

绩效评价小组依据评分体系，经综合评价，得分为81.5分，评价等级为“良”。

（一）投入总分15分，得分10分，扣5 分。扣分明细：

1.市住保中心部门整体目标未纳入绩效考核，未设置整体绩效目标，扣2分；

2.重点支出安排率47.04%，扣3分。

（二）过程总分25分，得分19.5分，扣5.5分。扣分明细：

1.政府采购执行率81.42%，扣2分；

2.部分办公用品采购程序不规范；归还借款时附件不规范、账务处理错误，扣2分；

3.部分账务处理欠及时准确，扣0.5分；

4.固定资产利用率未达100%，扣0.5分；

5.对常德市白蚁防治所的并账账务处理不完整，仅对“固定资产”与“累计折旧”进行了并账，未对其他科目进行并账，扣0.5分。

（三）产出总分30分，得分24分，扣6分。扣分明细：

1.维修项目质量监理260个，未完成目标300个；新软件系统已开发未完成，扣1分；

2.政策知晓率64.22%；部分成本不合规，扣3分；

3.未对补贴对象进行及时审查；抽查入住对象不符合保障条件，扣2分。

（四）效果总分30分，得分28分，扣2分。扣分明细：

经调查社会公众满意度为85.59%，扣2分。

五、存在问题及原因分析

（一）绩效目标设置不完整、欠合理

1.市住保中心部门整体目标填报不完整，仅填写资金项目，未填写实际内容。

2.部分绩效目标设置过低。《2020年常德市住保中心部室绩效评估考核办法》的通知中，房屋租赁备案登记年初设定500宗，实际2020年完成1323宗，完成率264.60%。维修资金归集总额年初设定≥1.50亿元，实际2020年完成2.75亿元，完成率183.33%。

原因分析：未结合实际情况设置绩效目标，绩效管理意识待加强。

（二）财务制度执行欠规范

1.与常德市白蚁防治所并账时账务处理不完整。根据常德市相关文件，常德市白蚁防治所拟撤销，原核定的事业编制和领导职数一并核销，29名事业编制全部列入市住保中心。撤销后全部资产、负债、净资产并入市住保中心，债权债务由市住保中心承继。2020年11月25日由会计师事务所出具的截止2020年9月30日的审计报告中，货币资金2,083,946.22元、存货544,088.30元、固定资产净值1,380,370.22元、其他应付款-个人所得税20,301.47元、累计盈余2,213,461.02元、专用基金1,774,642.25元。仅对“固定资产”与“累计折旧”进行了并账，未对其他科目进行并账处理，如“存货”“其他应付款20,301.47元”“专用基金1,774,642.25元” 等。且并账处理分录不正确，不应通过本期费用类科目“单位管理费用-固定资产折旧费”核算，导致 2020年多计“单位管理费用1,750,057.89元”。

2.部分办公用品采购程序不规范。如2020-12-2#凭证中，工作人员报销常德市欣宇电脑有限公司费用75,536元，电脑打印耗材、办公用品存在先送货、先服务后签合同的情况，且凭证后未附送货单与签收记录。

3.归还借款时附件不规范、账务处理错误。一是2020-03-28#凭证，借支归还款（“盛唐四月天”和“新邦壹品”小区维修资金）的收款单位是“常德市房屋维修资金归集管理中心”，非“常德市住保中心”，后附资料显示，其指标来源为白蚁防治专项20万元，问题楼盘领导小组办公室账户50.57万元。二是借款归还该笔账务处理存在错误，存在“商品和服务费用”中的“问题楼盘专项”多列支出50.57万元、“白蚁经费”多列支出20万元；同时少计“其他应收款-常德市房屋维修资金归集管理中心”。三是截止2020年12月31日财务核算系统中，常德市房屋维修资金归集管理中心、常德市住保中心账上均无对“盛唐四月天”“新邦壹品小区”70.57万元的债权体现。

4.“三公经费”使用不规范。根据单位提供的资料，公务用车租赁及维修在非定点单位、报销非本单位所有或租赁车辆费用金额2,217元；车辆租赁费34,000元的租赁合同签订日期早于请示报告日期；公务用车车辆使用登记台账不完整，仅从2020年10月起开始建立台账；公务接待存在接待申请审批单事后补办，结算时间滞后，挂账手续不全（菜单及结账签单均无经办人签字），发票内容与公函（文件）内容不一致等问题，涉及金额15,441元。

原因分析：一是白蚁防治所机构改革前为自收自支单位，与现有会计核算制度不一致；二是采购验收单据未及时开具或保留不完整；三是单位账务处理方式欠妥；四是相关人员对“三公经费”支出未按制度执行。

（三）项目管理存在的问题

1.棚户区改造未完成“十三五”目标

常政发〔2016〕14号文件明确工作目标在“十三五”期间全面完成常德市城镇危旧房的改造任务，完成城镇棚户区改造26.67万户。截止2020年底，实际完成16.38万户，实际完成率为61.42%。

2.公租房管理不规范

（1）未对补贴对象进行及时审查。西湖管理区2020年每季度符合公租房租赁补贴条件的均为321户，发放金额5.22万元，没有及时审查补贴对象资格。

（2）所抽查的入住对象中少部分不符合保障条件。据资料显示， 2020年4月调查公租房对象租户500多户，其中有80多户已有房产，不合规率约16%；2020年7月开展为期半年的市直年审工作，调查公租房租户1660户，共有250多户已购有商品房，有转租、转借、空置等现象，清退250多户，不合规率约15.06%。两次调查不合规率均超过15%，补贴对象不符规定的问题一直存在，未采取有效的措施进行遏制。

（3）公租房政策知晓率较低。统计102份问卷调查，仅有39人详细了解过相关政策。

原因分析：一是棚户区改造任务受上级政策、资金支持、地方财力、群众意愿等因素影响（政府化债、棚改方式的调整）；二是享受公租房及租赁补贴发放对象合规性人工式排查难度大，无法及时准确了解实际情况；项目单位对县区单位的补贴对象考核不到位，未及时对公租房及补贴发放对象合规性进行审查；对相关政策宣传不到位。

（四）资产管理欠规范

部分固定资产申购单显示，更换理由为电脑严重老化，无法正常使用；电脑配置低、运行速度缓慢，严重影响正常工作等，但另一方面又未对长期不使用的固定资产进行调剂或报废处理。

原因分析： 2020年依据中共常德市委机构编制委员会（常编发〔2019〕98号）文件对单位内部进行整合，截止2020年12月完成整合，整合过程中出现的资产换置、人员调整等导致没有及时处理。

六、下一步改进错所

（一）合理规范设置绩效目标

绩效目标应与预算资金相匹配，市住保中心应根据年初制定的中心工作任务合理细化、量化年度工作任务，避免各项绩效目标设置过低。

（二）加强制度建设，严格经费管理

积极组织工作人员学习相关规章制度，严格按照制度执行，避免制度流于形式，落不到实处。

1.对特殊业务或重大调整事项，应积极组织相关人员学习相关知识，熟练掌握并予以运用，提高会计核算准确性。对于并账过程中无法解决的问题，积极与各部门或上级领导沟通、及时处理。固定资产并入正确会计分录为：

借：非融资租入固定资产   3,095,245.23

贷：固定资产累计折旧    1,714,875.01

无偿调拨净资产      1,380,370.22

2.严格按照规定的采购程序，及时保留相关资料。

3.清查往期账务，对前期遗留往来款或是账务处理错误事项，逐笔核实，及时与相关部门的沟通，尽快处理遗留问题。

4.严格执行报销审核程序，不合理支出应不予报销，不规范票据应退回。对2020年支出的合理性进行自查，对三公经费不合理支出51,658元及自查发现的不合理支出进行整改，差手续的补齐手续，不合理的支出要收回。

（三）加强项目管理

1.合理规划目标，根据规划的目标合理分配每年任务，缩小规划目标与实际完成的差异。

2.加强公租房管理，加大政策宣传力度。各县区单位应自行清查，市直单位应加强审核，加大对享受公租房及租赁补贴人员合规性的排查；联合相关部门建立住房保障信息系统，健全信息共享和联审机制，完善住房保障档案管理，建立公共租赁住房、保障对象档案，动态监测住房保障对象户籍、家庭人口、住房、收入和财产状况变化情况。根据动态监测结果及时做出相应调整，确保公平公正，切实保障中低收入人群基本住房需求，实现“居有其所”。

（四）落实资产管理制度，完善资产管理

加强资产管理，对仍可使用的资产应首先在部门所属范围内调剂。本部门难以安置的，可调剂到其他部门使用，对无法使用和无法调剂的资产及时办理报废审批手续，避免资产闲置浪费。

附件：1.2020年住房保障服务中心整体预算收支执行情况表

2.2020年住房保障服务中心部门整体预算执行明细表

3.2020年住房保障服务中心部门整体支出绩效评价基

础数据表

4.2020年住房保障服务中心部门整体支出绩效评价指

标体系

5.2020年住房保障服务中心整体绩效评价现场调查问

卷汇总表

6.2020年住房保障服务中心部门整体支出绩效目标完

成情况表