2020年常德市本级城区公交运营

专项补助经费绩效评价报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、《常德市财政局关于明确2021年度市本级预算绩效管理目标任务的通知》（常财办发〔2021〕18号）等文件精神，受常德市财政局委托，恒信弘正会计师事务所对2020年常德市本级城区公交运营专项补助经费项目（以下简称“公交运营补助项目”）进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

常德市本级城区公交运营专项补助经费系根据市政府相关文件精神，对市公交运营因实行低票价及老年人、残疾人、现役军人、学生等优免乘车政策形成的运营亏损实施的政策性补贴，以确保全市公交正常运行，提高公交出行分担率。根据市政府会议纪要方案，常德市城区公交运营专项补助由市本级和公交运行所覆盖的武陵区、经开区、鼎城区、柳叶湖区、桃花源和高新区等六区共同承担，本次评价对象为市本级财政负担的城区公交运营财政补助资金，补助资金用于公交线路运营成本。项目实施单位为常德市公共交通有限责任公司（以下简称公交公司）。

市财政局根据《常德市城区公交企业成本规制办法》（讨论稿）测算2020年公交运营补贴总额11755万元，按市区7:3比例分担，市本级负担8228万元、各区负担3527万元。2020年初预算安排8228万元，累计到位7800万元，补助资金已全部用于公交运营成本费用开支。

（二）公交公司基本情况

公交公司成立于1989年12月，属国有独资公益服务型企业，统一社会信用代码91430700186485914W，注册资本788万元，主要经营道路客运、广告制作、发布代理服务、汽车租赁、汽车代驾服务、汽车修理与维护、机动车驾驶员培训、出租车客运和旅游客运等。公交公司内设党群部、企业管理部等23个内部机构，2020年末公司员工1672人，其中：驾驶员721人、管理人员408人、内退47人、退休373人、借出和待岗121人、其他（伤病）人员2人。2020年末公交营运线路53条，公交营运线路里程871公里，公交营运车辆639台（正班车辆565台、机动车辆74台），其中纯电动车627台、燃气车12台，平均车龄2.92年，年末驾驶员人车比1.28（721/565）。2020年客运量5962.50万人次，其中付费乘车2879.67万人次，占比48.30%；免费乘车3082.84万人次，占比51.70%。因公交运营收入低于运营成本，经营亏损需由财政补贴。详见附件1和2。

（三）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

围绕“新常德、新创业”的总体要求，加快构建现代化、立体化交通发展体系，建成泛湘西北综合交通枢纽和区域中心城市。优化整合主城区公交网络资源，提升公交网络服务范围和服务效能，打造线网合理、绿色环保、智能互通、服务优质的现代公共交通服务体系，切实改善人民群众公交出行品质。

2.年度具体绩效目标

（1）运营数量。全年公交运营线路≥53条，公交运营里程≥3500万公里，公交客运人次≥9000万人次，运行满趟率≥95%。

- 运营质量。安全事故发生率≤5起/万人次且逐年下降，死亡事故为零发生；客户投诉率≤0.05起/万人次且逐年下降，投诉办结率100%；公交都市创建工作领导小组考评≥90分。

（3）服务时效。骨干线路发车间隔≤10分钟、普通线路发车间隔≤20分钟、偏远线路发车间隔≤30分钟；发车准点率≥95%，到达准点率≥90%；投诉处理及时率100%。

（4）运营成本。成本费用开支合理合规。

（5）运营效益。公交客运收入≥6300万元；降低群众公交出行成本，票价不高于发改委核定标准2元/人次；60岁以上老年人爱心卡优免政策执行率100%；提高群众出行便捷度，满足市民安全、方便、舒适的出行需求；节能减排，新能源车占比≥90%。2020年公交出行占比≥20%。

（6）满意度。打造常德公交特色品牌，市民满意度≥90%。

二、绩效评价工作开展情况

我们接到市财政局委托后，成立了绩效评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案，于2021年2月22日-3月31日进行了现场评价。执行的主要工作步骤为：听取项目情况介绍；收集查阅公交运营相关业务资料；审核2020年公交营运补助资金收入、公交运营成本支出；现场查看了1路、H1路、19路等31条（占总线路数的58.49%）公交线路运营情况；以微信和现场调查方式对616位群众进行了问卷调查；与市财政局和项目单位沟通交流；综合分析形成本项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，该项目得分74.90分，2020年公交公司发生一起重大贪污案件，项目评价等级直接降级为“差”，得（扣）分明细如下：

（一）项目决策总分15分，实得15分。

（二）项目过程总分25分，扣12分，实得13分。扣分明细：

1.资金管理：会计处理欠规范扣1分；因内控稽核不到位发生1起重大贪污案件，扣4分。

2.组织实施：未建立专项资金管理办法，扣1分；内控制度欠完善，扣1分；资产产权不清晰、出租程序欠完善各扣0.5分，共扣1分；系统信息不完善、考核程序欠规范、驾驶员管理不严格、IC卡管理不规范各扣1分，共扣3分；投诉记录不完整、责任认定欠合理各扣0.5分，共扣1分。

（三）项目产出情况总分30分，扣9.1分，实得20.9分。扣分明细：

1.产出数量：运营里程、客运人数目标未完成，因新冠疫情影响，不扣分；运行满趟率无法核实，扣2分。

2.产出质量：安全事故发生率较上年增加13.33%，扣1.5分；发生2起死亡事故，死亡2人，扣2分。

3.产出时效：现场调查发现10路、17路等多条线路最大发车间隔超过30分钟，扣2分；现场调查发现9路、19#、23#、46#、H1、2#、13#不同程度地存在发车不准点情况，扣0.7分；到达准点率79.70%，扣0.6分；3例未及时回复，扣0.3分。

（四）项目效益情况总分30分，扣4分，实得26分。扣分明细：

1.公交出行分担率未达标，扣1分；评价现场发现多起不规范行为，影响公交运营效果，扣2分。

2.现场调查的综合满意度85.78%，扣1分。

详见附件3：2020年常德市本级城区公交运营专项补助经费项目支出绩效评价指标体系。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

自2016年起，市政府多次召开专题会议，对市城区公交运营补助提出总体框架，市财政局每年对公交运营补助向市政府提交具体补助方案，项目决策程序规范，依据充分。

项目立项依据： 2016年市政府第27次会议纪要、2016年市政府第36次会议纪要、2018年市政府第56次会议纪要、常财专报〔2016〕153号文件、常财专报〔2017〕255号文件、常财专报〔2019〕144号文件。

（二）项目过程情况

1. 资金管理情况

（1）资金到位情况

2020年公交运营财政补助采取按季预拨，年终结算的方式，年内累计收到市本级公交运营财政补助资金7800万元。年度结算工作正在进行，按季预拨资金到位率100%。

（2）资金使用情况

公交运营补助经费全部用于弥补公交运营成本，市本级公交运营财政补助与公交运营收入、其他各级财政公交运营补助共同形成公交公司运营成本开支来源。

# 2020年公交运营成本总额18,718.38万元，主要明细为：人工成本9,423.07万元、燃料动力2,081.94万元、折旧与摊销维修4,703.89万元、维修保养费426.48万元、轮胎费113.99万元、保险费800.18万元，其他直接费632.58万元、管理费用等期间费用424.16万元、相关税费112.05万元。

# 公交运营补助未建立专项资金管理办法，资金管理按照单位《财务管理制度》实施，补助资金由财政部门直接汇入单位基本账户。资金实行专帐核算，全部用于公交运营成本开支，专项资金做到了专款专用。资金使用时按月编制收支预算计划表，资金开支由经办人申请，部门负责人、分管领导、财务审计部审核，总经理、董事长审批。但对收入的稽核程序欠完善，财务管理有待加强。

（3）公交运营盈亏分析

按成本规制核算的2020年公交运营亏损10429.89万元，主要亏损原因系：

一是票价低于单位成本。目前执行的公车票价为现金2元/次，刷卡或扫码1.5元/次。按客流量计算的每人次单位成本为：18,718.38/5962.50=3.14。

二是运营收入下降。一是受新冠疫情影响，2020年公交运营收入较2019年减少2,255.84万元，减幅32.70%；2020年公交运营成本较2019年减少2,966.05万元，减幅11.69%。二是近年来全市陆续投放8万台共享单车、300台曹操专车、60台共享汽车、4000台滴滴汽车，市民出行方式有更多选择，公交客流总量呈下降趋势。

三是免费乘车量占比较大。 2020年爱心卡免费乘车3060.39万人次，占全年总乘车人次的51.70%。如果按每人次1.5元计算， 2020年应收票款4590.59万元。

四是人工成本比重大。人工成本总额9423.07万元，其中驾驶员人工成本5583.38万元，管理人员人工成本3839.69万元。人工成本占总运营成本50.34%，管理人员人工成本占人工成本总额40.75%。除此之外，2020年还为退休、退职、内退、长期病假等422人发放各类补助420.73万元。公交公司沿用老国企做法，机构臃肿，人员开支大，历史包袱重。详见附件4。

2.项目组织实施情况

为提高公交服务质量，加强公交运营管理，公交公司制定了《营运车辆管理制度》《驾驶员安全管理制度》《IC卡管理中心制度》等内部控制制度，指导公交运营工作。根据城市发展需要和市民出行需求，及时调整公交线路。开展星级驾驶员、星级线路“双星”创建活动，整体提升服务意识。2020年爆发了新冠疫情，为遏制疫情蔓延，公交公司加强疫情宣传及舆论引导，建立健全疫情防控体系，确保市民安全出行。

（三）项目产出情况

1.运营数量。全年公交运营线路53条，公交运营里程2891.51万公里，公交客运人次5962.50万人次，因车辆运行系统数据丢失（因技术原因只能保留半年），无法确认运行满趟率。

2.运营质量。安全事故发生率0.017起/万人次，高于2019年的0.015起/万人次；发生2起交通死亡事故，死亡2人；客户投诉率0.02起/万人次，小于2019年的0.03起/万人次；投诉办结率100%；公交都市创建工作领导小组考评95分。

3.服务时效。全年公交运营时间365天，6路、19路等多条骨干线路最大发车间隔超过10分钟；10路、17路等多条普通线路最大发车间隔超过20分钟；42路、46路等多条偏远线路最大发车间隔超过30分钟；车辆运行系统统计的发车准点率96.20%，到达准点率79.70%；3例投诉处理不及时。

4.运营成本。成本费用合理合规率100%。

5.运营效益。公交客运收入4643.66万元；现金方式票价2元/人次、刷卡扫码1.5元/人次，远低于出租车、滴滴等其他出行成本；60岁以上老年人免费乘车执行率100%；新增1条线路、调整6条线路，群众出行更便捷；年末新能源纯电车占比98.21%，提升减排效果。2020年公交出行占比18.34%。

6.满意度。现场调查的市民满意度85.78%。详见附件5。

# （四）项目效益情况

2020年公交线路服务区域不断拓展，服务意识不断加强，取得了较好的社会效益。

1.保障了市民公交出行。公交运营为公益性事业，运营成本高于运营收入，公交运营财政补助弥补了公交成本与收入倒挂差额，保障了公交运营正常进行，2020年累计客运量5962.50万人次，满足了市民公交出行需求，特别是新冠疫情期间，公交公司在实施有效保护措施的情况下承担了公交担当的义务。

2.提升了市民乘坐公交便捷度。2020年新增柳叶湖环湖旅游Y35路，延伸调整11路、18路、24路、28路、52路、H15路等6条公交线路，有效优化了公交线网结构，覆盖更广。现有53条公交线路形成了连接“一江两岸、一城四区”， 东至猴子巷、南至市肿瘤医院、西至陬市镇、北至太阳村的公交线网结构，实现了公交与机场、火车站、长途客运站的无缝对接，有效提升了市民乘坐公交便捷度。

3.体现了政府对特殊人群的关爱。根据《常德市发展和改革委员会关于调整市城区公交票价的批复》（常发改价调〔2016〕646号）文件，60岁以上老年人、残疾人、现役军人凭相关证件免费乘坐，学生凭学生证办理公交月卡，每月60元/120次。 2020年60岁以上老年人免费乘车3060.39万人次，学生优惠乘车34.16万人次。为奖励新冠疫情期间做出贡献的医务人员，累计发放医务卡40085张，年内免费乘车4.01万人次。这一系列优惠政策，体现了政府对老年人等特殊人群关爱，有利于社会和谐稳定。

4.助力了全市生态文明建设。2020年末公交运营纯电动汽车627台，占公交运营车辆总数639台比例98.12%。通过大力推行低碳清洁能源车，减少二氧化碳排放，符合十四五规划“碳中和、碳达标”方向，促进本市生态文明建设。

五、主要经验及做法

1.积极应对疫情。为遏制新冠疫情蔓延，公交公司每天对公交车辆进行发车前消毒、驾驶员测体温，对自建的185座公交站台轮番消毒，在所有公交车上联合推出支付宝健康码，通过微信公众号、钉钉群、车后档LED显示屏对外对内发送疫情防控知识，多渠道保障市民健康出行。

2.助推文明创建。公交是体现城市文明程度的“流动窗口”，为做好常德市2020年度文明城市创建迎检测评工作，提升营运车辆整体服务水平，6月市公交公司开展“我文明 我礼让”站台服务工作，选取江南、江北城区客流较集中的50个公交站点，安排143名管理后勤人员进行站台督导服务，为文明城市创建贡献公交力量。

六、存在的问题及原因分析

（一）管理制度欠完善

1.未建立专项资金管理办法。公交运营补助专项资金为常年延续性项目，资金额度大，未建立本项目专项资金管理办法，专项资金的使用和管理没有制度约束，不利于专项资金规范管理。

2.内控制度欠完善。《财务管理制度》无IC卡充值、营运收入的稽核流程。《IC卡管理制度》中无学生卡、爱心卡、职工卡办理规定，无IC卡领用、充值、盘点等使用规定，无法了解IC卡的实际操作流程和各环节使用细则。《“三重一大”事项集体决策规则》的重大金额没有具体金额标准，实际执行过程中无法考核。

形成上述问题的主要原因为: 公交公司对内控制度的设计重视程度不高，导致部分制度内容不完善。

（二）财务管理欠规范

1.内控稽核不到位。2019年1月---2020年8月公交公司“一卡通”办公室副主任利用职务之便，从微信扫码乘车的支付商户平台转帐到个人帐户，累计贪污公款582.465万元。公交公司内控监管不严格、内部稽核不到位，负有不可推卸的责任。

2.会计处理欠规范。30台车定制公交的租赁收入36万元未全额计入营业收入核算，以公交公司和租赁方结算净额计营业收入，不符合企业会计准则的核算原则。

形成上述问题的主要原因为: 公交公司内控制度执行不严格，稽核不到位，岗位责任意识待加强。

（三）资产管理欠完善

1.产权不清晰。德山场站帐面原值1216.13万元未办理房产证；东门场站帐面原值53.48万元未办理房产证。

2.出租程序欠完善。公交公司将30台新能源公交车出租给彭翔（单位员工），2020年租金12000元/台（每台车油补8万元/年属于公司），租金总额36万元，未进行租金收入评估；位于人民东路7间门面对外出租，无租金收入估价程序。无法确认上述租金水平的合理性，也不符合《常德市国资委监管企业资产出租管理实施细则》相关规定。

形成上述问题的主要原因为：东门场站为以前年度遗留的老房产，一直未办证；资产出租管理程序不到位。

（四）运营管理欠规范

1.系统信息不完善。一是系统数据不完整，调度中心车辆运行系统2020年1-8月车辆运行记录数据遗失，无法查询车辆实际运行轨迹。二是数据更新不及时，2020年上半年疫情期间部分公交停运，系统数据显示的运行趟次为常规数量，与车辆实际运行情况不符。三是IC卡管理系统设置不完善，无法反映年度、月份不同类别办卡信息。

2.考核程序欠规范。一是考核资料不完整，每月星级线路考核未提供设备科出具的车辆设备完好情况证明，所有车辆设备直接默认为完好，不符合考评规则。二是考核指标欠合理，线路星级考核设置了收入增长和耗电成本节约指标，实际考核时收入与成本未配比，以实际成本直接与计划成本对比，未考虑运营车辆变动等因素，影响线路星级评比结果的公正性。如6月32路车电耗节约48%；12月27路电耗节约38.61%； 6月24路收入超计划75%，数据明显不合理。

3.驾驶员管理不严格。一是离职手续不完整，25路驾驶员曾志平3月24日办理离职，离职审批表未经财务部审核盖章。二是事故处理不严格，《驾驶员管理制度》规定安全事故根据责任等级和损失情况对驾驶员给予相应处罚，8月28路驾驶员刘波发生交通事故净损失19760元，驾驶员应按30%承担5928元，实际只承担了2964元。

4.IC卡管理不规范。一是核准手续不完善，公交公司职工及子女卡每人每年免费乘车1440次，免费政策未取得上级主管部门审批。新办的职工卡\子女卡无审核轨迹，公交公司现有人员1672人（含离退休人员），IC卡管理系统显示累计办理的5575张职工卡均为正常，无法了解现存职工卡的真正使用状态。二是档案管理欠完善，新办学生卡、爱心卡等未留存户口簿、身份证、学生证等相关证明资料，无法核实办卡人员身份真实性。上述问题上年绩效评价已提出，一直未整改到位。

形成上述问题的主要原因为：公交公司内部管理程序不到位，管理和服务意识待加强。

（五） 服务质量待提高

1.责任认定欠合理。12月8日市民反映，32路1465#车早上6：45发车不准时，并且经常出现类似情况，公司回复原因为车辆突发故障；12月26日一名70岁老人反映，H2线路湘1969#车因报站系统坏了，司机未报站；1月20日市民反映8路车9：42在文化宫停靠点不给老人停车，公司回复为已对该名驾驶员进行批评教育。上述投诉事项，公交公司理应承担相关责任，客服中心主观确认为无效投诉，掩盖了某些事实，不利于提升公交服务质量。

2.客运服务待改进。经查阅客户投诉信息，存在司机随意要求乘客提前下车、报站设备故障等情况，现场调查时发现13、23路等多条线路发车不准时；2路车的烟厂联合工房和西城水恋两个站未设置报站程序等情况。对616位市民问卷调查，存在司机未穿工作服，行驶中打电话、闲谈、吸烟，不正面回答乘客咨询等情况。

形成上述问题的主要原因为：公交服务意识有待加强，考评过程不严格。

（六）补贴机制欠完善

目前公交运营补贴机制相关工作正在推进，以前年度补助结算时未考虑绩效指标完成情况，急需出台正式的公交运营补贴管理办法、成本规制管理办法和相关考核细则。

形成上述问题的主要原因为：市交通局和市财政对公交公司绩效考核力度偏弱，未及时出台并兑现相关考核办法。

七、建议

（一）建立健全制度

1.建立资金管理办法。根据市财政局要求，500万元以上财政专项资金，项目单位与市财政局主管科室共同制定项目专项资金管理办法，公交公司应主动与市财政局经建科对接，建立公交运营补助专项资金管理办法，对资金的拨付、使用形成制度约束，规范专项资金管理。

2.健全内控制度。健全财务管理制度、IC卡管理制度和“三重一大”事项集体决策制度，增加IC卡充值、营运收入的稽核流程，增加学生卡、爱心卡、职工卡办理规定和IC卡领用、充值 、盘点规定，明确重大决策金额的具体额度，确保制度完整，各项操作有章可依。

（二）加强财务管理

1.严格审批稽核。加强扫码人次、扫码和充值收入各环节勾稽审核，堵塞漏洞，保证资金安全。

2.规范财务核算。按企业会计准则要求进行帐务处理，定制公交租赁收入36万元全额计入营业收入核算，应承担的费用开支计入成本费用。

（三）完善资产管理

一是明确资产产权。德山场站、东门场站未办理的不动产权证应尽快办理，保证资产产权清晰。

二是完善租赁程序。严格按照《常德市国资委监管企业资产出租管理实施细则》《常德市市属企业国有资产监督管理暂行办法》的规定，对拟出租资产实行收益评估，确保国有资产招租程序规范，收益合理。

（四）强化运营管理

1.完善系统信息。尽快完成各类信息系统升级，规范车辆运行系统设置权限，禁止主观调整系统数据，真实完整反映公交线路运营轨迹。完善IC卡管理系统设置，根据实际需求完整反映不同类别办卡信息。

2.规范考核程序。严格按照考评办法的要求真实考核，设备科每月根据线路车辆设备实际完好情况出具意见，做为线路运营考核依据。科学设置考核指标，实际数与计划数口径一致，合理考虑相关变动因素，保证线路星级评比结果的公正性。

3.规范驾驶员管理。事故处理严格遵循制度规定的责任等级和损失情况给予相应处罚，前述未按制度规定处理的，补齐相应承担损失。规范驾驶员离职手续，前述离职手续不齐全，财务及相关部门应做好相应核查，避免经济纠纷。

4.规范IC卡管理。针对公交公司职工卡和子女卡的优惠政策，要么立即取消该项政策，收回已经发放的职工卡和子女卡；要么在测算财政补助金额时扣减2020年职工卡和子女卡的刷卡减收金额（164,920 +19,423）*2=368686元。按规定流程全面清理各类IC卡的使用状态，正常、休眠状态分类标识。完善档案管理，新办学生卡、爱心卡的户口簿、身份证、学生证等相关证明资料完整归档，便于审核查阅办卡人员身份真实合理性。

（五）提升服务质量

1.完善客服管理。客服中心根据《公交服务规范》科学划分驾驶员责任，按责处理，强化驾驶员责任意识，提升客服管理水平。

2.提升运营质量。市交通局作为公交运营主管部门，应有效配置公交资源，通过优化公交路网、定期考评服务质量等手段促使公交公司提高运营效率和服务水平。针对现场调查反映的问题，公交公司应认真研究，逐项解决，加强驾驶员业务素质培训，特别是开车打电话等危及安全的行为，严历打击并禁止屡犯。市民提出的线路优化问题，公交公司要派出专门人员实地考察，出台解决方案。针对中午发车间隔过长、多处未报站等问题，公交公司在尽可能的情况下，最大限度地满足市民的合理诉求，全面提升公交服务质量。服务质量提升可以增强市民乘坐公交的意愿，直接增加客流量，提高公交运营的整体效果。

（六）完善补贴机制

2021年3月制定了公交运营补贴管理办法，形成了基本完整的公交运营长效补贴机制。建议制定科学的绩效考评机制，按考评结果支付运营补助，提高公交公司服务绩效意识。适当采取激励机制，要求公交公司拓展业务，不予全额兜底补助。补助标准一经确定需连续执行3年，特定事项采取一事一议方式。

（七）创新管理机制

公交公司虽为公益性企业，运营亏损由财政补助，但针对经营亏损的现状，在保证公益服务质量的情况下，公交公司理应主动作为，寻找开源节流途径，增收节支。

1.创新人才机制。公交公司内部机构设置多，管理人员队伍庞大，在处处讲绩效的今天，公交公司应创新人才机制，精简机构，合理配置，优化管理人员和司乘人员结构，达到减负增效的效果。

2.创新管理机制。公交公司应利用好现有的广告资源，借鉴其他同行业先进做法，挖掘车厢内座椅广告、语音播报广告、扶手广告、视频飞字广告等潜力，开拓广告市场，增加广告收益；强化成本控制，全面推出竞价机制，降低费用开支。

（八）绩效评价结果应用建议

本项目评价结果为“差”，项目实施过程中存在制度不健全、财务管理欠规范、运营管理待加强、服务质量待提高等系列问题，公交公司应健全管理制度、强化运营管理、规范财务及资产管理，全面落实整改相关问题，提升公交运营服务水平。市交通局作为交通运输主管部门，应加大公交运营监管和绩效考评力度，促进提升市民公交出行品质。2020年度公交运营补贴结算时根据绩效评价结果等级按比例相应扣减补贴额度。

附件：1 .2020年常德市公交运营线路情况汇总表

2.2020年常德市公交运营收入人次汇总表

3.2020年常德市本级城区公交运营专项补助经费项

目支出绩效评价指标体系

4.2020年公交公司公交运营盈亏情况表

5.2020年常德市本级城区公交运营专项补助经费绩

效目标完成情况表

6.2020年常德市本级城区公交运营专项补助经费项

目绩效评价问卷调查汇总