常财审〔2018〕结字286号

关于海绵型院落勘测项目测绘费结算

评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的海绵型院落勘测项目测绘费结算进行了评审。

- 项目概况

为加强海绵城市源头海绵型院落建设，圆满完成国家海绵城市建设试点任务，针对我市海绵示范区内小区院落普遍存在基础资料不全、基础资料与实际情况不符，严重影响海绵型院落设计和施工进度等突出问题，市住建局经报市政府批准后，组织对82个需补充基础资料的院落进行了勘测，勘测内容为提供院落所在地地形图、地下管网图、地面构筑物分布图、管线内部窥探。目前82个小区测绘工作已全部完成，其中已勘测但取消设计施工项目25个，已勘测未开工项目6个。

该项目由常德市海绵办《关于解决海绵型院落勘测费用的报告》（编号1-01（201801）及领导批示立项，由湖南赛科检验有限公司、湖南省勘测设计院、湖南化工地质工程勘察院及常德市建筑设计院有限责任公司实施勘测工作。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目2018年768号结算评审送审单；

2.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3.建设方报送的结算汇总表及勘测成果文件等；

4.常德市海绵办《关于解决海绵型院落勘测费用的报告》（编号1-01（201801）；

5.常德市海绵城市建设领导小组办公室《海绵院落建设勘测费用协商会会议纪要》及《关于绵院落建设勘测费用结算评审中相关疑问的说明》；

6.《2009测绘收费标准》；

7.工程勘察设计收费标准（2002年修订版）。

三、评审范围

82个海绵型院落勘测项目的勘测费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；
4. 将评审结果与湖南赛科检验有限公司、湖南省勘测设计院、湖南化工地质工程勘察院及常德市建筑设计院有限责任公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.惠民新村1:500地形图数量多计、地面构件图数量多计，审减1.10万元；

2.金色晓岛地面构件图数量多计，审减0.46万元；

3.蓝湖郡1:500地形图数量多计、地面构件图数量多计，审减1.10万元；

4.荷塘月色地面构件图数量多计，审减0.46万元；

5.芙蓉盛世地面构件图数量多计，审减0.46万元；

6.华达幸福湾地面构件图数量多计，审减0.46万元；

7.西城水恋小区1:500地形图数量多计、地面构件图数量多计1幅，审减1.1万元；

8.湖南文理学院（老校区）1:500地形图数量多计，中国工商银行及宿舍、城北派出所宿舍及市房管局等25个已进行勘测但取消设计并施工的院落扣除10%后续服务费，审减13.69万元。

六、评审结论

该项目送审金额4256301元，审定金额4067980元，审减金额188321元，审减率 4.42%（详见附表）。

附表

| 海绵型院落勘测项目测绘费结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 常德市建筑设计院有限责任公司 | 1618675 | 1560014 | 58661 |  |
| 二 | 湖南化工地质工程勘察院 | 1109358 | 1058420 | 50938 |  |
| 三 | 湖南省勘测设计院 | 805274 | 777857 | 27417 |  |
| 四 | 湖南赛科检验有限公司 | 722994 | 671689 | 51305 |  |
|  | 合 计 | 4256301 | 4067980 | 188321 | 审减率4.42% |