常财审〔2018〕结字300号

关于柳叶大道西段（桃花源路-常慈路）交通

管理设施建设项目结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的柳叶大道西段（桃花源路-常慈路）交通管理设施建设项目结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为柳叶大道西段（桃花源路-常慈路）交通管理设施建设项目，施工内容为交通信号灯、道路监控杆件及基础、交通标线、交通标志牌等。

该工程由湖南大学设计研究院有限公司设计，由中通服项目管理有限公司负责监理，由湖南华南光电科技股份有限公司和北京路桥方舟交通科技发展有限公司施工。

资金来源为政府投资

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2.常德市财政投资工程项目2018年754号结算评审送审单；

3.常德市公安局交通警察支队与湖南华南光电科技股份有限公司及北京路桥方舟交通科技发展有限公司签订的《叶大道西段（桃花源路-常慈路）交通管理设施建设工程合同书》（合同编号：2015CD-A19合同编号：2015CD-B22）；

4.常德市公安局交通警察支队报送的施工图、结算书等相关技术文件；

5. 湖南省住建厅《湖南省住建厅关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

6. 湖南省建设工程造价管理总站颁布的《2014年湖南省建筑工程消耗量标准》、《2014年湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、《2014年湖南省仿古建筑及园林景观工程消耗量标准》、《2014年湖南省安装工程消耗量标准》、《2014年湖南省市政工程消耗量标准》；

7. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<2014版湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

8.有关的标准图集和设计、施工规范；

9.现场踏勘了解情况。

三、评审范围

柳叶大道西段（桃花源路-常慈路）交通管理设施建设项目工程费用及前期费用。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将初审资料及初审结果复审后与常德市公安局交通警察支队及湖南华南光电科技股份有限公司、北京路桥方舟交通科技发展有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. A包中电力电缆单价偏高，审减3万元；

2. A包中电力电缆工程量多计，审减3.3万元；

3. A包中顶管价格偏高，审减0.64万元；

4. B包中热熔标线工程量多计，审减21万元；

5．B包中热熔振动标线等工程量多计及单价偏高，审减20.7万元；

6．B包中杆件喷塑单价偏高，审减11.1万元。

六、评审结论

项目送审金额8042994元，审定金额7444825元，审减金额598169元，审减率7.4%（详见附表）。

附表

| 柳叶大道西段（桃花源路-常慈路）交通管理设施建设项目结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 7898410 | 7300241 | 598169 |  |
| 1 | A包交通信号灯、道路监控杆件及基础 | 1867912 | 1800021 | 67891 |  |
| 2 | B包交通标线、交通标志牌及基础 | 6030498 | 5500220 | 530278 |  |
| 二 | 前期费用 | 144584 | 144584 | 0 |  |
| 1 | 预算编制费 | 35601 | 35601 | 0 |  |
| 2 | 监理费 | 108983 | 108983 | 0 |  |
|  | 合 计 | 8042994 | 7444825 | 598169 |  |