常财审〔2018〕结字271号

关于丁玲纪念馆装饰布展前期费结算

评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的丁玲纪念馆装饰布展前期费结算进行了评审。

一、项目概况

丁玲纪念馆位于龙港路以东，皂果路以西丁玲公园内，建筑面积4419m2。本次陈展装饰根据功能分区为：办公区、休息区、序厅、展厅、走廊、贵宾室、书吧、控制室等。

该项目由常德市发改委常发改投〔2009〕364号文批复立项，建设单位为常德市城投龙马建设项目管理有限公司。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 财政投资项目结算评审送审单（〔2017〕596号）；

3. 常德市城投龙马建设项目管理有限公司报送的与项目建设相关的前期费合同、成果文件、发票、预算及结算文件等；

4. 丁玲纪念馆陈展装饰工程结算评审报告，结算金额8959660元（常财审〔2017〕结字140号）；

5. 丁玲纪念馆陈展信息化工程结算评审报告，结算金额3279400元（常财审〔2016〕结字375号）；

6. 国家计委、建设部《关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知》（计价格〔2002〕10号）；

9. 湖南省物价局、湖南省建设厅《关于进一步规范施工图审查服务收费的通知》（湘价服〔2012〕76号）；

10. 国家发展改革委、建设部《关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知》（发改价格〔2007〕670号）；

11. 常德市文化广电新闻出版局《关于解决丁玲纪念馆相关经费的请示》及相关领导批示；

12. 常德市风景园林绿化管理局《关于丁玲公园纪念馆装饰布展工程相关问题的请示》及相关领导批示（常园报〔2013〕37号）；

14. 常德市白马湖区域建设开发协调小组《关于丁玲纪念馆相关前期费用的协调会议纪要》。

三、评审范围

该工程前期费用，包含设计费、监理费、布展检测费、审图费、建设单位管理费及相关领导批示的前期经费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市城投龙马建设项目管理有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1. 设计费多计，审减18.43万元；

2. 监理费多计，审减0.57万元；

3. 建设单位管理费多计，审减3.07万元。

六、评审结论

项目送审金额1159829元，审定金额939137元，审减金额220692元，审减率19.03%（详见附表）

附表

| 丁玲纪念馆装饰布展前期费结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 装饰布展设计费 | 315875 | 136102 | 179773 | 计价格〔2002〕10号 |
| 2 | 装饰布展补充设计费 | 195000 | 195000 | 0 |  |
| 3 | 安防设计费 | 19740 | 19740 | 0 |  |
| 4 | 消防设计费 | 45300 | 40800 | 4500 |  |
| 5 | 空调设计费 | 31600 | 31600 | 0 |  |
| 6 | 装饰布展检测 | 7228 | 7228 | 0 |  |
| 7 | 审图费 | 6700 | 6700 | 0 | 湘价服〔2012〕76号 |
| 8 | 前期经费 | 200000 | 200000 | 0 | 常德市文化广电新闻出版局《关于解决丁玲纪念馆相关费用的请示》及批示 |
| 9 | 监理费 | 116100 | 110395 | 5705 | 发改价格〔2007〕670号 |
| 10 | 前期费用 | 100000 | 100000 | 0 | 常德市风景园林绿化管理局《关于丁玲公园纪念馆有关问题的请示》及批示 |
| 11 | 建设单位管理费 | 122286 | 91571 | 30715 |  |
|  | 合 计 | 1159829 | 939137 | 220692 |  |