常财审〔2018〕结字245号

关于南坪安置小区四期地下室出入口构架工程

结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的南坪安置小区四期地下室出入口构架工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于荷花路以东、新河路以北、常德大道以南，为南坪安置小区四期地下室出入口钢构架即钢化夹胶玻璃(8+0.76+8)采光天棚工程。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政投资工程项目结算评审送审单（〔2018〕698号）；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 常德市德达房地产开发有限公司报送的竣工工图、结算书及相关结算资料；

4. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）;

5. 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

6. 湖南省建设工程造价管理总站颁发的《2014湖南省建设工程消耗量标准》、《2014湖南省装饰装修工程消耗量标准》及《2014湖南省安装工程消耗量标准》；

7. 湖南省住建厅《关于调整补充增值锐条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

8. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

9. 湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料 
综合税率计费标准的通知 》（湘建价〔2018〕101号）；

10. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一八年第四期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2018〕4号)；

11. 有关的标准图集和设计、施工规范；

12. 市场询价；

13. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

南坪安置小区四期地下室出入口构架工程的工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
    2. 现场踏勘；
    3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；
    4. 与送审单位对账，形成初审结论；由送审单位签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）出入口一（A-A）

1. 钢柱工程量多计，审减1.4万元；

2. 钢梁工程量多计，审减0.53万元；

3. 采光天棚工程量多计，审减0.93万元；

4. 预埋铁件、基础C40无收缩细石混凝土灌浆等工程量多计，审减0.15万元。

（二）出入口二（B-B）

1. 钢柱工程量多计，审减1.99万元；

2. 钢梁工程量多计，审减0.86万元；

3. 采光天棚工程量多计，审减1.38万元；

4. 预埋铁件、基础C40无收缩细石混凝土灌浆等工程量多计，审减0.20万元。

（三）出入口三（C-C）

1. 钢柱工程量多计，审减1.42万元；

2. 钢梁工程量多计，审减0.90万元；

3. 采光天棚工程量多计，审减1.66万元；

4. 预埋铁件、基础C40无收缩细石混凝土灌浆等工程量多计，审减0.68万元。

（四）政策性下浮及其他审减1.57万元。

六、评审结论

该项目送审金额730779元，审定金额594096元，审减金额136683元，审减率18.7%（详见附表）。

附表

| 南坪安置小区四期地下室出入口构架工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 南坪四期地下室出入口构架工程 | 730779 | 594096 | 136683 |  |
|  | 合 计 | 730779 | 594096 | 136683 | 18.7% |