常财审〔2018〕结字229号

关于合兴安置小区工程前期费结算

评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的合兴安置小区工程前期费结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于位于柳叶大道西段以南、金丹路以西，共19栋房屋,建筑面积91406.6平方米。主要工程内容包括：土石方、桩基础、基础、主体建安工程及小区绿化、道路、给排水、电力、弱电管网、有线网络、小区安防系统、防雷系统等附属工程。

项目代建单位为常德天健置业有限公司，由常德市天城规划建筑设计有限公司设计。项目基础及主体部分中标总金额86006881元，于2013年5月开工，2014年5月竣工。

该工程前期费用包含行政性收费、服务性收费、劳动报酬，不含土地征拆费和报批费。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 财政投资项目结算评审送审单（〔2018〕501号）；

3. 常德天健置业有限公司报送的与项目建设相关的报建费合同、成果文件、发票、预算及结算文件等；

4. 常德市公寓楼安置工作领导小组办公室下发的关于安置楼建设报建费标准的相关文件、会议纪要、规定及通知等；

5. 基础及主体工程工程结算评审报告，结算金额96180531元（常财审〔2015〕结字177号）；

6. 小区附属配套工程结算评审报告，结算金额16096076元（常财审〔2016〕结字158号）；

7. 小区物管房工程结算评审报告，结算金额862712元（常财审〔2017〕结字53号）；

8. 国家计委、建设部《关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知》（计价格〔2002〕10号）；

9. 湖南省物价局湘价《关于印发湖南省建设工程造价咨询服务收费管理办法的通知》（湘价服〔2009〕81号）；

10. 湖南省物价局《关于取消部分气象技术服务收费项目降低部分气象技术服务收费标准的通知》（湘价服〔2008〕114号）；

11. 常德市劳动和社会保障局《关于进一步规范全市建设工程项目劳保基金征收标准、减缓审批程序的通知》（常建通〔2007〕133号）；

12. 湖南省物价局《关于进一步规范建设工程交易服务收费的通知》（湘价服〔2009〕157号）；

13. 湖南省物价局《关于进一步规范城乡规划信息技术服务收费的通知》（湘价服〔2010〕71号）；

14. 财政部、国家测绘局《关于印发<测绘生产成本费用定额>及有关细则的通知》（财建〔2009〕17号）。

三、评审范围

合兴安置小区前期费（含行政性收费、服务性收费、劳动报酬，不含土地征拆费和报批费）。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德天健置业有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1. 规划指标论证费多计，审减0.25万元；

2. 防雷技术评价费、施工跟踪检测费多计，审减1.64万元；

3. 勘察费多计，审减0.84万元；

4. 设计费多计，审减37.42万元；

5. 绿化设计费多计，审减2.18万元；

6. 附属监理费多计，审减10.99万元；

7. 测绘费多计，审减1.98万元；

8. 造价咨询费多计，审减0.63万元；

9. 房屋分户费多计，审减4.59万元；

10. 检测费多计，审减9.32万元；

11. 劳动报酬多计，审减3.61万元；

12. 水土保持无成果文件，不计，审减8万元。

六、评审结论

项目送审金额12681541元，审定金额11863987元，审减金额817554元，审减率6.45%（详见附表）

附表

| 合兴安置小区工程前期费用结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 白蚁防治费 | 69168 | 68933 | 235 | 湘价费[2008]122号 |
| 2 | 劳保基金 | 1703727 | 1703727 | 0 | 常建通[2017]133号《关于进一步规范全市建设工程项目劳保基金征收标准，减缓审批程序的通知》凭缴费票据 |
| 3 | 可研报告编制费 | 4500 | 4500 | 0 | 协议 |
| 4 | 环评报告编制费 | 9870 | 9870 | 0 | 协议书、湘价服[2002]80号 |
| 5 | 规划技术论证费（核指标和面积、评审） | 24553 | 22059 | 2494 | 2007年12月15日第3次会议纪要 |
| 7 | 防雷工程技术评价意见防雷施工监督检测费 | 44000 | 27573 | 16427 | 湘价服[2008]114号 |
| 8 | 施工图审查费 | 96000 | 95646 | 354 | 常安组[2010]4号 合同 |
| 9 | 招标代理服务费 | 88930 | 88930 | 0 |  |
| 10 | 建设工程交易服务费 | 13216 | 12430 | 786 | 湘价服[2009]157号 |
| 11 | 勘察费 | 313370 | 304970 | 8400 | 常安组[2010]4号 |
| 12 | 设计费 | 1403628 | 1029399 | 374229 |  |
| 13 | 绿化设计费 | 56066 | 34277 | 21789 |  |
| 14 | 主体监理费 | 775509 | 775509 | 0 |  |
| 15 | 附属监理费 | 184458 | 74550 | 109908 |  |
| 16 | 测绘费（界址点） 地籍测绘费 | 9855 | 9570 | 285 | 2007年12月15日第3次会议纪要 |
| 17 | 地籍测绘费（土方测量） | 1875 | 0 | 1875 |  |
| 18 | 放线费（放样） | 17120 | 17120 | 0 |  |
| 19 | 测绘费（竣工图） | 19320 | 0 | 19320 |  |
| 20 | 造价咨询费 | 185255 | 178964 | 6291 |  |
| 21 | 房屋分户图测量费（金地） | 54205 | 33503 | 20702 |  |
| 22 | 桩基静载常规检测 | 46170 | 46170 | 0 |  |
| 23 | 桩基动测常规检测 |  |  |  |  |
| 24 | 桩基动测、静载指定检测（平行抽查） | 37310 | 37310 | 0 |  |
| 25 | 室内环境检测 | 21600 | 19800 | 1800 |  |
| 26 | 常规检测 | 91406 | 0 | 91406 |  |
| 27 | 建筑节能检测 | 102056 | 102056 | 0 |  |
| 28 | 室外环境检测 | 4600 | 4600 | 0 |  |
| 29 | 城建档案综合服务费 | 39100 | 39100 | 0 | 2007年12月15日第3次会议纪要 |
| 30 | 市安置办工作经费 | 357974 | 357974 | 0 | 常安组[2009]28号 |
| 31 | 区安置办工作经费 | 835272 | 835272 | 0 |  |
| 32 | 项目单位管理费、 劳动报酬 | 5966228 | 5930174 | 36053 |  |
| 33 | 房屋分户图竣工测量费（金地） | 25200 | 0 | 25200 |  |
| 34 | 水土保持方案编制费 | 80000 | 0 | 80000 |  |
|  | 合 计 | 12681541 | 11863987 | 817554 |  |