常财审〔2018〕结字219号

关于常德市两型社会示范区规划设计费结算

评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市两型社会示范区规划设计费结算进行了评审。

一、项目概况

根据国务院批复的《长株潭城市群区域规划（2008-2020）》和《湖南省人民政府办公厅关于长株潭城市群两型社会示范区规划编制有关事项的通知》（湘政办函〔2010〕64号）要求，由市政府组织长株潭城市群建设“两型社会”大河西示范区常德德山区规划编制。规划编制范围包含德山片及柳叶湖片，规划控制区面积325平方公里，规划建设用地控制在50平方公里以内，起步区10平方公里。具体设计内容包括德山片与柳叶湖片建设用地分区规划、德山片与柳叶湖片起步区控制性详细规划。

该项目由上海同济城市规划设计研究院、常德市规划建筑设计院设计。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.财政部财办建〔2002〕619号《财政投资项目评审操作规程》（试行）；

2.建设单位送审的合同、成果文件等结算资料；

3.常德市财政局、常德市物价局《关于规划项目资金问题的请示》（常财专报〔2014〕51号）

4.常德市规划局《关于合理确定我市规划编制项目设计费标准的请示》（常规〔2010〕30号）及市政府领导的批示；

5.常德市规划局、常德市财政局《关于规划编制项目财政决算评审标准的情况说明》；

6．中国城市规划协会《城市规划设计计费指导意见》（〔2004〕中规协秘字第022号）。

三、评审范围

该项目费用包括设计费、地形图费、相关经费。

四、评审程序

1.熟悉资料，制定评审实施方案；

2.根据送审资料核实费用，形成初步结果；

3.将审核结果告知送审方并详细对审，形成结论；

4.将定案表由建设单位核对后签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.该项目柳叶湖片区控制性详细规划设计费标准高套,审减8万元；

2．地形图及相关经费按不超过常财专报〔2014〕51号规定标准计算，审减1.52万元。

六、评审结论

该项目报审金额4680000元，审定金额4584800元（其中：设计费4120000元、地形图费300000元、相关经费164800元），审减金额95200元，审减率2%。