常财审〔2018〕结字255号

关于常德市强制隔离戒毒所太阳能热水

系统工程结算评审的报告

常德市财政局行政政法科：

根据《财政投资评审管理规定》和《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市强制隔离戒毒所太阳能热水系统工程结算进行了评审。

一、项目概况

该工程位于常德市强制隔离戒毒所院内，工程主要内容为2#、3#、5#、7#学员宿舍楼、食堂、医疗楼的真空管太阳能系统、不锈钢保温水箱（圆形）、空气源热泵机组采购及安装。

该项目由常发改投〔2018〕357号文批复立项，设计单位为湖南鸿昌环保科技有限责任公司，施工单位为湖南鸿昌环保科技有限责任公司，监理单位为湖南华顺项目管理有限公司，施工工期为2017年10月至2017年11月。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政投资工程项目结算评审送审单、政府采购合同；

2. 常德市强制隔离戒毒所提供的竣工结算书、合同、施工图、竣工图纸、招投标文件、签证单等技术资料；

3. 湖南省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

4. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

5. 湖南省住建厅《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

6. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

7. 湖南省住建厅《关于调整园林苗木等综合税率和社会保险费计费标准的通知》（湘建价〔2017〕134号）；

8. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○一七年第五期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2017〕18号）；

9. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○一七年第二期安装工程材料价格的通知》（常建价〔2017〕21号）及市场询价；

10.现场勘查、座谈了解情况。

三、评审范围

常德市强制戒毒所院内2#、3#、5#、7#学员宿舍楼、食堂、医疗楼的真空管太阳能系统、不锈钢保温水箱（圆形）、空气源热泵机组采购及安装。

四、评审程序

1. 根据评审任务，制定评审方案；

2. 熟悉资料，组织评审人员踏勘现场；

3. 审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

4. 将初步结果告知建设方并详细对审，达成一致后将审定结论交建设单位签字盖章，出具评审结论。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

- 1. 无负压给水设备主材价高计，审减约1.5万元；

- 2. 蝶阀DN65工程量多计，主材价高计，审减约0.2万元；

- 3. 不锈钢围栏4m*9m*2m主材价高计，审减约1.3万元；

- 4. 下浮及其他审减1.1万元；

六、评审结论

该工程报审金额1014230元，审定金额972828元,审减金额41402元，审减率4.08%（详见附表）。

附表

| 常德市强制隔离戒毒所太阳能热水系统 工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 常德市强制隔离戒毒所太阳能热水系统工程 | 1014230 | 972828 | 41402 |  |
| 1 | 常德市强制隔离戒毒所太阳能热水系统工程（合同内） | 940021.48 | 934150.81 | 5870.67 |  |
| 2 | 常德市强制隔离戒毒所太阳能热水系统工程（合同外） | 74208.52 | 38677.31 | 35531.21 | 下浮3% |