常财审〔2018〕结字264号

关于天马电器项目征地拆迁补偿费

结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的天马电器项目征地拆迁补偿费结算进行了评审。

一、 项目概况

该项目经湖南省人民政府农用地转用、土地征收审批单〔2007〕政国土字第10号、常德市人民政府征收土地公告(常政征土字〔2007〕第0843号)批准，征收常德市武陵区东郊乡（现为永安街道）皇木关社区一、三、四、十八组集体土体84.567亩，征地红线范围内需拆迁房屋2栋，符合原拆户安置资格2户（240㎡），已于2010年出具了常财审〔2010〕预字第55号预算评审报告，本次内容为结算评审。

资金来源为单位自筹。

二、 评审依据

1. 常德市国土资源储备中心提供的结算方案、补偿通知书、补偿清交单、付款凭证等；

2.湖南省人民政府农用地转用、土地征收审批单〔2007〕政国土字第10号、常德市人民政府征收土地公告(常政征土字〔2007〕0843号)；

3. 常德市国土资源局武陵区分局提供的被征地单位地类、面积登记表；

4. 常德市人民政府《关于公布常德市征地补偿标准》（常政发〔2010〕9号）；

5. 常德市人民政府《关于印发〈常德市征地拆迁管理办法》（常政发〔2002〕20号）；

6. 常德市人民政府《关于印发〈常德市征地房屋拆迁补偿安置办法》的通知（常政发〔2007〕11号）；

7. 常德市物价局、常德市国土资源局《关于公布常德市征地拆迁有关设施补偿标准》的通知（常价服〔2007〕68号）；

8. 常财审〔2010〕预字第55号预算评审报告；

9. 常德市武陵区征地拆迁安置指挥部办公室《关于征拆结算项目剩余资金的专题报告》；

10. 其他相关文件及现场踏勘了解的情况。

- 评审范围

天马电器项目的征地补偿、青苗补偿、房屋设施补偿、工作经费等相关费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果经复审后与常德市国土资源储备中心对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 经财务人员审核，该项目财务手续完善，补偿通知书、清交单、银行支付凭证三方金额核对一致，送审复印件与原件相符；

2. 搬家、过渡费按货币补偿方式计算一次搬家费、3个月过渡费，审减51100元；

3. 乡村支持配合奖计费基数调整，审减11244元；

4. 工作经费因计费基数调整，审减1870元。

六、 评审结论

该项目报审金额7173511元，审定金额7109297元，审减金额64214元，审减率0.9%（详见附表）。

附表

| 天马电器项目征地拆迁补偿费 结算审核汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位:元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 征地补偿费 | 5604364 | 5604364 | 0 |  |
| 1 | 土地补偿费 | 1862767 | 1862767 | 0 |  |
| 2 | 土地安置补助费 | 3015798 | 3015798 | 0 |  |
| 3 | 青苗补偿 | 99459 | 99459 | 0 |  |
| 4 | 征地误工费 | 23056 | 23056 | 0 |  |
| 5 | 排渍费、水费 | 92178 | 92178 | 0 |  |
| 6 | 农田设施费 | 316818 | 316818 | 0 |  |
| 7 | 零星树木及设施 | 194288 | 194288 | 0 |  |
| 二 | 房屋拆迁补偿 | 1323518 | 1272418 | 51100 |  |
| 1 | 房屋及设施补偿 | 495632 | 495632 | 0 |  |
| 2 | 住房安置补助费 | 192000 | 192000 | 0 |  |
| 3 | 搬家、过渡费 | 58500 | 7400 | 51100 |  |
| 4 | 按时、提前搬迁奖 | 13386 | 13386 | 0 |  |
| 5 | 节约用地奖 | 40000 | 40000 | 0 |  |
| 6 | 购房奖励 | 384000 | 384000 | 0 |  |
| 7 | 购房补贴 | 140000 | 140000 | 0 |  |
| 三 | 乡村支持配合奖 | 36692 | 25448 | 11244 |  |
| 四 | 工作经费 | 208937 | 207067 | 1870 |  |
|  | 合 计 | 7173511 | 7109297 | 64214 | 0.90% |