常财审〔2018〕结字227号

关于市城区城市家具及门店招牌建设项目

前期费用结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的市城区城市家具及门店招牌建设项目前期费用结算进行了评审。

一、项目概况

根据“三改四化”指挥部和市提质指挥部的工作安排，常德市城市管理和行政执法局对常德市市城区17条道路的城市家具及门店招牌进行改造项目。主要包括武陵大道、洞庭大道、人民路、沅安路、三星路、双拥路、龙港路、新河路、高车路、三闾路、光荣路、丹阳路、芙蓉路、紫缘路、朝阳路、竹叶路及城门口路等门店招牌、公交站亭、垃圾桶、路铭牌及的士招呼站改造项目的工作。

资金来源为政府投资。

- 评审依据

- 2018年第145号财政投资项目结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 常德市城市管理和行政执法局报送的结算书及相关资料；

4. 常价服〔2011〕51号《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》；

- 5. 常财专报〔2013〕255号《常德市财政局关于“三改四化”项目前期收费取费办法的请示》。

三、评审范围

常德市市城区城市家具及门店招牌建设项目的监理费、造价咨询费、建设单位管理费。

四、评审程序

1. 组织评审人员,确定评审方案;

2. 熟悉资料;

3. 将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，送交复审复核；

4. 将复审审定结果送交建设单位核对并签字盖章；

5. 出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审减情况

1. 按常价服〔2011〕51号文及常财专报〔2013〕255号文有关规定，建设单位管理费和造价咨询费多计，核减11.20万元；

2. 工程监理费多计，核减5.38万元；

六、评审结论

该工程报审金额919,237.00元，审定金额753,401.00元,审减金额165,836.00元，审减率18.04%（详见附表）。

附表

| 市城区城市家具及门店招牌建设项目前期费用 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 工程监理费 | 603852 | 550002 | 53850 |  |
| 2 | 造价咨询费 | 95803 | 46972 | 48831 |  |
| 3 | 建设单位管理费 | 219582 | 156427 | 63155 |  |
|  | 合 计 | 919237 | 753401 | 165836 |  |