常财审〔 2018〕结字259号

关于常德市桃树岗垃圾处理厂渗滤液改造工程

结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心送审的常德市桃树岗垃圾处理厂渗滤液改造工程进行了评审。

一、项目概况

该项目位于常德市桃树岗垃圾卫生填埋场，主要工程内容为渗滤液处理成套设备采购，安装，调试运行等。

项目由北京中联环工程股份有限公司设计，湖南正华工程监理有限公司负责监理，北京桑德环境工程有限公司施工。项目开工时间为2010年8月，竣工日期为2011年3月。

资金来源：财政投资。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2.常德市环境卫生管理处报送的结算书，竣工图及相应结算资料；

3.常德市环境卫生管理处《关于桃树岗渗滤液处理提标改造项目的请示报告》；

4.关于桃树岗生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理系统升级改造项目的中标通知书；

5.湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程工程量清单计价办法>及<有关工程消耗量标准的通知>规定及相应取费标准》（湘建价〔2006〕330号）；

6. 湖南省住建厅《关于颁发《调整工程安全防护、文明施工措施费>的通知》（湘建价〔2007〕403号）；

7. 湖南省住建厅《关于颁发<2009年湖南省建设工程人工工资单价>的通知》（湘建价〔2009〕396号）；

8.现场勘察了解情况。

三、评审范围

桃树岗垃圾处理厂渗滤液改造工程费及前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市环境卫生管理处及北京桑德环境工程有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.合同内已包含调试运行费，审减21.9万元；

2.合同外土建部分主材价格偏高，审减2.69万元；

3. 合同外安装部分工程量多计及主材价格偏高、定额高套，审减48.3万元；

4. 合同外变更签证部分定额高套及主材价格偏高，审减9.3万元；

5.前期费用多计，审减27.6万元，其中设计费19.7万元、建设单位管理费4.4万元、监理费审减3.5万元。

六、评审结论

该项目送审金额4155645元，审定金额3056184元，审减金额1099461元，审减率为26.4%(详见附表)。

附表

常德市桃树岗垃圾处理厂渗滤液改造工程

结算评审汇总表

单位：元

| 序号 | 名 称 | 报审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费 | 3837200 | 3013914 | 823286 |  |
| 1 | 合同内设备安装 | 1897521 | 1897521 | 0 |  |
| 2 | 合同内调试运行 | 664772 | 445522 | 219250 |  |
| 3 | 合同外部分 | 1274907 | 670871 | 604036 |  |
| 二 | 前期费 | 318445 | 42270 | 276175 |  |
| 1 | 设计费 | 197132 | 0 | 197132 |  |
| 2 | 监理费 | 77288 | 42270 | 35018 |  |
| 3 | 建设单位管理费 | 44025 | 0 | 44025 |  |
|  | 合 计 | 4155645 | 3056184 | 1099461 |  |