常财审〔2018〕结字250号

关于市城区户外广告牌拆除工程

结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的市城区户外广告牌拆除工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为常德市城区滨湖路、常德大道、朝阳路、丹阳路、芙蓉路、建设路、朗州路、柳叶大道、龙港路、青年路、三闾路、育才路、皂果路、紫菱路和紫缘路户外广告牌及设施的整治工程。主要工程内容为各类型广告牌、灯箱、立柱、LED的拆除,其中楼顶广告26209m2，落地广告4224m2、楼面广告（含平面、箱式）17336m2。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2.财政投资工程项目结算评审371#送审单；

3.《关于市城区15条主次干道户外广告及设施专项整治工程预算评审的报告》及成果文件（常财审〔2016〕预字300号）；

4.《关于“三改四化”项目结算评审有关问题处理会议纪要-第2次》；

5.常德市城市管理和行政执法局报送的结算书及相关资料；

6.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

市城区户外广告牌拆除工程费用。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.与送审单位对账，形成初审结论；

5.实施复审并对账定案，形成评审结论，由送审单位签字盖章认可；

6.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.部分工程量多计及广告牌类型调整，核减61.2万元；

2.审核单价按预算评审单价下浮5%，立柱广告价格偏高，核减28.1万元。

六、评审结论

该项目报审金额为4840679元，审定金额为3946646元，审减金额894033元，审减率18.47%（详见附表）。

附表

| 市城区户外广告牌拆除工程评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 一标 | 2043142 | 1813172 | 229084 |  |
| 二 | 一标追加 | 912900 | 1404622 | 469242 |  |
| 三 | 二标 | 1884637 | 728852 | 179887 |  |
| 四 | 合 计 | 4840679 | 3946646 | 894033 |  |