常财审〔2018〕结字265号

关于柳叶湖旅游度假区白鹤山集镇提质改造

一期和二期前期费结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的常德市柳叶湖旅游度假区白鹤山集镇提质改造一期、二期前期费结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为柳叶湖旅游度假区白鹤山集镇提质改造一期、二期工程前期费，项目地点位于常德市白鹤山镇，主要内容为一期14栋民房、白鹤山乡人民政府、税务所和二期17栋民房门窗、外墙、屋面美化提质改造及室外附属配套工程的前期费。

该项目一期工程费审定金额32145355元，二期工程费审定金额32612403元(常财审〔2018〕结字134号、常财审〔2018〕结字133号)。

资金来源为政府投资

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德市柳叶湖旅游度假区管理委员会报送前期费计算书等合同文件；

3. 常德市物价局、常德市财政局《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》（常价服〔2011〕51号）;

4. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一期）的通知》。

三、评审范围

柳叶湖旅游度假区白鹤山集镇提质改造一期、二期工程前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与柳叶湖旅游度假区管理委员会对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 监理费多计，审减1.05万元；

2. 建设单位管理费同比扣减工程费结算审减超比例部分，审减20.68万元。

六、评审结论

项目送审金额2349809元，审定金额2126620元，审减金额223189元，审减率9.5%（详见附表）。

附表

| 柳叶湖旅游度假区白鹤山集镇提质改造工程 前期费结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 单 项 工 程 名 称 |  | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 可行性研究报告编制费 | 一期 | 21000 | 21000 | 0 |  |
|  |  | 二期 | 19000 | 19000 | 0 |  |
| 2 | 劳保基金 | 一期 | 252750 | 252750 | 0 | 发票 |
|  |  | 二期 | 270100 | 270100 | 0 |  |
| 3 | 环评咨询费 | 一期 | 5000 | 5000 | 0 |  |
|  |  | 二期 | 5000 | 5000 | 0 |  |
| 4 | 施工图纸审查费 |  | 49800 | 49800 | 0 |  |
| 5 | 监理费 |  | 918900 | 902483 | 16417 |  |
| 6 | 造价咨询费 | 一期 | 68820 | 68820 | 0 |  |
|  |  | 二期 | 79758 | 79758 | 0 |  |
| 7 | 检测费 | 一期 | 6899 | 6899 | 0 |  |
|  |  | 二期 | 5205 | 5205 | 0 |  |
| 8 | 建设单位管理费 | 一期 | 321453 | 227846 | 93607 | 同比扣减结算超审减率 |
|  |  | 二期 | 326124 | 212959 | 113165 |  |
|  | 合 计 |  | 2349809 | 2126620 | 223189 |  |