常财审〔2018〕结字243号

关于文理学院临龙岗路空地绿化植树和新河口闸段水系风光带绿化植树工程结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的文理学院临龙岗路空地绿化植树和新河口闸段水系风光带绿化植树工程结算进行了评审。

一、项目概况

文理学院临龙岗路空地绿化植树和新河口闸段水系风光带绿化植树工程主要工作内容为整理绿化用地、种植土回填、栽植乔木、灌木、花卉；喷播草籽，铺种草皮等。

该工程由常德市天佳园林工程规划设计有限公司设计、湖南鑫正欣工程项目管理有限公司监理，常德市天润园林绿化有限责任公司中标承建，施工时间为2017年4月。该项目预算评审金额1468249元（常财审〔2017〕预字123号）。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德市风景园林绿化管理局报送的由常德市天润园林绿化有限责任公司编制的结算书及相关技术文件等；

3. 湖南省建厅关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知（湘建价〔2014〕113号）;

4. 湖南省住建厅《关于印发〈关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定〉及〈关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定〉的通知》（ 湘建价〔2016〕72号）；

5. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

6. 湖南省住建厅《关于关于调整苗木园林等综合费率和社会保险费计费标准的通知》（湘建价〔2017〕134号）；

7. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

8. 常德市建设工程造价管理站同期发布的工程材料价格的通知及市场调查价格;

9. 有关的标准图集和设计、施工规范；

10. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

文理学院临龙岗路空地绿化植树和新河口闸段水系风光带绿化植树工程工程费用和前期费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
    2. 现场踏勘；
    3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；
    4. 与送审单位对账，形成初审结论；

5. 实施复审并对账定案，形成评审结论，由送审单位签字盖章认可；

6. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

（一）文理学院临龙岗路空地绿化植树工程

1. 整理绿化用地工程量多计，审减1.1万元；

2. 扣减工程排污费，审减0.25万元；

3. 按二次报价比例下浮，审减0.1万元；

（二）新河口闸段水系风光带绿化植树工程

1. 香樟、栾树、枫香工程量多计，审减3.5万元；

2. 扣减工程排污费，审减0.32万元；

3. 按二次报价比例下浮，审减0.2万元；

（三）签证单及其它

1. 种植土工程量多计且子目高套，审减2.7万元；

2. 扣减工程排污费，审减0.06万元；

3. 清单外部分下浮6%，审减0.8万元；

4. 前期费用审减1.4万元。

六、评审结论

该项目报审金额为1694434元，审定金额为1589805 元，审减金额104629元，审减率9%（详见附表）。

附表

| 文理学院临龙岗路空地绿化植树和新河口闸段水系风光带绿化植树工程汇总表 单位：元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 |
| 一 | 工程费用 | 1638754 | 1547491 | 91262 |
| 二 | 前期费用 | 55680 | 42314 | 13367 |
| 1 | 造价咨询费 | 7753 | 7753 | 0 |
| 2 | 设计费 | 24133 | 17475 | 6658 |
| 3 | 监理费 | 23795 | 17086 | 6709 |
| 三 | 合 计 | 1694434 | 1589805 | 104629 |