常财审〔2017〕结字243号

关于杨桥安置小区工程前期费结算

评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的杨桥安置小区工程前期费结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于常德市桃花园路以西的河洑镇杨桥村。小区共18栋建筑，总建筑面积81745.74m2。主要工程内容包括：土石方、桩基础、基础、主体建安工程及小区绿化、道路、给排水、电力、弱电管网、有线网络、燃气管道、小区安防系统、防雷系统等附属工程。

项目由市发改委常发改投〔2011〕159号文批复立项,代建单位为常德天健置业有限公司，由上海都市建筑设计院有限公司设计。项目基础及主体部分中标总金额90670583元，于2012年7月开工，2013年5月竣工。

该工程前期费用包含行政性收费、服务性收费、劳动报酬，不含土地征拆费和报批费。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 财政投资项目结算评审送审单（〔2017〕426号）；

3. 常德天健置业有限公司报送的与项目建设相关的报建费合同、成果文件、发票、预算及结算文件等；

4. 常德市公寓楼安置工作领导小组办公室下发的关于安置楼建设报建费标准的相关文件、会议纪要、规定及通知等；

5. 基础及主体工程工程结算评审报告，结算金额92882558元（常财审〔2014〕结字36号）；

6. 小区机械土石方结算评审报告，结算金额共4364207元（常财审〔2013〕结字66号）；

7.小区附属配套工程结算评审报告，结算金额共10674801元（常财审〔2014〕结字109号）；

8.小区绿化及篮球场工程结算评审报告，结算金额共1979297元（常财审〔2014〕结字399号）；

9.国家计委、建设部《关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知》（计价格〔2002〕10号）；

10.湖南省物价局湘价《关于印发湖南省建设工程造价咨询服务收费管理办法的通知》（湘价服〔2009〕81号）；

11.湖南省物价局《关于取消部分气象技术服务收费项目降低部分气象技术服务收费标准的通知》（湘价服〔2008〕114号）；

12.常德市劳动和社会保障局《关于进一步规范全市建设工程项目劳保基金征收标准、减缓审批程序的通知》（常建通〔2007〕133号）；

13.湖南省物价局《关于进一步规范建设工程交易服务收费的通知》（湘价服〔2009〕157号）；

14.湖南省物价局《关于进一步规范城乡规划信息技术服务收费的通知》（湘价服〔2010〕71号）；

15.财政部、国家测绘局《关于印发<测绘生产成本费用定额>及有关细则的通知》（财建〔2009〕17号）。

三、评审范围

杨桥安置小区工程前期费（含行政性收费、服务性收费、劳动报酬，不含土地征拆费和报批费）。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德天健置业有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及原因

1. 消防设施检测费多计，审减0.98万元；

2. 防雷工程技术评价费多计，审减1万元；

3. 防雷施工监督检测费多计，审减0.54万元；

4. 防雷设计施工费在附属工程项目已计，审减5.51万元；

5. 水土保持方案编制费多计，审减1.9万元；

6. 预缴安置房税金不在本评审中计，审减869.42万元；

7. 渣土费、水利建设基金、耕地开垦费、土地有偿使用费、耕地占用税、土地评估费等不计，审减206.92万元；

8. 社保基金与劳保基金重复计算，审减8.34万元；

9. 设计费计费基数有误，审减3.53万元；

10.勘察费计费基数有误，审增1.12万元；

11.监理费计费基数有误，审增13.66万元；

12.土方测绘费等属工程量确认量测含在建设单位管理费中，审减0.93万元；

13.国土测绘费（地形图、竣工图、管线图）计费标准有误，审减6.08万元；

14.绿化景观设计费标准有误，审减2.66万元；

15.绿化监理费计费标准有误，审减1.144万元；

16.桩基静载、动测常规检测与指定检测以及桩基材料检测多计，审减3.2万元；

17.节能检测、室内环境检测及室外环境监测费多计，审减24.41万元；

18.房屋分户图测量费计费基数有误，审减1.6万元；

19.白蚁防治费、城建档案综合服务费多计，审减9.9万元；

20.公示牌、竣工后后期管理费等含在劳动报酬中，审减23.4万元；

20.招标代理服务费无支付凭证不计，审减9.3万元；

21.建设单位管理经费、现场管理协调经费计费基数有误，审减18.49万元；

22.嗮图费等、招待费、质量投诉平台等其他审减21万元。

六、评审结论

项目送审金额24714835元，审定金额11171439元，审减金额13543396 元，审减率54.8%（详见附表）

附表

| 杨桥安置小区前期费用结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 行政性收费 | 8934318.48 | 90753.33 | 8843565.147 |  |
| 1 | 可研报告编制费 | 4500.00 | 4500 | 0 |  |
| 2 | 环评报告编制费 | 9100.00 | 9100 | 0 |  |
| 3 | 规划技术论证费 | 19356.00 | 19356 | 0 |  |
| 4 | 消防设施检测费 | 24437.10 | 14606.1 | 9831 |  |
| 5 | 防雷工程技术评价意见 | 14906.466 | 4868.7 | 10037.766 |  |
| 6 | 防雷施工监督检测费 | 24844.113 | 19474.8 | 5369.313 |  |
| 7 | 防雷设计施工 | 55100 | 0 | 55100 |  |
| 20 | 水土保持方案编制费 | 37900.00 | 18847.7325 | 19052.2675 |  |
| 9 | 预缴安置房税金 | 8694174.80 | 0 | 8694174.8 |  |
| 10 | 渣土费 | 50000.00 | 0 | 50000 |  |
| 二 | 省厅报地费用 | 5266273.80 | 1586733.00 | 3679540.80 |  |
| 11 | 水利建设基金 | 175207.00 | 0 | 175207 |  |
| 12 | 防洪保安基金 |  |  |  |  |
| 13 | 耕地开垦费 | 217503.00 | 0 | 217503 |  |
| 14 | 土地有偿使用费 | 1752072.00 | 0 | 1752072 |  |
| 15 | 耕地占用税 | 1438696.80 | 0 | 1438696.8 |  |
| 16 | 社保基金 | 83432.00 | 0 | 83432 |  |
| 17 | 土地评估费 | 12630.00 | 0 | 12630 |  |
| 18 | 劳保基金 | 1586733.00 | 1586733 | 0 |  |
| 三 | 服务性收费 | 10309147.70 | 9493952.45 | 815195.2548 |  |
| 19 | 设计费 | 684464.00 | 649160 | 35304 |  |
| 20 | 勘察费 | 291600.00 | 302773 | -11173 |  |
| 21 | 造价咨询费 | 178862.00 | 178862.00 | 0 |  |
| 22 | 施工图审查费 | 49000.00 | 48687 | 313 |  |
| 23 | 监理费 | 678000.00 | 814626.42 | -136626.42 |  |
| 24 | 测绘费（地籍测绘） | 9996.00 | 2764.28 | 7231.72 |  |
| 25 | 拔地定桩 | 4259.00 | 1560 | 2699 |  |
| 26 | 划拨土地内业工组日 | 300.00 | 0 | 300 |  |
| 27 | 清绘 | 900.00 | 0 | 900 |  |
| 28 | 测图面积（竣工测绘） | 4368.00 | 3381.53 | 986.47 |  |
| 29 | 放样钉桩 | 4258.00 | 0 | 4258 |  |
| 30 | 土方测量工组日 | 40000.00 | 0 | 40000 |  |
| 31 | 土方测量 | 1125.00 | 0 | 1125 |  |
| 32 | 清绘 | 600.00 | 0 | 600 |  |
| 33 | 土方内业工日 | 2700.00 | 0 | 2700 |  |
| 34 | 测绘费（竣工图） | 6082.00 | 3381.47 | 2700.53 |  |
| 35 | 管线图 | 18258.00 | 18258 | 0 |  |
| 36 | 红线外土方竣工测绘图 | 1200.00 | 0 | 1200 |  |
| 37 | 放线费 | 14007.00 | 8640 | 5367 |  |
| 38 | 景观设计费 | 58313.00 | 31704 | 26609 |  |
| 39 | 绿化监理费 | 27278.55 | 15834.376 | 11444.174 |  |
| 40 | 桩基静载常规检测 | 257400.00 | 237600 | 19800 |  |
| 41 | 桩基动测常规检测 | 67320.00 | 49720 | 17600 |  |
| 42 | 桩基静载指定检测（平行抽查） | 64800.00 | 64800.00 | 0 |  |
| 43 | 桩基动测指定检测（平行抽查） | 17810.00 | 23140 | -5330 |  |
| 44 | 桩基静载指定检测（平行抽查） | 64800.00 | 64800.00 | 0 |  |
| 45 | 桩基动测指定检测（平行抽查） | 17810.00 | 17810 | 0 |  |
| 46 | 节能检测 | 263520.00 | 137052 | 126468 |  |
| 47 | 见证取样（上部材料常规检测） | 108457.00 | 0 | 108457 |  |
| 48 | 室内环境检测 | 38880.00 | 29700 | 9180 |  |
| 49 | 室外环境监测 | 4500.00 | 4500 | 0 |  |
| 50 | 房屋分户图测量费 | 45621.00 | 29642.25 | 15978.75 |  |
| 55 | 白蚁防治费 | 61554.75 | 60858.75 | 696 |  |
| 56 | 城建档案综合服务费 | 36000.00 | 26700 | 9300 |  |
| 57 | 竣工后后期管理费 | 122617.50 | 0 | 122617.5 |  |
| 58 | 招标代理服务费 | 93093.00 | 0 | 93093 |  |
| 59 | 建设工程交易服务费 | 12717.00 | 12544.38 | 172.62 |  |
| 60 | 市安置办工作经费 | 284132.00 | 284132 | 0 |  |
| 61 | 区安置办工作经费 | 662900.00 | 662900 | 0 |  |
| 62 | 现场管理协调经费 | 173138.00 | 0 | 173138 |  |
| 63 | 项目单位管理经费 | 5720206.90 | 5708421 | 11785.9 |  |
| 64 | 嗮图费 | 5000.00 | 0 | 5000 |  |
| 65 | 门牌制作费 | 111300.00 | 0 | 111300 |  |
| 四 | 其它 | 205095.00 | 0.00 | 205095 |  |
| 66 | 财政所 | 70000.00 | 0 | 70000 |  |
| 67 | 质量投诉平台 | 123665.00 | 0 | 123665 |  |
| 68 | 服务中心改造 | 11430.00 | 0 | 11430 |  |
|  | 合计 | 24714834.98 | 11171438.78 | 13543396.20 |  |