常财审〔2017〕结字266号

关于沙港安置小区二期前期费

结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的沙港安置小区二期前期费结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于常德市武陵区朝阳路以西、紫菱路以南、沙港路以北地段,规划总用地面积66803m2。二期建设7栋多层住宅，建筑面积27123.1m2。主要工程内容包括：土石方、桩基础、基础、主体建安工程及小区绿化、道路、给排水、电力、弱电管网、有线网络、燃气管道、小区安防系统、防雷系统及围墙等工程。

该项目由常德市发改委（常发改投〔2010〕114号）批复立项。

该工程前期费用包含行政性收费、服务性收费、劳动报酬，不含土地征拆费和报批费。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 财政投资项目结算评审送审单（〔2017〕511号）；

3. 常德市公寓楼安置工作领导小组办公室报送的所有与项目建设相关的报建费合同、成果文件、发票等；

4. 常德市公寓楼安置工作领导小组办公室下发的关于安置楼建设报建费标准的相关文件、会议纪要、规定及通知等；

5. 沙港安置小区二期主体工程结算审核报告（常财审〔2016〕结字74号；

6. 沙港安置小区二期附属工程结算审核报告（常财审〔2016〕结字93号）；

7. 沙港安置小区二期土石方工程结算审核报告（常财审〔2014〕结字71号；

8. 沙港二期安置小区附属工程漏计部分结算审核报告（常财审〔2017〕结字264号；

9. 国家计委、建设部《关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知》（计价格〔2002〕10号）；

10. 湖南省物价局《关于印发湖南省建设工程造价咨询服务收费管理办法的通知》（湘价服〔2009〕81号）；

11. 湖南省物价局《关于取消部分气象技术服务收费项目降低部分气象技术服务收费标准的通知》（湘价服〔2008〕114号）；

12. 常德市劳动和社会保障局《关于进一步规范全市建设工程项目劳保基金征收标准、减缓审批程序的通知》（常建通〔2007〕133号）；

13. 湖南省物价局《关于进一步规范建设工程交易服务收费的通知》（湘价服〔2009〕157号）；

14. 湖南省物价局《关于进一步规范城乡规划信息技术服务收费的通知》（湘价服〔2010〕71号）；

15. 财政部、国家测绘局《关于印发<测绘生产成本费用定额>及有关细则的通知》（财建〔2009〕17号）；

16. 国家计委、建设部《关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知》（计价格〔2002〕10号）。

三、评审范围

沙港安置小区二期前期费（含行政性收费、服务性收费、劳动报酬，不含土地征拆费和报批费）。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市公寓楼安置工作领导小组办公室对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 施工图审查费计费有误，审减0.57万元；

2. 防雷设计审查费计费有误，审减0.85万元；

3. 交易服务费计费有误，审减1.14万元；

4. 劳保基金计费有误，审减33.0万元；

5. 防雷检测评估、雷击灾害风险评估计费有误，审减0.42万元；

6. 设计费计费有误，审减4.35万元；

7. 后期检测等费用计费有误，审减7.74万元；

8. 劳动报酬计费有误，审减1.59万元；

9. 监理费多计，审减15.34万元；

10. 工程费审减率超15%的按1%的基数同比例扣减劳动报酬，审减0.43万元。

六、评审结论

项目送审金额4129830元，审定金额3475352元，审减金额654478元，审减率15.8%（详见附表）。

附表

| 沙港安置小区二期前期费评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 支付项目 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 一 | 前期报建等费用 | 1136720 | 733160 | 403560 |  |
| 1 | 可研报告 | 3108 | 3108 | 0 | 2007年12月15日第3次会议 |
| 2 | 建筑物定点放线费 | 5447 | 5447 | 0 | 2007年12月15日第3次会议 |
| 3 | 施工图审查费 | 22000 | 16274 | 5726 | 常安组〔2010〕4号文 |
| 4 | 咨询服务费 | 21564 | 21564 | 0 | 常安组〔2010〕4号文 |
| 5 | 土地测量即坐标细部点 | 7448 | 7448 | 0 | 2007年12月15日第3次会议 |
| 6 | 拔地定桩、地籍测绘 | 5181 | 5181 | 0 | 2007年12月15日第3次会议 |
| 7 | 防雷设计审查 | 8500 | 0 | 8500 |  |
| 8 | 交易服务费 | 22712 | 11356 | 11356 | 湘价服〔2004〕23号文、湘价服〔2009〕157号文 |
| 9 | 劳保基金 | 632900 | 302900 | 330000 | 常建通〔2007〕133号《关于进一步规范全市建设工程项目劳保基金征收标准、减缓审批程序的通知》、凭交费票据 |
| 10 | 白蚁预防费 | 20670 | 20342 | 328 | 湘价费〔2008〕第122号文 |
| 11 | 防雷检测评估、雷击灾害风险评估 | 39630 | 35475 | 4155 | 2007年12月15日第3次会议、湘价服〔2011〕194号 |
| 12 | 地勘费 | 87080 | 87080 | 0 | 2007年12月15日第3次会议 |
| 13 | 设计费 | 260480 | 216984 | 43496 | 常安组〔2010〕4号文 |
| 二 | 后期检测等费用 | 388995 | 311635 | 77360 |  |
| 1 | 桩基础静载试压及动测 | 121880 | 121880 | 0 | 常安组〔2010〕4号文 |
| 2 | 基桩检测 | 65200 | 65200 | 0 | 常安组〔2010〕4号文 |
| 3 | 室内环境检测 | 69300 | 46200 | 23100 | 常安组〔2010〕4号文 |
| 4 | 室外环境检测 | 6000 | 6000 | 0 | 2007年12月15日第3次会议 |
| 5 | 规划竣工图测量费 | 10213 | 10213 | 0 | 2007年12月15日第3次会议 |
| 6 | 地籍测绘费 | 19056 | 19056 | 0 | 2007年12月15日第3次会议 |
| 7 | 绿化竣工测量费 | 9000 | 9000 | 0 | 财建〔2009〕17号 |
| 8 | 防雷装置 | 18050 | 0 | 18050 |  |
| 9 | 房屋面积测量费 | 15116 | 15116 | 0 | 常安组〔2010〕4号文 |
| 10 | 节能检测 | 55180 | 18970 | 36210 | 常安组〔2010〕4号文 |
| 三 | 服务性收费 | 2604115 | 2430557 | 173558 |  |
| 1 | 劳动报酬 | 1842015 | 1826157 | 15858 | 常政发〔2009〕14号文 |
| 2 | 工程费审减率超15%的按1%的基数同比例扣减劳动报酬 | 0 | -4311 | 4311 | 常财审〔2016〕结字71号、常财审〔2017〕结字264号 |
| 3 | 监理费 | 417165 | 263775 | 153390 | 常安组〔2010〕4号文 |
| 4 | 市安置办工作经费 | 103480 | 103480 | 0 | 常财发〔2009〕28号 |
| 5 | 区安置办工作经费 | 241455 | 241455 | 0 | 常财发〔2009〕28号 |
| 合计 |  | 4129830 | 3475352 | 654478 | 15.8% |