常财审〔2017〕结字187号

关于德山污水处理厂污水管网工程项目勘察

设计费结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的德山污水处理厂污水管网工程项目勘察设计费结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为德山污水处理厂污水管网工程项目勘察设计费。包含工程设计费（含初步设计、施工图设计）、地形补测、地基勘探费、初步设计评审会务费、施工图审查费等。

项目由湖南省建筑设计院、常德市建筑勘测设计院有限责任公司设计，资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德市德山污水处理厂筹备工作领导小组办公室报送的工程结算评审报告、设计合同及其他相关文件；

3. 湖南省建设厅《转发国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》(湘价服〔2002〕41号)；

4. 湖南省建设厅《关于常德市德山污水处理工程初步设计的批复》(湘建设〔2006〕347号)；

5. 未尽事宜按有关标准、规范执行等。

三、评审范围

主要为德山污水处理厂污水管网工程项目勘察设计费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

3. 将初审资料及初审结果复审后与常德市德山污水处理厂筹备工作领导小组办公室对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

4. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 设计费按工程结算报告审定金额计算，审减7.01万元；

- 2. 初设评审会务费含在设计费中，无票据不另计，审减1.5万元。

- 六、评审结论

- 该工程报审金额1215000元，审定金额1129860元,审减金额85140元，审减率7.01%(详见附表)。

附表

| 德山污水处理厂污水管网工程项目勘察设计费 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 设计费 | 1060000 | 989860 | 70140 | 湘价服〔2002〕41号及预算标准折扣 |
| 二 | 地形补测及地基勘探费 | 90000 | 90000 | 0 | 合同价 |
| 三 | 初设评审会务费 | 15000 | 0 | 15000 |  |
| 四 | 施工图审查费 | 50000 | 50000 | 0 | 合同价 |
| 五 | 合 计 | 1215000 | 1129860 | 85140 | 7.0% |