常财审〔2017〕结字198号

关于岩子堰安置小区工程前期费

结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科室委托的岩子堰安置小区工程前期费结算进行了评审。

一、项目概况

柳叶湖岩子堰安置小区位于常德市柳叶湖岩子堰村三组、岩子堰小学以南地段，总用地面积69.46亩，小区内修建22栋多层安置住宅楼，另按规定配置物管楼和门卫，总建筑面积75233.5M2。项目由常德市发改委常发改投〔2009〕275号文批复立项,由常德市建筑勘测设计院设计。主体及附属工程结算审定金额93909354元，物管用房、污水处理及百叶窗更换工程结算审定金额1411844元。

该工程前期费用包含行政性收费、服务性收费、劳动报酬，不含土地征拆费和报批费。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 2016年第592号财政投资工程项目结算评审送审单；

3. 建设单位报送的结算书及合同、成果文件、发票等附件；

4. 常德市公寓楼安置工作领导小组办公室下发的关于安置楼建设报建费标准的相关文件、会议纪要、规定及通知等；

5. 主体及附属工程结算评审报告常财审〔2014〕结字22号及常财审〔2015〕结字96号；

6. 物管用房、污水处理及百叶窗更换工程结算评审报告常财审〔2016〕结字255号、常财审〔2013〕结字第174号及常财审〔2015〕结字第58号；

7. 国家发展计划委员会、建设部《关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》（计价格〔2002〕10号）；

8. 湖南省物价局《关于进一步规范建设工程质量检测服务收费的通知》（湘价服〔2009〕186号）；

9. 湖南省物价局《关于取消部分气象技术服务收费项目降低部分气象技术服务收费标准的通知》（湘价服〔2008〕114）；

10. 常德市劳动和社会保障局《关于进一步规范全市建设工程项目劳保基金征收标准、减缓审批程序的通知》（常建通〔2007〕133号）；

11. 湖南省物价局《关于进一步规范建设工程交易服务收费的通知》（湘价服〔2009〕157号）；

12. 湖南省物价局《关于进一步规范城乡规划信息技术服务收费的通知》（湘价服〔2010〕71号）；

13. 国家财政部、国家测绘局《关于印发<测绘生产成本费用定额>及有关细则的通知》（财建〔2009〕17号）。

三、评审范围

岩子堰安置小区工程前期费（含行政性收费、服务性收费、劳动报酬，不含土地征拆费和报批费）。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与湖南泰达置业有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 造价咨询费计费基数有误，审减3.92万元；

2. 防雷工程技术评价意见及施工监督检测单价高套，审减2.27万元；

3. 防雷器安装费在工程费中已计，审减4.56万元；

4. 劳保基金计费基数多报，审减27.50万元；

5. 交易服务费按40%计，审减1.86万元；设计招标代理服务费多计，审减0.12万元；

6. 白蚁防治费多计，按票据计，审减0.1万元；

7. 规划放线及城市规划技术论证费多计，审减1.43万元；

8. 竣工验收测绘费多计，审减0.44万元；

9. 土方测绘费属于建设单位管理费，不计，审减0.86万元；

10. 规划建筑设计院测绘费及放线费无成果且重复，审减4.56万元；

11. 房产测绘费单价高套，审减1.25万元；

12. 土地利用可研论证报告费列入土地成本，审减2.79万元；

13. 垃圾处理费由专业科室支付，不计，审减0.97万元；

14. 鉴定费不计，审减0.8万元；

15. 室内环境、建筑节能检测多计，审减4.75万元；

16. 绿化面积测绘费多计，审减0.56万元；

17. 其他费用依据不明，审减0.6万元

18. 部分附属工程、物管房及污水处理工程漏算监理费，审增7.22万元；

19. 现场管理协调经费，根据文件规定2012年7月6日前主体竣工的工程协调经费包含在5%代建费中，经查本工程主体在文件规定的时间之前竣工，审减46.95万元；

20. 工作经费计算基数漏算了物管房、污水处理及百叶窗更换工程的造价，审增1万元；

21. 劳动报酬计算基数漏算了物管房、污水处理及百叶窗更换工程的造价，审增6.05万元；

22. 前期物业费含在劳动报酬中，不计，审减3.79万元；

23. 两证办理费无票据，审减0.06万元；

24. 城建档案管费用根据提供的票据金额计，审减1.25万元。

六、评审结论

1. 该项目报审金额11060408元，审定金额10088392元，核减金额972016元，审减率8.78%；

2. 该小区工程建设费用（不含土地征拆费及报批费）9532.12万元，其前期费用1008.8万元，约为工程建设费用的10.6%，约134元/m2。

附表

岩子堰安置小区工程前期费结算评审汇总表

金额单位：元

| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 审图费 | 45518.00 | 45518.00 | 0.00 |  |
| 2 | 工程造价咨询 | 189916.00 | 150655.66 | 39260.34 |  |
| 3 | 防雷设施技术评价及防雷工程施工跟踪监督检测 | 45518.00 | 22759.13 | 22758.87 |  |
| 4 | 防雷器安装费 | 45600.00 | 0.00 | 45600.00 |  |
| 5 | 劳保基金 | 1685257.00 | 1410303.00 | 274954.00 |  |
| 6 | 招标交易服务费及设计招标代理服务费 | 32970.00 | 13087.86 | 19882.14 |  |
| 7 | 环评影响评价报告表 | 11000.00 | 11000.00 | 0.00 |  |
| 8 | 环境监测费 | 3150.00 | 3150.00 | 0.00 |  |
| 9 | 水土保持编制费 | 40700.00 | 40700.00 | 0.00 |  |
| 10 | 白蚁防治费 | 61524.75 | 60457.70 | 1067.05 |  |
| 11 | 消防检测费 | 22759.00 | 22759.00 | 0.00 |  |
| 12 | 规划测绘费及城市规划技术论证费 | 50383.28 | 36026.04 | 14357.24 |  |
| 13 | 国土测绘费及土方测绘费 | 51997.00 | 38634.49 | 13362.51 |  |
| 14 | 规划建筑设计院测绘费及放线费 | 45615.00 | 0.00 | 45615.00 |  |
| 15 | 房产面积测绘费 | 41038.00 | 28472.93 | 12565.07 |  |
| 16 | 竣工测绘费 | 18443.00 | 18443.00 | 0.00 |  |
| 17 | 土地利用可研论证报告费 | 27940.00 | 0.00 | 27940.00 | 列入土地成本，本次不计 |
| 18 | 垃圾处理费 | 9746.08 | 0.00 | 9746.08 |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 19 | 鉴定费 | 8000.00 | 0.00 | 8000.00 |  |
| 20 | 桩基检测费（指定检测） | 81570.00 | 100780.00 | -19210.00 | 昌衡检测 |
| 21 | 桩基检测费（指定检测） | 112320.00 | 92980.00 | 19340.00 | 赛科检测 |
| 22 | 桩基检测费（常规检测） | 366410.00 | 366410.00 | 0.00 | 博联检测 |
| 23 | 室内环境、建筑节能检测 | 314917.00 | 267399.00 | 47518.00 |  |
| 24 | 绿化面积 测绘费 | 27100.00 | 21505.20 | 5594.80 |  |
| 25 | 其他费用 | 6016.00 | 0.00 | 6016.00 |  |
| 26 | 主体、绿化及污水处理和道路设计费 | 652660.00 | 652660.00 | 0.00 |  |
| 27 | 监理费 | 625641.00 | 697901.68 | -72260.68 | 。 |
| 28 | 勘察费 | 249560.00 | 249560.00 | 0.00 |  |
| 29 | 现场管理协调经费 | 469547.00 | 0.00 | 469547.00 |  |
| 30 | 区安置办工作经费 | 657364.00 | 664439.92 | -7075.92 |  |
| 31 | 市安置办工作经费 | 281728.00 | 284759.96 | -3031.96 |  |
| 32 | 代建费 | 4695468.00 | 4756029.65 | -60561.65 | 5% |
| 33 | 前期物业费 | 37932.00 | 0.00 | 37932.00 |  |
| 34 | 两证办理费 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |  |
| 35 | 城建档案管费用 | 40000.00 | 27500.00 | 12500.00 |  |
| 36 | 可研报告编制费 | 4500.00 | 4500.00 | 0.00 |  |
|  | 合 计 | 11060408 | 10088392 | 972016 |  |