常财审〔2017〕结字245号

关于东风二组（一期）、仙源安置小区配电工程

结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的东风二组一期、仙源安置小区配电工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目包括东风二组（一期）红线内、外及仙源安置小区红线外10/0.4 KV配电工程。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）

2. 财政投资工程项目结算评审送审单（〔2017〕649号）；

3. 常德市公寓楼安置工作领导小组办公室2014年第12次会议纪要；

4. 常德市公寓楼安置工作领导小组办公室2015年第2次会议纪要；

5. 常德市财政局投资评审中心《关于东风二组安置小区附属工程结算审核的报告》常财审〔2015〕结字5号；

6. 常德市财政局投资评审中心《关于仙缘安置小区附属工程结算审核的报告》常财审〔2015〕结字5号；

7. 常德天健置业有限公司报送的工程结算书及其他相关文件；

8. 东风二组（一期）安置小区基建及10/0.4KV配电工程电力安装工程补充协议、仙源安置小区基建及10/0.4KV配电工程补充协议；

三、评审范围

东风二组（一期）、仙源安置小区配电工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

3. 就初审资料及初审结果与湖南德力电力建设集团有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

4. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中主要审核情况

根据甲乙双方协商，红线内电力工程按49元/m2、红线外电力工程按29元/m2包干结算。该项目为东风二组（一期）安置小区红线内、外电力工程及仙源安置小区红线外电力工程结算。

六、评审结论

该项目报审造价为2282430元，审定金额2282430元,审减金额0元，审减率0%。

附表

| 东风二组（一期）、仙源安置小区配电工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位:元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审核金额 | 审减金额 | 备 注 |  |
| 1 | 工程费用 | 2282430 | 2282430 | 0 |  |  |
| 1.1 | 东风二组（一期） | 1420614 | 1420614 | 0 |  |  |
| 1.2 | 仙源 | 861816 | 861816 | 0 |  |  |
| 2 | 合 计 | 2282430 | 2282430 | 0 |  |  |