常财审〔2017〕结字269号

关于驮古堤安置小区前期费结算

评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的驮古堤安置小区前期费结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于常德市武陵区柳叶湖驮古堤村，共15栋房屋,总建筑面积50150平方米。主要工程内容包括：土石方、桩基础、基础、主体建安工程及小区绿化、道路、给排水、电力、弱电管网、有线网络、小区安防系统、防雷系统等附属工程。

该项目代建单位为湖南泰达置业有限公司，由常德市建筑设计院有限公司设计。项目基础及主体部分中标总金额51503004.8元，于2011年1月开工，2012年12月竣工。

该工程前期费用包含行政性收费、服务性收费、劳动报酬，不含土地征拆费和报批费。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 财政投资项目结算评审送审单（〔2017〕543号）；

3. 湖南泰达置业有限公司报送的与项目建设相关的报建费合同、成果文件、发票、预算及结算文件等；

4. 常德市公寓楼安置工作领导小组办公室下发的关于安置楼建设报建费标准的相关文件、会议纪要、规定及通知等；

5. 基础及主体工程工程结算评审报告，结算金额51570880元（常财审〔2014〕结字9号）；

6. 小区附属配套工程结算评审报告，结算金额13245147元（常财审〔2015〕结字78号）；

7. 国家计委、建设部《关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知》（计价格〔2002〕10号）；

8. 湖南省物价局湘价《关于印发湖南省建设工程造价咨询服务收费管理办法的通知》（湘价服〔2009〕81号）；

9. 湖南省物价局《关于取消部分气象技术服务收费项目降低部分气象技术服务收费标准的通知》（湘价服〔2008〕114号）；

10.常德市劳动和社会保障局《关于进一步规范全市建设工程项目劳保基金征收标准、减缓审批程序的通知》（常建通〔2007〕133号）；

11.湖南省物价局《关于进一步规范建设工程交易服务收费的通知》（湘价服〔2009〕157号）；

12.湖南省物价局《关于进一步规范城乡规划信息技术服务收费的通知》（湘价服〔2010〕71号）；

13.财政部、国家测绘局《关于印发<测绘生产成本费用定额>及有关细则的通知》（财建〔2009〕17号）。

三、评审范围

驮古堤安置小区前期费（含行政性收费、服务性收费、劳动报酬，不含土地征拆费和报批费）。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与湖南泰达置业有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核原因

1. 水土保持方案编制费多计，审减0.56万元；

2. 劳保基金按支付凭证，审减25.85万元；

3. 垃圾处理费不计，审减0.63万元；

4. 绿化面积测绘费多计，审减0.35万元；

5. 防雷技术评价费、施工跟踪检测费多计，审减1.5万元；

6. 地形图测绘费多计，审减1.66万元；

7. 房产测绘费多计，审减0.7万元；

8. 桩基常规桩基检测费多计，审减0.36万元；

9. 设计费多计，审减1.42万元；

10.监理费多计，审减4.67万元；

11.现场协调管理经费、前期物业费含在5%劳动报酬中，审减34.92万元。

六、评审结论

项目送审金额7496376元，审定金额6774564元，审减金额721812元，审减率9.63%（详见附表）

附表

| 驮古堤安置小区前期费用结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 审图费 | 30090 | 30000 | 90 | 常安组[2010] 4号、合同 |
| 2 | 主体工程造价咨询 | 103142 | 103006 | 136 |  |
|  | 弱电工程造价咨询 | 2401 | 2401 | 0 |  |
| 3 | 水土保持编制费 | 28200 | 22568 | 5633 | 2007第3次会议纪要标准收费 |
| 4 | 劳保基金 | 1134280 | 875800 | 258480 | 缴费凭证 |
| 5 | 工程交易服务费、代理费 | 8784 | 8784 | 0 | 湘价服[2004] 23号 |
|  | 设计招标代理费 | 2600 | 1805 | 795 |  |
| 6 | 环评费 | 7770 | 7770 | 0 | 协议书、湘价服[2002]80号 |
| 7 | 环境监测费 | 4600 | 4600 | 0 | 湘价服[2001]18号文 |
| 8 | 项目咨询费 | 4500 | 4500 | 0 |  |
| 9 | 垃圾处理费 | 6330 | 0 | 6330 | 由专业科室直接结算 |
| 10 | 绿化面积测绘费 | 16000 | 12479 | 3522 |  |
| 11 | 防雷工程检测费 | 30090 | 15045 | 15045 | 合同书、湘价服[2006]163号文件 |
| 12 | 清绘费 | 300 | 300 | 0 |  |
|  | 办理划拨书 | 600 | 600 | 0 |  |
|  | 测绘测量 费 | 6480 | 5761 | 719 |  |
| 13 | 地形图测绘费 | 16120 | 4425 | 11695 |  |
|  | 地形图竣工测绘费 | 21107 | 16154 | 4953 |  |
| 14 | 房产测绘费 | 28323 | 21289 | 7034 |  |
| 15 | 1-15#楼室内环境、建筑节能检测 | 168900 | 168900 | 0 | 常安组[2010]4号 |
| 16 | 1-8#桩基检测费（抽检） | 72420 | 71250 | 1170 | 常安组[2010]4号 |
| 17 | 9#-15#楼桩基检测费（抽检） | 64960 | 64960 | 0 |  |
| 18 | 1#-15#楼桩基检测费 | 257290 | 254870 | 2420 |  |
| 18 | 白蚁预防费用 | 38941 | 38941 | 0 | 湘价服[2008]第122号文 |
| 20 | 绿化设计费 | 30000 | 26928 | 3072 |  |
| 21 | 设计费 | 401200 | 401200 | 0 |  |
| 22 | 污水处理设计费 | 4500 | 3064 | 1436 |  |
| 23 | 道路设计费 | 9675 | 0 | 9675 |  |
| 24 | 勘察费 | 215030 | 215030 | 0 |  |
| 25 | 监理费 | 518528 | 471866 | 46662 |  |
| 26 | 劳动报酬 | 3240801 | 3246474 | -5673 | 常安组[2009]28号 |
| 27 | 工作经费（市安置办） | 194448 | 194788 | -340 | 常安组[2009]28号 |
| 28 | 现场管理协调经费 | 324080 | 0 | 324080 |  |
| 29 | 工作经费（市安置办） | 453712 | 454506 | -794 | 常安组[2009]28号 |
| 30 | 前期物业费 | 25075 | 0 | 25075 | 常安组〔2010〕7号文规定前期物业费含在劳务报酬中 |
| 31 | 两证办理费 | 600 | 0 | 600 |  |
| 32 | 城建档案管费用 | 24500 | 24500 | 0 | 按缴费凭证 |
|  | 合计 | 7496376 | 6774564 | 721812 |  |