常财审〔2017〕结字230号

关于白石路交通管理设施建设工程结算评审的报告

常德市融资核算中心:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的白石路交通管理设施建设工程结算进行了评审。

- 项目概况

白石路交通管理设施建设工程，主要内容为安装标志牌、防护栏杆及基础、涂热熔标线等。

该项目由常德市天城规划建筑设计有限公司设计，由中通服项目管理咨询有限公司负责监理，由湖南华鑫交通工程有限公司施工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1．财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2．2016年4月6日常德市公安局交通警察支队与湖南华鑫交通工程有限公司签订的合同书；

3. 常德市公安局交通警察支队报送的施工图、结算书等相关技术文件；

4. 湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

6. 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

7. 常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0一五年第四期建设工程材料价格的通知》；

8．有关的标准图集和设计、施工规范；

- 9．现场踏勘了解情况。

三、评审范围

白石路交通管理设施建设工程费及前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果交复审后与常德公安局交通警察支队及湖南华鑫交通工程有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1. 热熔标线及标牌等工程量多计，审减4.47万元；

2. 隔离防护综合单价偏高，审减28.6万元；

3．进山道路难度费，审减8万元；

4．监理费，审减2.07万元。

六、评审结论

项目送审金额1526669元，审定金额1095243元，审减金额431426元，审减率28.2%（详见附表）。

附表

| 白石路交通管理设施建设工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |
| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 报审金额 | 审定金额 | 审减金额 |
| 一 | 工程费 | 1479553 | 1068916 | 410637 |
| 1 | 合同内 | 1442679 | 254500 | 1188179 |
| 2 | 合同外 | 36874 | 814416 | (777542) |
| 二 | 其它费 | 47116 | 26327 | 20789 |
| 1 | 预算编制费 | 10507 | 10507 | 0 |
| 2 | 监理费 | 36609 | 15820 | 20789 |
| 三 | 合 计 | 1526669 | 1095243 | 431426 |