常财审〔2017〕结字209号

关于高泗一期安置小区工程前期费

结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科室委托的高泗一期安置小区工程前期费结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于丹洲乡高泗村，共4栋多层建筑，总建筑面积18351m2。主要工程内容包括：土石方、桩基础、基础、主体建安工程及小区绿化、道路、给排水、电力、弱电管网、有线网络、小区安防系统、防雷系统等附属工程。

该项目建设单位为常德天健置业有限公司，设计单位为常德市天城建筑设计有限公司。项目基础及主体部分中标总金额15526335.55元，于2010年5月27日开工，2012年5月17日竣工。

该工程前期费用包含行政性收费、服务性收费、劳动报酬，不含土地征拆费和报批费。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 2017年第540号财政投资项目结算评审送审单；

3. 建设单位报送的与项目建设相关的报建费合同、成果文件、发票、预算及结算文件等；

4. 常德市公寓楼安置工作领导小组办公室下发的关于安置楼建设报建费标准的相关文件、会议纪要、规定及通知等；

5. 基础及主体工程结算评审报告常财审〔2013〕结字155号，结算金额17246309元；

6. 土方回填及围墙、挡土墙工程结算评审报告常财审〔2012〕结字32号，结算金额1501295元；

7. 小区附属配套工程结算评审报告常财审〔2013〕结字176号，结算金额2429638元；

8. 红线外给水接工程结算评审报告常财审〔2016〕结字377号，结算金额1554158元；

9. 国家计委、建设部《关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知》（计价格〔2002〕10号）；

10. 湖南省物价局湘价《关于印发湖南省建设工程造价咨询服务收费管理办法的通知》（湘价服〔2009〕81号）；

11. 湖南省物价局《关于取消部分气象技术服务收费项目降低部分气象技术服务收费标准的通知》（湘价服〔2008〕114号）；

12. 常德市劳动和社会保障局《关于进一步规范全市建设工程项目劳保基金征收标准、减缓审批程序的通知》（常建通〔2007〕133号）；

13. 湖南省物价局《关于进一步规范建设工程交易服务收费的通知》（湘价服〔2009〕157号）；

14. 湖南省物价局《关于进一步规范城乡规划信息技术服务收费的通知》（湘价服〔2010〕71号）；

15. 财政部、国家测绘局《关于印发<测绘生产成本费用定额>及有关细则的通知》（财建〔2009〕17号）。

三、评审范围

高泗一期安置小区工程前期费（含行政性收费、服务性收费、劳动报酬，不含土地征拆费和报批费）。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
    2. 现场踏勘；
    3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；
    4. 与送审单位对账，形成初审结论；

5. 实施复审并对账定案，形成评审结论，由送审单位签字盖章认可；

6. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1. 规划技术论证费多计，审减1.88万元；

2. 水土保持方案编制费多计，审减0.054万元；

3. 工程造价咨询费多计，审减0.33万元；

4. 招标代理费不计，审减0.2万元；

5. 防雷技术评价费、施工跟踪检测费多计，审减0.37万元；

6. 施工图审查费多计，审减0.049万元；

7. 劳保基金按支付凭证，审减3.01万元；

8. 设计费计费基数有误，审减0.85万元；

9. 监理费计费基数有误，审减0.48万元；

10. 地形图测绘费多计，审减0.67万元；

11. 竣工测绘费、土方测绘等属工程量确认量测含在建设单位管理费中，审减1.91万元；

12. 桩基常规桩基检测费多计，审减0.84万元；

13. 公示牌、标牌、竣工后后期管理费等含在劳动报酬中，审减2.23万元；

14. 安全文明措施费不计，审减30万元；

15. 现场管理协调经费不计，审减6.02万元。

六、评审结论

项目送审金额2673217元，审定金额2183957元，审减金额 489260元，审减率18.3%（详见附表）。

附表

| 高泗一期安置小区前期费用结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 环评报告编制费 | 8000 | 8000 | 0 |  |
| 2 | 可研报告咨询费 | 4500 | 4500 | 0 |  |
| 3 | 规划技术论证费 | 23250 | 4404 | 18846 |  |
| 4 | 水土保持方案编制费 | 8800 | 8258 | 542 |  |
| 5 | 工程造价咨询费 | 34400 | 31053 | 3347 |  |
| 6 | 招标代理费 | 2000 | 0 | 2000 |  |
| 7 | 工程交易服务费 | 3395 | 3395 | 0 |  |
| 8 | 防雷技术评价费、施工跟踪检测费 | 9200 | 5505 | 3695 |  |
| 9 | 施工图审查费 | 11500 | 11011 | 489 |  |
| 10 | 劳保基金 | 301811 | 271711 | 30100 |  |
| 11 | 白蚁防治费 | 13891.5 | 13763 | 128 |  |
| 12 | 地勘设计费 | 61990 | 61990 | 0 |  |
| 13 | 绿化设计费 | 9200 | 5501 | 3699 |  |
| 14 | 设计费 | 151600 | 146809 | 4791 |  |
| 15 | 监理费 | 155955 | 151139 | 4816 |  |
| 16 | 地形图测绘费 | 8918 | 2195 | 6723 |  |
| 17 | 竣工测绘费 | 6336 | 0 | 6336 |  |
| 18 | 拔地钉桩（国土） | 3156 | 1440 | 1716 |  |
| 19 | 地籍测绘费 | 1225 | 686 | 539 |  |
| 20 | 地形图测绘费 | 1710 | 1710 | 0 |  |
| 21 | 4#楼面积测量费 | 2301 | 1431 | 870 |  |
| 22 | 土方测量测绘费 | 8750 | 0 | 8750 |  |
| 23 | 竣工测绘费 | 924 | 0 | 924 |  |
| 24 | 桩基础工程检测费 | 32450 | 32450 | 0 |  |
| 25 |  | 68720 | 60280 | 8440 |  |
| 26 | 室内环境检测费 | 8640 | 8640 | 0 |  |
| 27 | 环境监测服务费 | 3100 | 1857 | 1243 |  |
| 28 | 创文费 | 8139 | 0 | 8139 |  |
| 29 | 规划公示牌制作费 | 2400 | 0 | 2400 |  |
| 30 | 招牌制作费 | 2050 | 0 | 2050 |  |
| 31 | 门牌、单元牌、杂物间标牌栋号制作费 | 2650 | 0 | 2650 |  |
| 32 | 标牌制作费 | 2315 | 0 | 2315 |  |
| 33 | 项目报批资料费 | 3498 | 0 | 3498 |  |
| 34 | 安全文明措施费 | 300000 | 0 | 300000 |  |
| 35 | 工作经费（市安置办） | 51611 | 51611 | 0 |  |
| 36 | 工作经费（区安置办） | 120426 | 120426 | 0 |  |
| 37 | 现场管理协调经费 | 60212 | 0 | 60212 |  |
| 38 | 建设单位管理费 | 1168693.5 | 1168694 | 0 |  |
| 39 | 城建档案综合服务费 | 5500 | 5500 | 0 |  |
|  | 合 计 | 2673217 | 2183957 | 489260 |  |