常财审〔2017〕结字255号

关于常德市残疾人康复托养中心绿化工程

结算评审的报告

常德市财政局社会保障科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市残疾康复托养中心绿化工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为常德市残疾人康复托养中心绿化工程。工程内容包括新铺嵌草砖、透水砖；修建景观亭、安装菠萝格木方树池坐凳；栽植香樟、栾树、桂花、春鹃球、山茶球等乔灌木，种植大叶麦冬和马尼拉草皮等。

该工程原预算审定金额621621元，预算评审报告编号为常财审〔2015〕预字241号。项目由常德市建筑设计院有限责任公司设计、湖南和叶园林有限责任公司施工、湖南正华工程监理有限公司监理。施工时间为2016年1月至11月。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 2017年第309号财政投资工程项目结算评审送审单；

2. 常德市残疾人联合会报送的工程结算书、施工合同、招投标文件及竣工图等；

3. 常德市建筑设计院有限责任公司设计的《常德市残疾人康复托养中心环境景观设计》施工图；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

6. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇六年第二期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2016〕4号）；

7. 市场询价；

8. 现场踏勘所掌握的情况。

三、评审范围

常德市残疾人康复托养中心绿化工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市残疾人联合会及湖南和叶园林有限责任公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 嵌草砖工程量多计，审减1.86万元；

2. 卵石园路工程量多计，审减0.9万元；

3. 砖砌条凳和树池坐凳报送价格偏高，审减3.15万元；

4. 整理绿化用地工程量多计，审减0.19万元；

5. 乔木、灌木及草皮等工程量多计，审减6.76万元；

6. 砼压顶及砼垫层工程量多计，审减0.44万元；

7. 暂列金额重复计取，审减6.0万元；

8. 桂花树、银杏等树木报送价格偏高，审减9.68万元。

六、评审结论

该项目报送金额838116元,审定金额518299元，审减金额319817元，审减率为38.16%（详见附表）。

附表

| 常德市残疾人康复托养中心绿化工程 结算审核汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 合同内部分 | 652898 | 429871 | 223027 |  |
| 二 | 签证及增补部分 | 185218 | 88428 | 96790 |  |
| 三 | 合计 | 838116 | 518299 | 319817 |  |