常财审〔2017〕结字257号

关于赵家碈安置小区前期费结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的赵家碈安置小区前期费结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于武陵区东郊乡赵家碈村四组、武陵区托老院北侧，小区总用地面积约75亩。小区共新建框架结构20栋多层安置楼，总建筑面积99066.67m2。主要工程内容包括：土石方、桩基础、基础、主体建安工程及小区绿化、道路、给排水、电力、弱电管网、有线网络、燃气管道、小区安防系统、防雷系统及围墙等工程。

该工程前期费用包含行政性收费、服务性收费、劳动报酬，不含土地征拆费和报批费。

该项目由常德市发改委常发改投〔2011〕247号批复立项。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 财政投资项目结算评审送审单（〔2017〕188号）；

3. 常德市德达房地产开发有限公司报送的所有与项目建设相关的报建费合同、成果文件、发票等；

4. 常德市公寓楼安置工作领导小组办公室下发的关于安置楼建设报建费标准的相关文件、会议纪要、规定及通知等；

5. 赵家碈安置小区挡土墙、围墙等部分附属工程结算审核报告（常财审〔2016〕结字24号；

6. 赵家碈1～4#、9～11#、14～15#、18～19#楼主体工程竣工结算审核报告（常财审〔2016〕结字103号）；

7. 赵家碈安置小区二期工程结算审核报告（常财审〔2016〕结字265号；

8. 赵家碈公寓安置小区附属工程结算审核报告（常财审〔2017〕结字64号；

9. 国家计委、建设部《关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知》（计价格〔2002〕10号）；

10. 湖南省物价局《关于印发湖南省建设工程造价咨询服务收费管理办法的通知》（湘价服〔2009〕81号）；

11. 湖南省物价局《关于取消部分气象技术服务收费项目降低部分气象技术服务收费标准的通知》（湘价服〔2008〕114号）；

12. 常德市劳动和社会保障局《关于进一步规范全市建设工程项目劳保基金征收标准、减缓审批程序的通知》（常建通〔2007〕133号）；

13. 湖南省物价局《关于进一步规范建设工程交易服务收费的通知》（湘价服〔2009〕157号）；

14. 湖南省物价局《关于进一步规范城乡规划信息技术服务收费的通知》（湘价服〔2010〕71号）；

15. 财政部、国家测绘局《关于印发<测绘生产成本费用定额>及有关细则的通知》（财建〔2009〕17号）；

16. 国家计委、建设部《关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知》（计价格〔2002〕10号）。

三、评审范围

赵家碈安置小区前期费（含行政性收费、服务性收费、劳动报酬，不含土地征拆费和报批费）。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市德达房地产开发有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 劳保基金多计，审减29.49万元；

2. 咨询费计费有误，审减8.61万元；

3. 房产测绘测量费计费有误，审减0.15万元；

4. 测绘测量费计费有误，审减2.53万元；

5. 检测费计费有误、多计，审减2.56万元；

6. 环评费计费有误，审减2.22万元；

7. 交易、代理服务费计费有误，审减8.71万元；

8. 监理费计费有误，审减9.25万元；

9. 审图费计费有误，审减0.33万元；

10.门牌安装工程量多计、主材价格偏高，审减9.19万元；

11.应扣减审减率超15%的按1%的基数同比例扣减劳动报酬，审减3.32万元。

六、评审结论

项目送审金额14691453元，审定金额13927814元，审减金额763640元，审减率5.20%（详见附表）。

附表

| 赵家碈安置小区前期费评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 费用名称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 1 | 劳保基金 | 2652268 | 2357370 | 294898 | 常建通〔2007〕133号《关于进一步规范全市建设工程项目劳保基金征收标准、减缓审批程序的通知》、凭交费票据 |
| 2 | 咨询费用 | 305730 | 219589 | 86141 | 常安组〔2010〕4号文 |
| 3 | 房产测绘测量费 | 60439 | 58915 | 1524 | 常安组〔2010〕4号文 |
| 4 | 测绘测量费(①+②+③+④) | 139917 | 114642 | 25276 |  |
| ① | 绿化面积测绘 | 30700 | 15045 | 15656 | 财建〔2009〕17号 |
| ② | 地籍测绘 | 21720 | 14220 | 7500 | 2007年12月15日第3次会议 |
| ③ | 国土竣工测绘 | 39216 | 37096 | 2120 | 2007年12月15日第3次会议 |
| ④ | 定点放线费、竣工测量 | 48281 | 48281 | 0 | 2007年12月15日第3次会议 |
| 5 | 检测费(①+②+③+④+⑤+⑥) | 734420 | 708853 | 25567 |  |
| ① | 桩基检测（一、二期） | 343640 | 343640 | 0 | 常安组〔2010〕4号文 |
| ② | 室内环境检测与建筑节能 | 114180 | 114180 | 0 | 常安组〔2010〕4号文 |
| ③ | 桩基检测（一期指定） | 96550 | 96550 | 0 | 常安组〔2010〕4号文 |
| ④ | 桩基检测（二期指定） | 95050 | 85670 | 9380 | 常安组〔2010〕4号文 |
| ⑤ | 防雷检测 | 50000 | 49533 | 467 | 2007年12月15日第3次会议 |
| ⑥ | 环境监测 | 35000 | 19280 | 15720 | 2007年12月15日第3次会议 |
| 6 | 环评费 | 31000 | 8765 | 22235 | 计价格〔2002〕125号文 |
| 7 | 服务费(①+②) | 204270 | 117180 | 87090 |  |
| ① | 交易服务费 | 50670 | 33036 | 17634 | 湘价服〔2004〕23号文、湘价服〔2009〕157号文 |
| ② | 代理服务费 | 153600 | 84144 | 69456 | 计价格〔2002〕1980号文、湘价服〔2002〕328号文 |
| 8 | 监理费 | 1077655 | 985120 | 92535 | 常安组〔2010〕4号文 |
| 9 | 预防费（白蚁防治费） | 74300 | 74300 | 0 | 湘价费〔2008〕第122号文 |
| 10 | 区安置办工作经费 | 942948 | 942948 | 0 | 常财发〔2009〕28号 |
| 11 | 市安置办工作经费 | 404120 | 404120 | 0 | 常财发〔2009〕28号 |
| 12 | 劳动报酬 | 6735344 | 6735344 | 0 | 常政发〔2009〕14号文 |
| 13 | 地勘费(①+②) | 295390 | 295390 | 0 | 常安组〔2010〕4号文 |
| ① | 地质勘察 | 289820 | 289820 | 0 |  |
| ② | 围墙勘察 | 5570 | 5570 | 0 |  |
| 14 | 设计费 | 792533 | 792533 | 0 | 常安组〔2010〕4号文 |
| 15 | 审图费 | 62700 | 59440 | 3260 | 常安组〔2010〕4号文 |
| 16 | 围墙 | 3600 | 3600 | 0 | 漏计工程费 |
| 17 | 门牌安装 | 128228 | 36357 | 91871 | 漏计工程费 |
| 18 | 审减率超15%的按1%的基数同比例扣减劳动报酬 | 0 | -33244 | 33244 | 常财审〔2016〕结字24号、常财审〔2017〕结字64号 |
| 19 | 绿化设计费（增加漏计） | 46591 | 46591 | 0 | ［工程勘察设计收费标准（2002年修订本）］、［常价服（2011）51号文 |
|  | 合 计 | 14691453 | 13927814 | 763640 | 5.20% |