常财审〔2017〕结字265号

关于柳泉路等道路无障碍设施改造工程工程

结算评审的报告

常德市财政局经济建设科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市政府财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的柳泉路等道路无障碍设施改造工程结算进行了评审。

一、项目概况

为了扎实开展“创建全国无障碍示范城市”工作，达到创建全国无障碍示范市的标准，对柳泉路、常德大道、柳叶大道、朝阳路、桃花源路、朗州北路等10条城市主次道路进行了无障碍设施改造。改造主要内容包括：调整缘石高差、调整及修建无障碍坡道、修建盲道、设置提示盲道等。

该项目由常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，湖南弘高建设工程有限公司施工，于2016年2月开工建设，至2016年5月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政投资工程项目结算评审送审单；

2. 建设单位提交的结算书、相关资料；

3. 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

4. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）;

5. 湖南省建设工程造价管理总站颁发的《2014湖南省建设工程消耗量标准》、《2014湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《2014湖南省安装工程消耗量标准》；

6. 湖南省住建厅《湖南省住房和城乡建设厅关于印<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

7. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<2014版湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

8. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一六年第二期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2016〕4号）；

9. 有关的标准图集和设计、施工规范；

10. 现场踏勘了解情况。

三、评审范围

柳泉路等道路无障碍设施改造工程费用及前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
    2. 现场踏勘；
    3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；
    4. 与送审单位对账，形成初审结论；

5. 实施复审并对账定案，形成评审结论，由送审单位签字盖章认可；

- 6. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

- 五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 道板砖工程量多计，审减18.32万元；

- 2. 拆除及渣土外运工程量多计，审减7.93万元；

- 3. 造价咨询费审减0.15万元；

- 设计费高计，审减3.4万元；

- 建设单位管理费基数减小，审减0.23万元。

六、评审结论

该工程报审金额2198123元，审定金额1897821元,审减金额300302元，审减率13.66%（详见附表）。

附表

| 柳泉路等道路无障碍设施改造工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 2117023 | 1854481 | 262542 |  |
| 1 | 柳泉路（龙膺路——老泉水桥）无障碍设施改造工程 | 60564 | 49832 | 10732 |  |
| 2 | 常德大道（沅江二桥——武陵大道）无障碍设施改造工程 | 780700 | 707767 | 72933 |  |
| 3 | 常德大道（龙港路——桃花源路）无障碍设施改造工程 | 156872 | 142746 | 14126 |  |
| 4 | 柳叶大道（常德大道——朗州路、武陵大道——桃花源路）无障碍设施改造工程 | 161994 | 152153 | 9841 |  |
| 5 | 柳叶大道（环湖路——常德大道）无障碍设施改造工程 | 64423 | 57568 | 6855 |  |
| 6 | 朝阳路（洞庭大道——常德大道）无障碍设施改造工程 | 362451 | 285847 | 76603 |  |
| 7 | 桃花源路（沅安路——常德大道）无障碍设施改造工程 | 49114 | 45806 | 3308 |  |
| 8 | 滨湖东路（紫缘路——常德大道）无障碍设施改造工程 | 89667 | 73867 | 15801 |  |
| 9 | 朗州北路（常德大道——高尔夫俱乐部）无障碍设施改造工程 | 154864 | 137867 | 16998 |  |
| 10 | 新河路（荷花路——龙港路）无障碍设施改造工程 | 102068 | 89530 | 12538 |  |
| 11 | 洞庭大道东延线（紫缘路——常德大道）无障碍设施改造工程 | 100499 | 91708 | 8791 |  |
| 12 | 三闾路（人民东路——老堤障路）无障碍设施改造工程 | 21549 | 19791 | 1758 |  |
| 13 | 常德大道（沅江二桥-武陵大道）无障碍设施改造工程清单外增加 | 12259 | 0 | 12259 |  |
| 二 | 前期费 | 81100 | 43340 | 37760 |  |
| 1 | 造价咨询费 | 8589 | 7141 | 1448 |  |
| 2 | 设计费 | 53500 | 19509 | 33991 |  |
| 3 | 建设单位管理费 | 19011 | 16690 | 2321 |  |
|  | 合计 | 2198123 | 1897821 | 300302 |  |