常财审〔2017〕结字203号

关于常德市市委办公室消防设备维修改造工程

结算评审的报告

常德市财政局行政政法科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市市委办公室消防设备维修改造工程结算进行了评审。

- 项目概况

该项目主要是市委办公楼消防设备维修改造。工程内容包括安装1#2#办公楼、宿舍楼仓库及室外的消防设备更换和维修改造等。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1．财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2.常德市室外办公室报送的施工图、预算书等相关技术文件；

3. 湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

4. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

6. 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

7. 常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0一六年第六期建设工程材料价格的通知》；

8．有关的标准图集和设计、施工规范；

- 9．现场踏勘了解情况。

三、评审范围

常德市市委办公楼消防设备维修改造工程费及检测费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与市委办公室和施工方对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1. 合同内工程量多计，审减1.5万元；

2. 合同外工程量多计，审减5.5万元；

3. 合同外主材单价偏高，审减5.9万元；

4. 合同外下浮，审减1.1万元。

六、评审结论

项目送审金额901518元，审定金额758290元，审减金额143228元，审减率15.8%。

附表

| 市委办公楼消防设备维修改造工程评审汇总表 单位：元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 名 称 | 报审金额 | 评审金额 | 审减金额 |
| 1 | 工程费 | 873228 | 730000 | 143228 |
| 2 | 消防检测费 | 28290 | 28290 | 0 |
|  | 合 计 | 901518 | 758290 | 143228 |