常财审〔2017〕结字202号

关于高泗二期1～5# 、10～11#楼主体工程

结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的高泗二期1～5# 、10～11#楼主体工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于常丹路以东、欣荣路以西、高泗安置小区一期以北的高泗村地块。总用地面积35856m2，共建安置楼11栋（其中1～5#、10～11#楼为多层，6#～9#楼为小高层）。此次评审为二期建设的1～5#、10～11#楼多层住宅基础、主体、装饰及安装工程，总建筑面积26674.64m2，其中1#、2#、11#楼为框架+砖混结构，3～5#、10#楼为砖混结构。

该项目由常德市发改委常发改投〔2013〕165号文件批复立项，设计单位为常德市天城规划建筑设计有限公司，监理单位为常德市智立建设监理咨询有限公司，施工单位为湖南广源建设工程有限公司。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政投资工程项目预算评审送审单（〔2016〕821号）；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 常德天健置业有限公司报送的竣工图、结算书及相关技术文件；

4. 常德市政府领导对《关于确定高泗二期公寓楼结构形式的请示》的批示意见；

5. 关于高泗二期公寓楼安置小区建设部分砖混机构安置房的请示（常武政〔2013〕71号）；

6. 常德市政府领导对《关于高泗二期公寓楼按实评审的请示》的批示意见；

7. 湖南省住房和城乡建设厅《关于颁发〈湖南省建设工程工程量清单计价办法〉的通知》（湘建价〔2009〕406号）；

8. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整工程安全防护、文明施工措施费的通知》（湘建价〔2007〕403号）；

9. 湖南省造价管理总站《关于印发<湖南省建筑工程计价办法>及有关工程消耗量标准统一解释汇总及勘误的通知》（湘建价〔2007〕34号）；

10. 湖南省造价管理总站《关于印发<湖南省建筑工程计价办法>和工程消耗量标准水平协态调整及统一解释的通知》（湘建价〔2008〕31号）；

11. 湖南省造价管理总站《关于印发<湖南省建设工程计价办法>和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释的通知》（湘建价计〔2009〕29号）；

12. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2012〕237 号）；

13. 湖南省住房和城乡建设厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

14. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

15. 常德市公寓楼安置工作领导小组办公室《关于常德市江北城市规划区公寓楼安置管理办法的（试行）》（常政发〔2009〕14号文）；

16. 常德市公寓楼安置工作领导小组办公室《关于常德市江北城市规划区公寓楼安置管理办法的（试行）》（常安组〔2011〕10号文）；

17. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇一四年第四、五、六期及二〇一五年第一期建设工程材料价格的通知》;

18. 有关的标准图集和设计、施工规范;

19. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

高泗安置小区二期1～5# 、10～11#楼主体工程的基础、主体、建筑、安装等工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德天健置业有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核原因

1. 基础部分工程量多计、子目高套，审减50.26万元；

2. 建筑部分工程量多计、子目高套及部分主材价格偏高，审减651.77万元；

3. 装饰部分工程量多计、子目高套及部分主材价格偏高，审减400.88万元；

4. 电气部分工程量多计、子目高套及部分主材价格偏高，审减18.86万元；

5. 给排水部分工程量多计、子目高套及部分主材价格偏高，审减61.31万元；

6. 土建签证工程量多计，审减3.39万元；

7. 安装签证工程量多计，审减16.07万元。

六、评审结论

项目送审金额40410399元，审定金额28385061元，审减金额12025338元，审减率30%（详见附表）。

附表

高泗二期1～5#、10～11#楼主体工程

结算评审汇总表

| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 高泗安置小区二期1#楼工程 | 6881698 | 4503720 | 2377978 |  |
| 2 | 高泗安置小区二期2#楼工程 | 6347229 | 4361582 | 1985647 |  |
| 3 | 高泗安置小区二期3#楼工程 | 5696424 | 4130162 | 1566262 |  |
| 4 | 高泗安置小区二期4#楼工程 | 5704233 | 4092726 | 1611507 |  |
| 5 | 高泗安置小区二期5#楼工程 | 6123035 | 4116266 | 2006769 |  |
| 6 | 高泗安置小区二期10#楼工程 | 3852092 | 2829102 | 1022990 |  |
| 7 | 高泗安置小区二期11#楼工程 | 5805688 | 4351503 | 1454185 |  |
|  | 合 计 | 40410399 | 28385061 | 12025338 | 30% |