常财审〔2017〕结字237号

关于泽远安置小区防洪补救工程

结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的泽远安置小区防洪补救工程结算进行了评审。

一、项目概况

泽远安置小区位于武陵区丹洲乡泽远村，总建筑面积约9万平米，包括7栋高层、7栋多层及13100m2地下室，根据常德市水利局《常德市江北城区堤防安全保护范围内建设项目管理办法》相关要求，泽远安置小区在堤防保护范围内（丹洲隔堤500米内为保护范围，泽远安置小区离堤300米），地下室施工需按水利部门要求采取防洪补救措施。主要工程内容为：地勘封孔灌浆、电梯井底板固结灌浆、地下室回填后剪力墙周边充填灌浆。

该工程由湖南省常德市水利水电勘测设计院设计。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办建〔2002〕619号）；

2. 建设单位报送的设计图、预算书等相关技术文件；

3. 国家水利部颁发的《关于发布<水利建筑工程预算定额>、<水利建筑工程概算定额>、<水利工程施工机械台时费定额>及<水利工程设计概（估）算编制规定>的通知》（水总〔2002〕年116号）;

4. 湖南省水利厅《关于水利工程建设结算主材价格调整的通知》（湘水建管〔2004〕49号）；

5. 湖南省水利厅《关于调整水利工程建设人工和材料价格意见的通知》（湘水建管〔2008〕3号）；

6. 湖南省水利厅《关于颁发<湖南省水利水电工程设计概（估）算编制规定>的通知》（湘水建管〔2008〕16号）；

7．常德市人民政府《常德市江北城区堤防安全保护范围内建设项目管理办法》（常政发〔2008〕13号）；

8. 有关的标准图集和设计、施工规范；

9. 现场踏勘了解情况。

三、评审范围

泽远安置小区地勘孔封孔灌浆、地下室电梯井底板固结灌浆、地下室回填后剪力墙周边充填灌浆工程费用及设计费、监理费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；
    4. 与送审单位对账，形成初审结论；

5. 实施复审并对账定案，形成评审结论，由送审单位签字盖章认可；

6. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1．钻孔工程量多计，审减1.33万元；

2. 按实结算，按规定下浮5%，审减6.77万元；

3．设计费、监理费按相应文件规定计算，审减1.72万元。

六、评审结论

该项目报审金额1677158元，审定金额1578892元，审减金额98266元，审减率5.86%（详见附表）。

附表

| 泽远安置小区防洪补救工程评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 建安工程费 | 1617317.00 | 1536295.20 | 81021.80 | 5.01% |
| 1 | 地勘封孔费 | 287496.00 | 273121.20 | 14374.80 |  |
| 2 | 电梯井底板及剪力墙周边灌浆 | 1329821.00 | 1263174.00 | 66647.00 |  |
| 二 | 前期费 | 59841.00 | 42596.83 | 17244.17 |  |
| 1 | 设计费 | 25877.00 | 19326.56 | 6550.44 |  |
| 2 | 监理费 | 33964.00 | 23270.26 | 10693.74 |  |
| 三 | 合 计 | 1677158 | 1578892 | 98266 |  |