常财审〔2017〕结字239号

关于白马湖一期安置小区前期费结算

评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的白马湖一期安置小区前期费结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于紫菱路以南、龙港路以西。一期小区共新建6栋多层砖混结构，总建筑面积18125m2。主要工程内容包括：土石方、桩基础、基础、主体建安工程及小区绿化、道路、给排水、电力、弱电管网、有线网络、燃气管道、小区安防系统、防雷系统及围墙等工程。

该工程前期费用包含行政性收费、服务性收费、劳动报酬，不含土地征拆费和报批费。

该项目由常德市发改委批复立项（常发改投〔2009〕203号）。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2.财政投资项目结算评审送审单（〔2017〕541号）；

3.常德天健置业有限公司报送的所有与项目建设相关的报建费合同、成果文件、发票等；

4.常德市公寓楼安置工作领导小组办公室下发的关于安置楼建设报建费标准的相关文件、会议纪要、规定及通知等；

5.白马湖公寓安置小区1~6#楼工程结算审核报告（常财审〔2012〕结字43号）；

6.白马湖安置小区一期附属工程结算审核报告（常财审〔2012〕结字192号）；

7.白马湖一期安置小区一二期园林绿化工程结算审核报告（常财审〔2012〕结字96号）；

8.白马湖一、二期等七个安置小区10KV配电工程结算审核报告（常财审〔2012〕结字222号）；

9.白马湖一期安置小区土方回填及施工道路工程结算审核报告（常财审〔2012〕结字44号）；

10.白马湖安置小区门卫室改造工程结算审核报告（常财审〔2012〕结字62号）；

11.白马湖安置小区围墙外雨水沟工程结算审核报告（常财审〔2011〕结字132号）；

12.西片城区安置小区红线外给水接入工程结算审核报告（常财审〔2016〕结字377号）；

13.白马湖二期安置小区工程前期费结算审核报告（常财审〔2017〕结字128号）；

14.国家计委、建设部《关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知》（计价格〔2002〕10号）；

15.湖南省物价局《关于印发湖南省建设工程造价咨询服务收费管理办法的通知》（湘价服〔2009〕81号）；

16.湖南省物价局《关于取消部分气象技术服务收费项目降低部分气象技术服务收费标准的通知》（湘价服〔2008〕114号）；

17.常德市劳动和社会保障局《关于进一步规范全市建设工程项目劳保基金征收标准、减缓审批程序的通知》（常建通〔2007〕133号）；

18.湖南省物价局《关于进一步规范建设工程交易服务收费的通知》（湘价服〔2009〕157号）；

19.湖南省物价局《关于进一步规范城乡规划信息技术服务收费的通知》（湘价服〔2010〕71号）；

20.财政部、国家测绘局《关于印发<测绘生产成本费用定额>及有关细则的通知》（财建〔2009〕17号）；

21.国家计委、建设部《关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知》（计价格〔2002〕10号）。

三、评审范围

白马湖一期安置小区工程前期费（含行政性收费、服务性收费、劳动报酬，不含土地征拆费和报批费）。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将初审资料及初审结果复审后与常德天健置业有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.环评报告编制费多计，审减0.2万元；

2.规划技术论证费有误，审减0.44万元；

3.防雷系统安装工程属工程费，审减2.57万元；

4.防雷设施技术评价、工程施工跟踪监督费计费有误，审减0.35万元；

5.设计费计费有误，审减14.86万元；

6.造价咨询费多计，审减7.2万元；

7.测绘费计费有误，审减5.3万元；

8.绿化测量费计费有误，审减0.73万元；

9.桩基检测费计费有误，审减57.08万元；

10.室内环境检测费多计，审减1.4万元；

11.安置办工作经费、单位管理费计费有误，审减0.91万元；

12.现场管理协调经费计费有误，审减11.65万元；

13.扣减劳动报酬，审减0.35万元；

14.标志标牌、竣工后期管理等费用，审减51.88万元。

六、评审结论

项目送审金额3892847元，审定金额2343656元，审减金额1549191元，审减率39.8%（详见附表）。

附表

| 白马湖一期安置小区前期费评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位:元 |
| 序号 | 项目名称 | 报审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 一 | 行政性收费（1+…+10） | 385864 | 350301 | 35563 |  |
| 1 | 可研报告编制费 | 4500 | 4500 | 0 |  |
| 2 | 环评报告编制费 | 8000 | 6018 | 1982 |  |
| 3 | 规划技术论证费（核指标和面积、评审） | 4350 | 0 | 4350 |  |
| 4 | 消防设施检测费（含二期） | 10800 | 10732 | 68 | 常安办〔2010〕29号文 |
| 5 | 放线费 | 6400 | 6400 | 0 |  |
| 6 | 前期国土界址点图 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | 一二期防雷系统安装工程 | 25650 | 0 | 25650 |  |
| 8 | 防雷设施技术评价、工程施工跟踪监督、检测合同书 | 8951 | 5438 | 3514 |  |
| 9 | 水土保持方案设计费 | 8400 | 8400 | 0 |  |
| 10 | 劳保基金 | 308813 | 308813 | 0 |  |
| 二 | 服务性收费（1+…+35） | 3506983 | 1993355 | 1513628 |  |
| 1 | 设计费 | 416250 | 267626 | 148624 | 常安组〔2010〕4号文 |
| 2 | 造价咨询费 | 103122 | 31149 | 71973 | 常安组〔2010〕4号文 |
| 3 | 招标代理服务费 | 2000 | 2000 | 0 | 计价格〔2002〕1980号文、湘价服〔2002〕328号文 |
| 4 | 施工图审查费 | 11188 | 10875 | 313 | 常安组〔2010〕4号文 |
| 5 | 建筑用地拔地定桩 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | 监理费（含附属监理费） | 148172 | 148172 | 0 | 常安组〔2010〕4号文 |
| 7 | 测绘费 | 90451 | 37422 | 53029 | 财建〔2009〕17号、湘价服〔2010〕71号文件 |
| 8 | 绿化测量费 | 14600 | 7300 | 7300 | 财建〔2009〕17号 |
| 9 | 桩基检测费 | 649750 | 78980 | 570770 | 常安组〔2010〕4号文 |
| 10 | 室内环境检测 | 25920 | 11880 | 14040 | 常安组〔2010〕5号文 |
| 11 | 房屋权属登记费 | 13430 | 0 | 13430 |  |
| 12 | 房产工本费 | 3160 | 0 | 3160 |  |
| 13 | 国土证 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | 分户土地证 | 15800 | 0 | 15800 |  |
| 15 | 土地评估费用 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | 竣工验收环境监测服务费 | 3500 | 0 | 3500 |  |
| 17 | 房屋分户图测量费 | 4622 | 0 | 4622 |  |
| 18 | 竣工验收国土地籍测绘 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | 白蚁防治费（含二期） | 26890 | 26890 | 0 | 湘价费〔2008〕第122号文 |
| 20 | 城建档案综合服务费（含二期） | 29000 | 29000 | 0 | 2007年12月15日第3次会议 |
| 21 | 公示牌（含二期） | 4800 | 0 | 4800 |  |
| 22 | 监理招标代理费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | 广告牌制作费 | 430 | 0 | 430 |  |
| 24 | 标牌制作费（含二期） | 5200 | 0 | 5200 |  |
| 25 | 施工现场头盔、锁具、迎国庆的条幅 | 1476 | 0 | 1476 |  |
| 26 | 复印装订费（含二期） | 3182 | 0 | 3182 |  |
| 27 | 竣工后后期管理费用 | 326250 | 0 | 326250 |  |
| 28 | 建筑物定点放线（含二期) | 7360 | 0 | 7360 |  |
| 29 | 建设工程交易服务费 | 3403 | 3403 | 0 | 湘价服〔2009〕157号文 |
| 30 | 市安置办工作经费 | 69874 | 67110 | 2765 | 常财发〔2009〕28号 |
| 31 | 区安置办工作经费 | 163040 | 156589 | 6451 | 常财发〔2009〕28号 |
| 32 | 现场管理协调经费 | 116457 | 0 | 116457 |  |
| 33 | 施工现场办公室租金 | 4160 | 0 | 4160 |  |
| 34 | 决算编制费 | 78921 | 0 | 78921 |  |
| 35 | 劳动报酬 | 1164574 | 1118493 | 46081 | 常政发〔2009〕14号文 |
|  | 审减率超15%的按1%的基数同比例扣减劳动报酬 | 0 | -3534 | 3534 | 扣减常财审〔2016〕结字377号 |
| 合 计（一+二） |  | 3892847 | 2343656 | 1549192 | 39.8% |