常财审〔2017〕结字264号

关于沙港二期安置小区附属工程漏计部分

结算评审的报告

常德市财政局综合规划科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的沙港二期安置小区附属工程漏计部分结算进行了评审。

- 一、项目概况

该项目为沙港二期安置小区附属工程部分的防雷装置工程及电力工程。沙港二期安置小区建筑面积27123.1㎡。安装防雷装置19台；电力工程包干价为80元/㎡，已经结算49元/㎡，漏计部分现予以补计（详见常财审〔2016〕结字93号《关于沙港公寓式小区二期附属工程结算审核的报告》）。

该项目由常德市一建房地产开发有限公司代建，于2013年12月开工，2015年12月竣工。防雷工程由湖南祥龙防雷工程有限公司施工，电力工程由湖南德力电力建设集团有限公司施工，建设单位为常德市武陵区公寓楼安置工作领导小组办公室。

- 资金来源为政府投资。

- 二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办建〔2002〕619号）；

2. 2017年第656号财政投资项目结算评审送审单；

3. 常德市武陵区公寓楼安置工作领导小组办公室报送的结算文件、发票、施工合同等附件资料；

4. 常德市财政局投资评审中心《关于沙港公寓式小区二期附属工程结算审核的报告》常财审〔2016〕结字93号；

5. 常德市公寓楼安置办2014年第12次《关于公寓楼电力配套建设等有关问题的会议纪要》；

6.现场踏勘了解的情况。

- 三、评审范围

沙港二期安置小区附属工程漏计部分工程费。

- 四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 就结算审核结果与常德市一建房地产开发有限公司及施工单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

- 五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 电力工程费用按总建筑面积80元/㎡包干价计算，因附属工程部分结算时已经支付49元/㎡，此次结算补价差31元/㎡，审减0元；

- 2. 防雷装置费按包干价950元/台计算，审减0元。

- 六、评审结论

该项目报审总造价为858866元，审定造价为858866元，审减0元，审减率0%（详见附表）。

附表：

沙港二期安置小区附属工程漏计部分

结算评审汇总表

金额单位：元

| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电力工程部分 | 840816 | 840816 | 0 |  |
| 二 | 防雷装置部分 | 18050 | 18050 | 0 |  |
|  | 合 计 | 858866 | 858866 | 0 |  |