常财审〔2017〕结字231号

关于常德市丹阳路、竹叶路等路段休闲座椅建设

工程结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市丹阳路、竹叶路等路段休闲座椅建设工程结算进行了评审。

一、项目概况

为贯彻落实市委市政府关于“三改四化”的建设目标，创建更加优美的城市街道景观,根据“三改四化”指挥部的工作安排，在丹阳路、竹叶路等十七条道路人行道上安装休闲座椅367座。

工程由常德市兴业建筑监理有限公司监理，张家界华宇建筑工程有限公司中标承建，施工时间为2016年6月25日至2016年7月24日。

资金来源为政府投资。

- 评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 财政投资工程项目结算评审送审单；

3. 建设单位报送的工程结算书及竣工资料；

4. 现场勘测情况。

三、评审范围

常德市丹阳路、竹叶路等路段休闲座椅建设工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
    2. 现场踏勘；
    3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；
    4. 与送审单位对账，形成初审结论；

5. 实施复审并对账定案，形成评审结论，由送审单位签字盖章认可；

6. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审结论

该项目报审金额为730330元，审定金额为730330元。