常财审〔2017〕结字193号

关于七里桥一期安置小区前期费用结算

评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的七里桥一期安置小区前期费用结算进行了评审。

一、项目概况

七里桥一期安置小区位于柳叶路以南、柳明路以北、紫缘路以东。规划用地面积11133.47m2，小区共新建砖混结构7栋多层安置楼和1栋物管用房，总建筑面积24586.84m2。已完建安工程包括土石方、桩基础、基础、主体建安工程及小区绿化、道路、给排水、电力、弱电管网、有线网络、燃气管道、小区安防系统、防雷系统及围墙等附属工程，工程已竣工验收，安置居民已基本入住完毕。

该项目由常德市发改委批复立项（常发改投〔2008〕211号）。

该工程前期费用包含行政性收费、服务性收费、劳动报酬，不含土地征拆费和报批费。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 财政投资项目结算评审送审单（〔2016〕789号）；

3. 湖南泰达置业有限公司报送的所有与项目建设相关的报建费合同、成果文件、发票等；

4. 常德市公寓楼安置工作领导小组办公室下发的关于安置楼建设报建费标准的相关文件、会议纪要、规定及通知等；

5. 七里桥重建安置基地1~3#楼工程竣工决算审计报告常审报〔2011〕第62号；

6. 七里桥重建安置基地4#、6~8#楼主体工程竣工结算审核报告常财审〔2014〕结字108号；

7. 七里桥一期附属工程结算审核报告常财审〔2016〕结字22号；

8. 国家计委、建设部《关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知》（计价格〔2002〕10号）；

9. 湖南省物价局《关于印发湖南省建设工程造价咨询服务收费管理办法的通知》（湘价服〔2009〕81号）；

10. 湖南省物价局《关于取消部分气象技术服务收费项目降低部分气象技术服务收费标准的通知》（湘价服〔2008〕114号）；

11. 常德市劳动和社会保障局《关于进一步规范全市建设工程项目劳保基金征收标准、减缓审批程序的通知》（常建通〔2007〕133号）；

12. 湖南省物价局《关于进一步规范建设工程交易服务收费的通知》（湘价服〔2009〕157号）；

13. 湖南省物价局《关于进一步规范城乡规划信息技术服务收费的通知》（湘价服〔2010〕71号）；

14. 财政部、国家测绘局《关于印发<测绘生产成本费用定额>及有关细则的通知》（财建〔2009〕17号）。

三、评审范围

七里桥一期安置小区工程前期费用（含行政性收费、服务性收费、劳动报酬，不含土地征拆费和报批费）。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与湖南泰达置业有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

- 工程造价咨询计费有误，审减4.9万元；

- 劳保基金计费有误，审减12.2万元；

- 不可预计费（七里桥小学补偿）不计，审减3万元；

- 防雷检测费计费有误，审减1.2万元；

- 监理费计费有误，审减6.5万元；

- 勘查费计费有误，审减4.6万元；

- 区办工作经费计费有误，审减6.93万元；

- 市安置办工作经费计费有误，审减2.97万元；

- 城建档案管理费按实际发生额计，审减2.7万元；

- 垃圾处理费、前期物业费、部分检测费等及其他工程费计费有误，审减5.2万元；

- 与市审计局常审报〔2011〕第62号已计算部分前期费重复报审，审减125.9元。。

六、评审结论

该项目送审金额3320936元，审定金额1560251元，审减金额1760685元，审减率53%（详见附表）。

附表

| 七里桥一期安置小区前期费用评审汇总表 单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 审图费 | 14752 | 6752 | 8000 |  |
| 2 | 工程造价咨询 | 70330 | 21588 | 48742 |  |
| 3 | 劳保基金 | 477004 | 178000 | 299004 | 常审报〔2011〕第62号部分已计 |
| 4 | 专家评审费 | 6560 | 0 | 6560 | 常审报〔2011〕第62号已计 |
| 5 | 环境监测费 | 3150 | 3150 | 0 |  |
| 6 | 不可预计费（七里桥小学补偿） | 30000 | 0 | 30000 |  |
| 7 | 交易服务费、代理费 | 11379 | 0 | 11379 | 常审报〔2011〕第62号已计 |
| 8 | 放线费(1~3#楼) | 2000 | 0 | 2000 | 常审报〔2011〕第62号已计 |
| 9 | 城市道路占用费 | 293 | 293 | 0 |  |
| 10 | 垃圾处理费 | 3290 | 0 | 3290 |  |
| 11 | 政府规费（白蚁防治费） | 18136 | 18136 | 0 |  |
| 12 | 防雷检测费 | 15750 | 3777 | 11973 |  |
| 13 | 消防检测费 | 7376 | 7376 | 0 |  |
| 14 | 清绘费 | 400 | 0 | 400 |  |
|  | 地籍测绘费 | 6249 | 0 | 6249 |  |
|  | 红线测绘费 | 3900 | 0 | 3900 |  |
| 15 | 1#、2#、3#面积测量费 | 4335 | 4335 | 0 |  |
| 16 | 房产测绘费（4#、6~8#楼） | 6924 | 4695 | 2229 |  |
| 17 | 监督检测费 | 2885 | 0 | 2885 | 常审报〔2011〕第62号已计 |
|  | 桩基检测费（主检） | 28490 | 28490 | 0 |  |
|  | 桩基检测费（抽检） | 16450 | 15250 | 1200 |  |
|  | 室内环境、建筑节能检测（1-3#楼以外） | 29120 | 29120 | 0 |  |
|  | 1-3#楼室内环境、建筑节能检测 | 39650 | 0 | 39650 | 常审报〔2011〕第62号已计 |
| 18 | 绿化设计费 | 10300 | 5088 | 5212 |  |
|  | 设计费 | 382444 | 0 | 382444 | 常审报〔2011〕第62号已计 |
| 19 | 监理费 | 184298 | 119473 | 64825 |  |
| 20 | 勘察费 | 50870 | 5290 | 45580 |  |
| 21 | 现场管理协调经费 | 136287 | 0 | 136287 | 支出科室核实 |
| 22 | 区办工作经费 | 190802 | 121532 | 69270 |  |
| 23 | 市安置办工作经费 | 81772 | 52085 | 29687 |  |
| 24 | 劳动报酬 | 1362868 | 913664 | 449204 | 常审报【2011】第62号部分已计 |
| 25 | 前期物业费 | 12293 | 0 | 12293 |  |
| 26 | 两证办理费 | 600 | 0 | 600 |  |
| 27 | 城建档案管费用 | 40000 | 12800 | 27200 |  |
| 28 | 其他（零星工程） | 7127 | 0 | 7127 |  |
| 29 | 可行性研究费 | 51640 | 0 | 51640 | 常审报【2011】第62号已计 |
| 30 | 竣工测绘费 | 10212 | 9358 | 854 |  |
| 31 | 项目咨询费 | 1000 | 0 | 1000 |  |
|  | 合 计 | 3320936 | 1560251 | 1760685 |  |