常财审〔2019〕结字44号

关于常德市一中人行天桥新建工程

结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的常德市一中人行天桥新建工程的结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于朗州路北正街小学旁，为简支钢箱梁跨路桥，跨径31.75m，全长34.5m，桥宽4m（净宽3.5m），主梁高1.2m；两边人行梯道同样采用钢箱梁结构，道路东侧梯道宽2.5m（净宽2m），西侧梯道宽3m（净宽2.5m）；主墩采用直径为1.0m的钢筋混凝土墩，桩基采用直径为1.2m的钻孔灌注桩，楼梯墩采用直径为0.8m的钢筋混凝土墩，桩基采用直径为1.0m的钻孔灌注桩。因施工场地需要，该项目施工还涉及北正街小学的邻近围墙拆除、苗木移栽、电力转移及恢复工程。另为增加城市桥梁观赏性，在柱梁外侧设置形如彩虹的装饰拱。项目于2013年10月开工，2014年7月完工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办建〔2002〕619号）；

2. 2016年第132号财政投资工程项目结算评审送审单；

3. 建设单位报送的结算书及相关附件资料；

4. 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程工程量清单计价办法>的通知》（湘建价〔2009〕406号）；

5. 湖南省住建厅《关于调整工程安全防护、文明施工措施费》（湘建价〔2007〕403号）；

6. 湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2012〕237号）；

7. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<湖南省建筑工程计价办法>及有关工程消耗量标准统一解释汇总及勘误的通知》（湘建价〔2007〕34号）；

8. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<湖南省建筑工程计价办法>和工程消耗量标准水平协态调整及统一解释的通知》（湘建价〔2008〕31号）；

9. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<湖南省建设工程计价办法>和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释的通知》（湘建价计〔2009〕29号）；

10. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<湖南省建设工程计价办法>与工程消耗量标准和城市轨道交通估价表水平动态调整及统一解释（第4辑）的通知》（湘建价计〔2010〕36号）；

11. 常德市建设工程造价管理站施工期发布的材料价格及市场询价；

12. 常德市财政局《关于“三改四化”项目结算评审有关问题处理会议纪要》（第1次）；

13. 常德市财政局《关于“三改四化”项目结算评审有关问题处理会议纪要》（第2次）；

14. 常德市财政局《关于“三改四化”路改项目结算评审有关问题处理会议纪要》（第3次）；

15. 跟踪审计资料；

16. 有关的标准图集和设计、施工规范；

17. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市一中天桥新建工程工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 组织评审人员踏勘现场；

3. 核查工程量、定额套项、取费费率和材料价格是否合理，形成初步结果；

4. 将审核结果告知送审方并详细对审，形成初审结论；

5. 经复审对账后，将定案表交建设单位签字盖章认可，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 施工围档按相关规定计算，审减3.6万元；

- 阻工设备停滞费只计取折旧费，审减19.7万元；

- 装饰墩、楼梯墩等工程量多计，审减5.7万元；

- 人行道板垫层按商品混凝土计算及行道板价格偏高，审减2.7万元；

- 钢主梁吊装支架工程量多计及支架子目高套，审减4.1万元；

- 桥面1.3cm厚彩色骨料铺装及不锈钢夹胶玻璃栏杆价格偏高，审减25.38万元；

- 交通警示价格偏高，审减1.1万元；

- 钢构防腐及油漆价格偏高，审减243.09万元；

- 桩基套价偏高，审减14.97万元；

- 北正街小学邻近围墙拆除、苗木移栽及电力转移子目高套，审减2.73万元；

- 北正街小学透视围墙恢复工程量多计、子目高套，审减6.06万元；

- 亮化工程量多计及灯具价格偏高，审减16.57万元；

- 工程排污费未提供票据不计，审减1.4万元。

六、评审结果

- 该项目送审金额7015380元，审定金额3524725元,审减金额3490655元，审减率49.75%（详见附表）。

附表

| 常德市一中人行天桥新建工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 |  | 审定金额 |  | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 桥梁工程 | 1582894 |  | 523466 |  | 1059428 | 已下浮5% |
| 2 | 钢梁及装饰拱 | 3969516 |  | 1961698 |  | 2007818 | 已下浮5% |
| 4 | 桩基础工程 | 353735 |  | 203965 |  | 149770 | 已下浮5% |
| 5 | 北正街小学维修工程 | 604269 |  | 496346 |  | 107923 | 已下浮3% |
| 6 | 亮化工程 | 504965 |  | 339249 |  | 165716 | 已下浮3% |
| 7 | 合 计 | 7015380 |  | 3524725 |  | 3490655 | 审减率49.75% |