常财审〔2019〕结字25号

关于朗州路北延线及罗湾安置小区新建工程

前期费结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的朗州路北延线及罗湾安置小区新建工程前期费结算进行了评审。

一、项目概况

朗州路北延线道路新建工程，南起罗湾大桥桥头圆盘，北至太阳山高速收费站；原设计全长1534.004米，全宽30米，其中21米机动车道，改线后全长1474.927米，全宽30米，其中23米机动车道，两侧各3.5米人行道。

项目由常发改投〔2011〕131号文批复立项，工程于2011年9月26日开工，2014年6月28日竣工；工程费预算审定金额55211237元，报告编号为常财审〔2011〕预字第188号；工程费结算审定金额63294341元，报告编号为常财审〔2018〕结字第1号。其前期费用包括可行性研究报告编制费、环境影响评价报告编制费、水土保持方案编制费、勘察费、工程测绘费、地形图测绘费、审图费、设计费、工程造价咨询费、工程监理费及检测费及建设单位管理费等。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

- 2. 2016年第901号财政投资工程项目结算送审单；

- 3. 常德市交通建设投资集团有限公司报送的朗州路北延线新建工程前期费结算书及相关成果文件资料等；

4. 常德市物价局、市财政局《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》（常价服〔2011〕51号）；

5. 建设方签订的前期费用合同及各项费用的收费标准。

三、评审范围

朗州路北延线及罗湾安置小区新建工程前期费。

四、评审程序

1. 根据评审任务，成立评审小组，制定评审方案；

2. 熟悉资料；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 与建设单位对审，形成初审结论送交复审；

5. 复审对初审结论进行全面复核，提出复审意见并与建设单位对审；

6. 最终结果交建设单位签字盖章，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- （一）朗州路北延线新建工程

- 1. 可行性研究费多报另一工程的费用，审减6万元；

- 2. 地勘费因施工工程中发现与实际不符，费用全扣，审减12万元；

- 3. 改线勘察费多计，审减0.5万元；

- 4. 内审咨询费应从建设单位管理中列支，审减5.62万元；

- 5. 社会保险费重复报，审减80万元；

- 6. 森林资源检测技术服务费不计，审减0.25万元；

- 7. 土地报批费用不列入评审范围，剔除金额391.66万元。

- （二）罗湾安置小区

- 1. 耕地开垦费为土地报批费用，不列入评审范围，剔除金额18.01万元；

- 2. 罗湾村付征地红线挖沟费依据不足不计，审减1万元；

- 3. 勘察费多计，审减0.7万元；

- 4. 地籍测绘费及拔地定桩费多计，审减0.23万元；

- 5. 设计费多计，审减0.52万元；

- （三）建设单位管理费

- 工程费审减率超15%，建设单位管理费应同比例扣减，审减26.88万元。

六、评审结论

该项目送审金额5016457元，审定金额3679204元，审减金额1337253元,审减率26.66%(详见附表)。

附表

朗州路北延线新建工程前期费

结算评审汇总表

| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 朗州路北延线 |  |  |  |  |
| 1 | 可研报告编制费 | 80000 | 80000 | 0 | 湘价房〔2000〕95号 |
| 2 | 可研报告评审费 | 40000 | 40000 | 0 | 湘价房〔2000〕95号 |
| 3 | 可行性研究费（项目评审费） | 60000 | 0 | 60000 | 属其他工程，不计 |
| 4 | 水土保持方案 | 50000 | 50000 | 0 | 湘价服〔2013〕134号 |
| 5 | 环评报告书编制费 | 40000 | 40000 | 0 | 湘价服〔2002〕80号 |
| 6 | 古文化遗址发掘费 | 5000 | 5000 | 0 | 按票据金额 |
| 7 | 勘察费 | 120000 | 0 | 120000 | 因地勘报告与实际地质情况不符，扣除所有金额。 |
| 8 | 改线勘察 | 40000 | 34969 | 5031 |  |
| 9 | 边坡测量工程 | 7500 | 7500 | 0 | 合同 |
| 10 | 工程测量 | 70000 | 70000 | 0 | 财建〔2009〕17号 |
| 11 | 地形图测绘费 | 11670 | 11670 | 0 | 合同 |
| 12 | 设计费 | 780000 | 780000 | 0 | 计价格〔2002〕10号 |
| 13 | 水土保持设施补偿费 | 62675 | 62675 | 0 | 票据金额 |
| 14 | 施工图审查费 | 7000 | 7000 | 0 |  |
| 15 | 变更图（高速入口位置调整）审查费 | 3000 | 3000 | 0 |  |
| 16 | 造价咨询合同 | 120000 | 120000 | 0 | 湘价服〔2009〕81号 |
| 17 | 内审咨询费 | 56254 | 0 | 56254 | 应在建设单位管理费列支 |
| 18 | 检测费 | 80000 | 80000 | 0 | 湘价服〔2009〕186号 |
| 19 | 监理服务费 | 530000 | 530000 | 0 | 湘价服〔2007〕76号 |
| 20 | 劳保基金 | 967000 | 967000 | 0 | 按票据金额 |
| 21 | 社保费 | 800000 | 0 | 800000 | 与第20条重复 |
| 22 | 地籍测绘费 | 49130 | 49130 | 0 |  |
| 23 | 拓宽红线拔地钉桩测绘费 | 70400 | 70400 | 0 |  |
| 24 | 高速入口拓宽拔地定桩费 | 2000 | 2000 | 0 |  |
| 25 | 清绘费 | 5400 | 5400 | 0 |  |
| 26 | 补征土地清绘费（拔地定桩） | 7100 | 7100 | 0 |  |
| 27 | 森林资源检测技术服务费 | 2500 | 0 | 2500 |  |
| 二 | 罗湾村安置小区 |  |  |  |  |
| 1 | 图纸费（清绘建库图） | 700 | 700 | 0 |  |
| 3 | 征地红线挖沟费 | 10000 | 0 | 10000 | 依据不足，不计 |
| 4 | 地形图测量费 | 23029 | 23029 | 0 |  |
| 5 | 勘察费 | 30000 | 22960 | 7040 | 常安组〔2010〕4号 |
| 6 | 测绘费（道路、宅基地） | 900 | 270 | 630 |  |
| 7 | 地籍测绘费（拔地钉桩） | 5200 | 3480 | 1720 |  |
| 8 | 罗湾村幸福小区二期项目设计费 | 80000 | 74800 | 5200 |  |
| 三 | 建设单位管理费 |  |  |  |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 800000 | 531122 | 268878.32 | 含罗湾安置小区 |
| 四 | 合 计 | 5016458 | 3679204 | 1337253 |  |
| 五 | 剔除部分 |  |  |  |  |
| 1 | 不可预见费 | 4000000 | 0 | 4000000 | 剔除 |
| 2 | 朗州路北延线建设项目征占用林地可行性研究费（林地可研） | 2500 | 0 | 2500 | 非服务性收费，合计4096687元，不列入评审范围 |
| 3 | 朗州路北延线森林植被恢复费（省级征收） | 51282 | 0 | 51282 |  |
| 4 | 朗州路北延线耕地开垦费 | 542230 | 0 | 542230 |  |
| 5 | 朗州路北延线（补征）耕地开垦费 | 36960 | 0 | 36960 |  |
| 6 | 朗州路北延线耕地开垦费（二等区域-水田）防洪保安资金 | 189850 | 0 | 189850 |  |
| 7 | 朗州路北延线新增建设用地土地有偿使用费 | 1576848 | 0 | 1576848 |  |
| 8 | 朗州路北延线耕地占用税 | 1516916 | 0 | 1516916 |  |
| 9 | 罗湾村安置小区开垦费（耕地开垦费：二等区域-水田） | 180101 | 0 | 180101 |  |