常财审〔2019〕结字52号

关于常德市德山高速入城口互通绿化植树工程

结算评审的报告

常德市财政局经济建设科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市德山高速入城口互通绿化植树工程结算进行了评审。

一、项目概况

该工程为常德市德山高速入城口互通绿化植树工程。主要工作内容为整理绿地，种植土回填，乔灌木种植，色块小苗等。

二、评审依据

1．财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德市风景园林绿化管理局提供的合同、结算书等结算资料；

3. 省住建厅湘建价〔2014〕113号《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

4. 预算评审报告常财审〔2017〕预字144号，预算评审金额769034元；

- 各种相应的标准图集和设计、施工规范；

- 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市德山高速入城口互通绿化植树工程工程费及前期费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市风景园林绿化管理局对账,形成评审结论,由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 清单内部分按合同价并扣减二次转运费，审减2.17万元；

- 二次转运费计入清单外，审增1.02万元；

3. 扣苗木基肥，审减0.45万元；

4. 黄金菊补种无签证，审减3.95万元；

5. 水管安装现场未入地，扣除挖沟槽土方，审减0.18万元；

6. 人工费政策性调差审减0.39万元；

7. 结算清单外组价按规定下浮6%，审减0.28万元；

8. 按规定扣减工程排污费，审减0.27万元；

9. 监理费按原预算审定价，审减0.13万元。

六、评审结论

项目送审金额827616元，审定金额756518元，审减金额71098元，审减率8.59%（详见附表）。

附表

| 常德市德山高速入城口互通绿化植树工程 及前期费用结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 一 | 工程费用 | 799790 | 730037 | 69753 |  |
| 1 | 合同内 | 719920 | 691088 | 28832 |  |
| 2 | 合同外 | 78870 | 38949 | 40921 | 已下浮6% |
| 二 | 前期费用 | 27826 | 26481 | 1345 | 按合同 |
| 1 | 设计费 | 12252 | 12252 | 0 |  |
| 2 | 造价咨询费 | 3960 | 3960 | 0 |  |
| 3 | 监理费 | 11614 | 10269 | 1345 |  |
| 合 计 |  | 827616 | 756518 | 71098 | 8.59% |