常财审〔2019〕结字45号

关于常德市白洋堤地区人民检察院侦技

大楼前期费及部分配套费用结算评审的报告

常德市财政局行政政法科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市白洋堤地区人民检察院侦技大楼工程前期费及部分配套费及部分配套费用结算进行了评审。

一、项目概况

常德市白洋堤地区人民检察院侦技大楼新建工程主要包括：主体工程、室内精装修、消防改造、门卫值班室、院内道路、围墙及挡土墙、室外给排水、室外消防给水、亮化、配电、绿化、直饮水、室外路灯等。本次评审该建设项目的三通一平、基建配电、市政给水等配套费用，地质勘探、测绘、设计、检测、监理、造价咨询、环境影响评价劳保基金、建设单位管理费等前期费用。

主体结算审定金额10466652元（常财审〔2018〕结字45号），室内装修及室外附属工程结算审定金额7761574元（常财审〔2018〕结字157号）。

该项目由常德市发改委常发改投〔2011〕721号文批复立项，常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，常德市兴业建设监理咨询有限公司实施监理，侦技大楼主体施工单位为常德市第一建筑工程有限责任公司，室内装修及附属施工单位为常德市宏胜装饰有限公司。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕765号）；

2.2017年第515号财政投资项目结算评审送审单；

3.建设单位报送的相关合同、成果文件、发票、预算及结算文件等；

4. 国家计委、建设部《关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知》（计价格〔2002〕10号）；

5.财政部、国家测绘局《关于印发<测绘生产成本费用定额>及有关细则的通知》（财建〔2009〕17号）；

6.湖南省物价局《关于印发湖南省建设工程造价咨询服务收费管理办法的通知》（湘价服〔2009〕81号）；

7. 湖南省物价局《关于取消部分气象技术服务收费项目降低部分气象技术服务收费标准的通知》（湘价服〔2008〕114号）；

8.湖南省物价局《关于进一步规范建设工程交易服务收费的通知》（湘价服〔2009〕157号）；

9.湖南省物价局《关于进一步规范城乡规划信息技术服务收费的通知》（湘价服〔2010〕71号）；

10.常德市劳动和社会保障局《关于进一步规范全市建设工程项目劳保基金征收标准、减缓审批程序的通知》（常建通〔2007〕133号）。

三、评审范围

常德市白洋堤地区人民检察院侦技大楼前期费及部分配套费用。

四、评审程序

1.成立评审小组, 熟悉资料，制定评审方案；

2.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步结果；

3.将初审资料及初审结果复审后与白洋堤人民检察院对帐，形成评审结论，由其签字盖章认可；

4.整理评审工作底稿等资料并归档,出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1.基建办公室及其它附属、临时设施工程重复计算,审减50.72万元;

2.可行性研究论证费计算有误,审减0.99万元;

3.地勘费、设计费、造价咨询费等多计,审减10.05万元;

4.建设单位管理费计算有误,审减3.38万元;

5.劳保基金多计,审减47.19万元;

6.室内环境检测费多计,审减5.69万元;

7.建设项目环境影响评价费多计,审减1.65万元;

8.基建配电、市政给水工程多计,审减11.13万元;

9.绿化（大门开门）、消防、自来水、电力、燃气、市政等协调费用不计,审减36.2万元;

10. 工程质量监督费、非税费用不计,审减24.59万元;

11. 门及厨房用品、窗帘多计,审减31.97万元。

六、评审结果

该工程报审金额4119303元，审定金额1886010元,审减金额2233293元，审减率54.29%（详见附表）。

附表

常德市白洋堤地区人民检察院侦技大楼

前期费及部分配套费用结算评审汇总表

| 序号 | 工程名称 | 编制金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 配套费用 | 1,645,908 | 707,594 | 938,314 |  |
| 1 | 基建办公室及其他附属临时工程 | 339,414 | 0 | 339,414 |  |
| 2 | 三通一平、临时设施 | 521,813 | 353,948 | 167,865 |  |
| 3 | 基建配电工程 | 140,633 | 105497 | 38301 |  |
| 4 | 市政给水工程 | 146,034 | 69,865 | 76,169 | 下浮3% |
| 5 | 门及厨房用品、窗帘等 | 459,848 | 140,119 | 319,729 |  |
| 6 | 城区燃气非居民用户开户（安装）供气 | 38,165 | 38,165 | 0 |  |
| 二 | 前期费 | 1,876,511 | 1,178,416 | 698,095 |  |
| 1 | 可行性研究编制及评审 | 36,800 | 26,848 | 9,952 |  |
| 2 | 地质勘探费 | 69,000 | 53,820 | 15,180 |  |
| 3 | 设计费（主体、装饰） | 358,100 | 281,855 | 76,245 |  |
| 4 | 附属工程设计费 | 10,000 | 10,000 | 0 |  |
| 5 | 测绘费用（地籍测绘） | 1,787 | 19，782 | -17,995 |  |
| 6 | 联合审图费用 | 10,560 | 10,560 | 0 |  |
| 7 | 防雷工程设计、检测费用 | 6,044 | 6,044 | 0 |  |
| 8 | 抗震技术服务 | 2,000 | 2,000 | 0 |  |
| 9 | 造价咨询费 | 97,000 | 87,915 | 9,085 |  |
| 10 | 监理费 | 290,407 | 290,407 | 0 |  |
| 11 | 室内环境检测费 | 56,917 | 15,000 | 41,917 |  |
| 12 | 劳保基金 | 649,631 | 177,700 | 471,931 |  |
| 13 | 建设项目环境影响评价费 | 19,500 | 3,003 | 16,497 |  |
| 14 | 工程质量监督费 | 18,561 | 0 | 18,561 |  |
| 15 | 检验、检测费 | 83,156 | 60316 | 22840 |  |
| 16 | 建设单位管理费 | 167,048 | 133,166 | 33,882 |  |
| 三 | 其它费用 | 596,884 | 0 | 596,884 |  |
| 1 | 绿化（大门开门） | 312,000 | 0 | 312,000 |  |
| 2 | 垃圾处理费 | 3,240 | 0 | 3,240 | 未缴 |
| 3 | 消防、自来水、电力、燃气、市政等协调费用 | 50,000 | 0 | 50,000 |  |
| 4 | 规划设计费 | 4,200 | 0 | 4,200 |  |
| 5 | 非税费用 | 227,444 | 0 | 227,444 |  |
|  | 合 计 | 4,119,303 | 1，886，010 | 2，233，293 |  |