常财审〔2019〕结字69号

关于常德市矿山救护队原办公楼美化提质工程

结算评审的报告

常德市财政局企业科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科室委托的常德市矿山救护队原办公楼美化提质工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为维修改造工程，主要工作内容包括办公楼楼梯间原地面拆除后铺设花岗岩地面，卫生间地面拆除后铺设陶瓷地面砖，楼梯间墙面刷白色乳胶漆；院内场坪铺设沥青混凝土，安装排水管网，种植桂花树、草皮等。

该项目由湖南广源建筑工程有限公司施工，湖南德望项目管理有限公司监理，施工时间为2017年8月至2017年12月。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2.常德市矿山救护队报送的工程结算书及竣工资料；

- 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

- 湖南省住房和建设厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）;

- 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

- 湖南省住建厅《湖南省住房和城乡建设厅关于印<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

7.湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）;

8.湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<2014版湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

9.常德市造价管理站发布的2017年第四期至2017年第六期建设工程材料价格及市场询价；

10.国家现行标准规范及强制性标准；

11.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市矿山救护队办公楼美化提质的工程费用及前期费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市矿山救护队及湖南广源建设工程有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1．花岗岩楼地面工程量多计，审减4.83万元；

2. 建筑垃圾外运工程量多计，审减0.23万元；

3. 办公楼卫生间墙砖、楼梯间乳胶漆工程量多计，审减2.38万元；

4. 色带移植工程量多计，审减2.0万元；

5．原合同中聚乙烯植草格实际未完成，审减0.6万元；

6．室外排水沟工程量多计，审减1.55万元；

7. 室外混土地坪恢复工程量多计，审减1.27万元；

8．拆除混凝土路面、道路基层及余土外运工程量多计，审减2.03万元；

9．材料调差不应计取，审减3.58万元；

10.前期费用共审减2.43万元，其中设计费1.08万元、监理费0.17万元、造价咨询费0.14万元、建设单位管理费0.73万元、检测费0.3万元。

六、评审结论

该工程报审金额941572元，审定金额732518元,审减金额209054元，审减率22.2%（详见附表）。

附表

| 常德市矿山救护队原办公楼美化提质工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 复审金额 | 审减金额 | 备注% |  |
| 一 | 工程费用 | 888130 | 703355 | 184775 | 20.8% |  |
| 1 | 拆除工程 | 31803 | 29496 | 2307 |  |  |
| 2 | 装饰工程 | 184791 | 112752 | 72039 |  |  |
| 3 | 给排水工程 | 20099 | 17555 | 2544 |  |  |
| 4 | 绿化工程 | 60249 | 39565 | 20684 |  |  |
| 5 | 道路及铺装 | 555360 | 503987 | 51373 |  |  |
| 6 | 材料调差 | 35827 | 0 | 35827 |  |  |
| 二 | 前期费用 | 53442 | 29163 | 24279 |  |  |
| 1 | 设计费用 | 24879 | 14038 | 10841 |  |  |
| 2 | 监理费用 | 12580 | 10892 | 1688 |  |  |
| 3 | 造价咨询费用 | 4567 | 3183 | 1384 |  |  |
| 4 | 建设单位管理费 | 7339 | 0 | 7339 |  |  |
| 5 | 检验实验费 | 4077 | 1050 | 3027 |  |  |
| 合 计 |  | 941572 | 732518 | 209054 | 22.20% |  |