常财审〔2019〕结字87号

关于人民西路（长庚路-龙港路）七家单位管（网）线转移工程结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的人民西路（长庚路-龙港路）七家单位的管（网）线转移工程结算进行了评审。

一、项目概况

该工程为人民西路（长庚路-龙港路）七家单位的管（网）线转移工程，包含电信管（网）线转移、天兆-新空管（网）线转移、铁通管（网）线转移、国防三级管（网）线转移、移动管（网）线转移、有线电视管（网）线转移、高低压电力管（网）线转移等配套设施建设。

该项目由常发改投〔2013〕383号文件批复立项，由国电瑞驰电力勘测设计有限公司设计的人民西路（长庚路-龙港路）电力改造施工图，由中国电信有限公司常德分公司、湖南新空通信工程有限公司、中移铁通有限公司常德分公司、湖南省国防动员三级指挥网维护中心、湖南润建安通信有限公司、湖南有线常德网络有限公司、湖南德力电力建设集团有限公司配网建设分公司七家单位施工、建设单位常德市天润土地开发经营有限公司。项目于2014年12月30日开工、2015年12月10日竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政投资工程项目结算评审送审单（2017年838号）；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 由常德市天润土地开发经营有限公司提供的竣工图、结算书签证单等相关技术文件；

4. 2019年2月28日市政府对国网常德供电公司《关于请求加快支持政府投资平台委托实施电力建设项目资金的请示》的意见；

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

6. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2012〕237号）;

7. 湖南省建设工程造价管理总站颁发的《2014湖南省建设工程消耗量标准》、《2014湖南省装饰装修工程消耗量标准》及《2014湖南省安装工程消耗量标准》；

8. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市2015年第一期安装工程材料价格的通知》（常建价〔2015〕09号).

9. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市2015年第六期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2015〕24号)；

10. 常建价[2007]042号《关于发布常德市安装工程主要材料预算价格的通知》及市场询价。

11. 有关的标准图集和设计、施工规范；

12. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

人民西路（长庚路-龙港路）七家单位的管（网）线转移工程等配套设施建设。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果经复审后与建设单位常德市天润土地开发经营有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）人民西路（长庚路-龙港路）10KV/0.4KV杆线入地工程

1. 电力保护管及电缆井、电杆基础、钢筋、制模、土石方、及设备基础等工程量多计，审减28.6万元；

2. 拆除电杆及金具、导线等工程量多计，审减0.22万元；

4. 高低压电缆敷设工程量多计，审减81.5万元；

5. 高低压电缆箱变等设备主材价格偏高，审减213.6万元；

6. 其它取费相应审减22万元。

（二）人民路（长庚路-龙港路）电信迁改工程

1. 管道光缆、电话线敷设与光缆接续工程量多计、主材价格偏高，审减23.7万元；

2. 其它取费相应审减8.03万元。

（三）人民路（长庚路-龙港路）管线迁改工程（天兆-新空）

1. 管道光缆敷设与光缆接续工程量多计、主材价格偏高，审减6.54万元；

（四）人民路（长庚路-龙港路）铁通迁改工程：

1. 管道光缆、电话线敷设与光缆接续工程量多计、主材价格偏高，审减12.85万元；

2. 其它取费相应审减2.5万元。

（五）人民路（长庚路-龙港路）国防动员三级网管（网）线转移工程

1. 架空光缆、管道光缆敷设工程量多计、主材价格偏高，审减7.9万元；

2. 其它取费相应审减3.7万元。

（六）人民路（长庚路-龙港路）移动通信迁改工程

1. 管道光缆敷设与光缆接续工程量多计、主材价格偏高，审减18.53万元；

2. 报送为2016年营改增模板转换成2014年113号文模板审增，审增 13万元；

3. 其它取费相应审减6.7万元。

（七）人民路（长庚路-龙港路）有线电视迁改工程：

1. 管道光缆敷设与光缆接续工程量多计、主材价格偏高，审减28.8万元；

2. 其它取费相应审减4.8万元。

六、评审结论

该项目报送金额14221647元，审定金额6409474元，审减金额7812173元，审减率1.9%（详见附表）。

附表

| 人民西路（长庚路-龙港路）七家单位的 管（网）线转移工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位:元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 14221647 | 6409474 | 7688251 |  |
| 1 | 电信迁改 | 1171987 | 835290 | 336697 |  |
| 2 | (天兆-新空) | 153487 | 86801 | 66687 |  |
| 3 | 铁通迁改 | 367231 | 193556 | 173674 |  |
| 4 | 国防三级网迁改 | 394219 | 265649 | 128570 |  |
| 5 | 移动通信迁改 | 748183 | 605252 | 142931 |  |
| 6 | 有线电视迁改 | 698415 | 351636 | 346779 |  |
| 7 | 电力迁改 | 10688124 | 4071290 | 6616834 |  |
| 三 | 合 计 | 14221647 | 6409474 | 7812173 |  |