常财审〔2019〕结字70号

关于柳叶路（芙蓉路-龙港路）临文理学院围墙边绿化带改造工程结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的柳叶路（芙蓉路-龙港路）临文理学院围墙边绿化带改造工程结算进行了评审。

一、项目概况

该工程为柳叶路（芙蓉路-龙港路）临文理学院围墙边绿化带改造工程，位于常德市文理学院北围墙外。主要施工内容包括种植土回填、栽植乔灌木及色块小苗等。

该项目由常德市天佳园林工程规划设计有限公司设计，湖南鑫正欣工程项目管理有限公司监理，常德市天佳园林工程规划设计有限公司承建，施工时间为2017年8月至2017年9月。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目2018年474号结算评审送审单；

2.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3.各种相应的标准图集和设计、施工规范；

4.建设单位报送的结算书、竣工资料；

5.湖南省住建厅《湖南省住建厅关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

6.湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

7.湖南省住建厅《关于印发《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定》的通知(湘建价〔2016〕72号)；

8.湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

9.湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

10.常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一期）的通知》；

11.常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第二期）》；

12.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一七年第一期园林绿化工程苗木预算价格的通知》(常建价〔2017〕7号)及市场询价。

三、评审范围

柳叶路（芙蓉路-龙港路）临文理学院围墙边绿化带改造的工程费和前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审结果与常德市风景园林绿化管理局对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 实施复审并对账定案，形成评审结论，由送审单位签字盖章认可；

6. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 栽植木芙蓉工程量多计，审减0.11万元；

- 栽植中叶麦冬工程量多计，审减0.77万元；

- 种植土回填工程量多计，审减1.31万元；

- 整理绿化用地审减，审减4.0万元；

- 回填种植土二次转运审减，审减0.62万元；

- 苗木基肥不计，审减1.28万元；

- 取费及其他零星项目审减0.73万元；

- 前期费用多计，审减0.73万元，其中建设单位管理费0.6万元、监理费0.13万元。

六、评审结论

该项目送审金额681248元，审定金额585744元，审减金额95504元，审减率14.02%（详见附表）。

附表

柳叶路（芙蓉路-龙港路）临文理学院围墙边 绿化带改造工程结算评审汇总表

单位：元

| 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程费 | 653728 | 565489 | 88239 | 审减率13.5% |
| 合同内部分 | 604974 | 565489 | 39485 | 优惠到中标金额，扣减工程排污费 |
| 合同外部分 | 48754 | 0 | 48754 |  |
| 前期费 | 27520 | 20255 | 7265 |  |
| 造价咨询费 | 2673 | 2673 | 0 | 湘建价协[2016]25号 |
| 设计费 | 9371 | 9371 | 0 | 常价服[2011]51号文 |
| 监理费 | 9492 | 8211 | 1281 | 常价服[2011]51号文 |
| 建设单位管理费 | 5984 | 0 | 5984 |  |
| 合计（一+二） | 681248 | 585744 | 95504 |  |