常财审〔2019〕结字54号

关于滨湖东路（常德大道-紫缘路）征地拆迁安置补偿费结算评审的报告

常德市融资核算中心:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的滨湖东路（常德大道-紫缘路）征地拆迁安置补偿费结算进行了评审。

一、项目概况

该项目经湖南省人民政府《农用地转用土地征收审批单》（〔2009〕政国土字第1184号）、常德市人民政府《征收土地公告》（常征字〔2009〕984号）批准，征收武陵区永安街道（原东郊乡）高坪头社区、三闾港社区集体土地33.684亩，项目征地范围内拆迁房屋28户，根据常德市国土资源局武陵区分局《关于滨湖东路项目拆迁安置资格审查情况的公告》项目符合安置资格原拆户1户。项目于2010年9月出具了预算评审报告常德市财政局投资评审中心《关于滨湖东路（常德大道-紫缘路）征地拆迁补偿预算审核的结论》（常财审〔2010〕预字第277号），本次内容为该项目结算评审。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.常德市住房和城乡建设局提供的结算方案、补偿通知书、补偿清交单、付款凭证等；

2.湖南省人民政府《农用地转用土地征收审批单》（〔2009〕政国土字第1184号）；

3. 常德市人民政府《征收土地公告》（常征字〔2009〕984号）；

4.常德市住房和城乡建设局《关于滨湖东路提前实施补偿情况的说明》；

5. 常德市财政局投资评审中心《关于滨湖东路（常德大道-紫缘路）征地拆迁补偿预算审核的结论》（常财审〔2010〕预字第277号）；

6.常德市人民政府《关于印发〈常德市征地拆迁管理办法〉的通知》（常政发〔2002〕20号）；

7.常德市人民政府《关于印发〈常德市征地房屋拆迁补偿安置办法〉的通知》（常政发〔2007〕11号）；

8.常德市物价局、常德市国土资源局《关于公布〈常德市征地拆迁有关设施补偿标准〉的通知》（常价服〔2007〕68号）；

9.湖南省人民政府办公厅《关于发布〈湖南省征地年产值标准〉的通知》

10.常德市国土资源局武陵区分局《关于滨湖东路项目拆迁安置资格审查情况的公告》；

11.常德市住房和城乡建设局《关于滨湖东路扩建房屋拆除建筑垃圾清除的情况说明》；

12.常德市武陵区征地拆迁安置指挥部《关于征拆结算项目剩余资金的专题报告》。

三、评审范围

包括该项目的土地补偿费、青苗费、地上附属设施补偿费、房屋补偿费、住房安置补助费、节约用地奖、搬家过渡费、购房奖励、购房补贴、上缴的各种税费、工作经费等相关费用。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将初审资料及初审结果复审后与常德市住房和城乡建设局对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中的发现的主要问题与审核情况

1. 经财务人员审核，该项目财务手续完善，补偿通知书、清交单、银行支付凭证三方金额核对一致，送审复印件与原件相符；

2.高坪头社区一组1.2135亩宅基地调整为水田无国土部门调整地类资料不予调整，审减2.17万元；

3.乡村支持配合奖多土地补偿费不纳入计费基数，审减2.43万元；

4.工作经费因计费基数调整，审减0.05万元。

六、评审结论

该项目报审金额5802464元，审定金额5755965元，审减金额46499元，审减率0.8%(详见附表)。

附表

| 滨湖东路（常德大道-紫缘路）征地拆迁安置 补偿费结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位:元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 征地补偿费 | 1309938 | 1288278 | 21660 |  |
| 1 | 土地补偿费 | 600151 | 600151 | 0 |  |
| 2 | 安置补助费 | 678281 | 656621 | 21660 |  |
| 3 | 青苗费 | 21284 | 21284 | 0 |  |
| 4 | 征地误工费 | 10222 | 10222 | 0 |  |
| 二 | 地上设施补偿费 | 109539 | 109539 | 0 |  |
| 1 | 菜地附属设施补偿费 | 32964 | 32964 | 0 |  |
| 3 | 砼拱补偿费 | 24075 | 24075 | 0 |  |
| 2 | 迁坟补偿费 | 52500 | 52500 | 0 |  |
| 三 | 房屋拆迁安置补偿费 | 3083790 | 3083790 | 0 |  |
| 1 | 房屋拆迁补偿费 | 2692780 | 2692780 | 0 |  |
|  | 室内外设施补偿费 |  |  |  |  |
| 2 | 按时搬迁奖 | 479 | 479 | 0 |  |
| 3 | 提前搬家费 | 3500 | 3500 | 0 |  |
| 4 | 搬家费 | 1610 | 1610 | 0 |  |
| 5 | 过渡费 | 3421 | 3421 | 0 |  |
| 6 | 购房奖励 | 192000 | 192000 | 0 |  |
| 7 | 住房安置补助费 | 96000 | 96000 | 0 |  |
| 8 | 节约用地奖 | 20000 | 20000 | 0 |  |
| 9 | 购房补贴 | 70000 | 70000 | 0 |  |
| 10 | 房屋拆迁误工费 | 4000 | 4000 | 0 |  |
| 四 | 乡村支持配合奖 | 85985 | 61676 | 24309 |  |
| 五 | 用地管理费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 五 | 工作经费 | 134978 | 134448 | 530 |  |
| 七 | 不可预计费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 六 | 上缴地方政府耕地开垦费 | 69926 | 69926 | 0 |  |
| 七 | 防洪保安资金 | 28358 | 28358 | 0 |  |
| 八 | 征地占用税 | 295978 | 295978 | 0 |  |
| 九 | 土地有偿使用费 | 380646 | 380646 | 0 |  |
| 十 | 水土保持费 | 21083 | 21083 | 0 |  |
| 十一 | 土地确权调整费 | 1144 | 1144 | 0 |  |
| 十二 | 农民社会保障资金 | 281100 | 281100 | 0 |  |
| 合 计 |  | 5802464 | 5755965 | 46499 | 0.80% |