常财审〔2019〕结字66号

关于常德市公安局交通警察支队交管

服务中心前期费结算评审的报告

常德市财政局行政执法科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市公安局交通警察支队交管服务中心前期费结算进行了评审。

- 项目概况

常德市公安局交通警察支队交管服务中心新建工程位于常德市柳叶湖，北临紫缘北路，西临太阳大道，共4栋，总建筑面积为6737.91m2。

该项目由常发改投〔2016〕16号文批复立项，常德市规划建筑设计院有限责任公司设计。施工单位为张家界华宇建筑工程有限责任公司，监理单位为湖南省华顺建设项目管理有限公司。项目于2017年3月10日开工，2017年12月18日通过竣工验收。

该工程预算审定金额21976130元，其中前期费994787元（常财审〔2016〕预字733号）。资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目2019年59号结算评审送审单；

2.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3.国家测绘局《关于印发《测绘工程产品价格》和《测绘工程产品困难类别细则》的通知》（国测财字〔2002〕3号）；

4.国家计委、建设部《关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知》（计价格〔2002〕10号）；

5.湖南省物价局《关于进一步规范建设工程质量检测服务收费的通知》（湘价服〔2009〕186号）；

6.常德市物价局、常德市财政局《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》（常价服〔2011〕51号）；

7.各种相应的勘察、检测成果文件及委托合同。

三、评审范围

常德市公安局交通警察支队交管服务中心前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；
3. 将评审结果与常德市公安局交通警察支队交管服务中心对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；
4. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1.建设单位管理费同比例扣减结算审减率超比例部分，审减1.83万元；

- 2.检验试验费无成果文件，审减7.75万元；

- 3.桩基础检测费多计，审减0.38万元；

- 4.建设工程（材料）检测费多计，审减4.95万元；

- 5.幕墙检测费多计，审减0.17万元；

- 6.数字化地形图测量费用，审减2.96万元。

六、评审结论

该项目送审金额1349112元，审定金额1168800元，审减金额180312元，审减率 13.37%（详见附表）。

附表

| 常德市公安局交通警察支队交管中心前期费 结算评审汇总表 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 1 | 可行性研究 | 30000 | 30000 | 0 | 合同 |
| 2 | 工 程设计 | 250000 | 250000 | 0 | 合同 |
| 3 | 地质勘探 | 35000 | 35000 | 0 | 合同 |
| 4 | 红线测绘 | 6180 | 6180 | 0 | 合同 |
| 5 | 施工图审查 | 7000 | 7000 | 0 | 合同 |
| 6 | 监理费 | 329922 | 329922 | 0 |  |
| 7 | 造价咨询费 | 72887 | 72887 | 0 |  |
| 8 | 环评费 | 3000 | 3000 | 0 | 合同 |
| 9 | 检验试验费 | 77472 | 0 | 77472 |  |
| 10 | 桩基础检测费 | 87144 | 83389 | 3755 |  |
| 11 | 建设工程材料检测费 | 133983 | 84500 | 49483 |  |
| 12 | 幕墙检测费 | 63000 | 61282 | 1718 |  |
| 13 | 数字化地形图测量费用 | 70198 | 40610 | 29588 |  |
| 14 | 建设单位管理费 | 183326 | 165030 | 18296 | 同比例扣减 |
|  | 合 计 | 1349112 | 1168800 | 180312 |  |