常财审〔2019〕结字82号

关于白鹤山殡仪馆连廊项目结算评审的报告

常德市财政局社会保障科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市殡葬服务中心白鹤山殡仪馆连廊项目的结算进行了评审。

- 一、项目概况

该项目位于常德市殡葬服务中心白鹤山殡仪馆院内，主要包括菠萝格防腐木连廊与休息亭、连廊及休息亭周边绿化和配套的水电安装等。

该项目由常德市天城规划建筑设计有限公司设计，由江苏建航工程有限公司施工，由常德市旺城建设监理有限公司监理。合同编号为常财采计〔2018〕001185，合同金额1902500元。 该项目2018年10月5日开工， 2018年12月25日竣工。

资金来源为建设单位自筹。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 2018年第332号《财政投资工程项目结算评审送审单》；

- 常德市殡葬服务中心报送的评审报告、竣工图纸、结算资料、签证单等相关技术文件；

- 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）;

- 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

- 湖南省建设工程造价管理总站颁发的《2014湖南省建设工程消耗量标准》、《2014湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《2014湖南省安装工程消耗量标准》；

- 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市安装工程主要材料预算价格的通知》及市场询价（常建价〔2016〕42号）；

- 湖南省住建厅《湖南省住房和城乡建设厅关于印<湖南省建设工程材料预算价格编制与管理办法>的通知》（湘建价〔2014〕170号）;

- 常德市造价管理站发布的和施工期相适用的价格及市场询价；

- 国家现行标准规范及强制性标准；

- 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

白鹤山殡仪馆连廊项目结算的工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市殡葬服务中心对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 菠萝格防腐木梁柱板及凳子、花岗岩地面和砖基础等工程量多计，审减12.85万元；

2. 菠萝格防腐木、花岗岩等主要材料价格偏高，审减21.47万元；

3. 安装主材偏高及工程量多计，审减0.32万元；

4. 工程排污费多计，审减0.88万元；

5. 合同外增加项目按实结算，工程量多计并按比例下浮，审减5.49万元。

六、评审结论

该项目报审金额2092209元，审定金额1682148元,审减金额410061元，审减率19.6% 。

附表

| 白鹤山殡仪馆连廊结算汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 |
| 1 | 园建与廊架部分 | 1601001 | 1289532 | 311469 |
| 2 | 绿化部分 | 265900 | 225448 | 40452 |
| 3 | 安装部分 | 79964 | 76882 | 3082 |
| 4 | 设计及签证增补 | 145344 | 90438 | 54906 |
| 5 | 合 计 | 2092209 | 1682148 | 410061 |