常财审〔2019〕结字55号

关于湖南文理学院东院排污工程房屋拆迁安置

补偿费结算评审的报告

常德市融资核算中心:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的湖南文理学院东院排污工程房屋拆迁安置补偿费结算进行了评审。

一、项目概况

该项目经常德市人民政府《关于2009年市本级城建项目和城建项目资金计划执行情况及2010年市本级城建项目计划安排（草案）情况报告》批准，项目建设范围内需拆迁转运居民80户，拆迁房屋4884.74平方米，符合安置资格拆迁户1户安置90m2。我中心于2010年10月出具了《关于湖南文理学院东院排污工程房屋拆迁安置补偿费预算审核的结论》（常财审〔2010〕预字第296号），本次内容为该项目结算评审。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.常德市住房和城乡建设局提供的结算方案、补偿通知书、补偿清交单、付款凭证等；

2. 常德市人民政府《关于2009年市本级城建项目和城建项目资金计划执行情况及2010年市本级城建项目计划安排（草案）情况报告》；

3.常德市武陵区征地拆迁安置指挥部《关于文理学院东院排污工程建设有关问题的专题会议纪要》（专题会议纪要〔2009〕14号）；

4.常德市住房和城乡建设局《关于文理学院东院排污工程房屋拆迁预算评审的联系函》；

5.常德市财政局投资评审中心《关于湖南文理学院东院排污工程房屋拆迁安置补助费预算审核的结论》（常财审〔2010〕预字第296号）；

6.常德市人民政府《关于印发〈常德市征地拆迁管理办法〉的通知》（常政发〔2002〕20号）；

7.常德市人民政府《关于印发〈常德市征地房屋拆迁补偿安置办法〉的通知》（常政发〔2007〕11号）；

8.常德市物价局、常德市国土资源局《关于公布〈常德市征地拆迁有关设施补偿标准〉的通知》（常价服〔2007〕68号）；

9.常德市国土资源局武陵区分局《关于文理学院排污工程建设项目拆迁安置资格审查情况的公告》；

10.常德市武陵区征地拆迁安置指挥部《关于征拆结算项目剩余资金的专题报告》。

三、评审范围

包括该项目的房屋结构补偿费、室内外设施补偿费、经营损失补偿费、搬家过渡费、安置费、工作经费等相关费用。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将初审资料及初审结果复审后与常德市住房和城乡建设局对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中的发现的主要问题与审核情况

1. 经财务人员审核，该项目财务手续完善，补偿通知书、清交单、银行支付凭证三方金额核对一致，送审复印件与原件相符；

2.乡村支持配合奖多支付3.66万元，审减3.66万元；

3.工作经费实际已支付10万元，剩余1.46万元待支付，审增1.46万元。

六、评审结论

该项目报审金额3957918元，审定金额3935936元，审减金额21982元，审减率0.56%(详见附表)。

附表

| 湖南文理学院东院排污工程房屋拆迁安置补偿费结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位:元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 建（构）筑物拆迁补偿费 | 3746370 | 3746370 | 0 |  |
| 1 | 房屋补偿费 | 1575412 | 1575412 | 0 |  |
| 2 | 室内外设施补偿费 | 1364572 | 1364572 | 0 |  |
| 3 | 层高深基础补偿费 | 148032 | 148032 | 0 |  |
| 4 | 经营损失补偿费 | 278554 | 278554 | 0 |  |
| 5 | 提前搬家费 | 175000 | 175000 | 0 |  |
| 6 | 搬家过渡费 | 55000 | 55000 | 0 |  |
| 7 | 安置费 | 144000 | 144000 | 0 |  |
| 8 | 房屋拆迁误工补助费 | 5800 | 5800 | 0 |  |
| 二 | 乡、村支持配合奖 | 111548 | 74927 | 36621 |  |
| 三 | 工作经费 | 100000 | 114639 | -14639 |  |
| 合 计 |  | 3957918 | 3935936 | 21982 | 0.56% |