常财审〔2019〕结字50号

关于常德职业技术学院道路改造工程结算

评审的报告

常德财政局教科文科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科室委托的常德职业技术学院道路改造工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为常德职业技术学院道路改造工程，主要包括学院内励志路、敬业路、博学路、厚德路、尊师路、崇实路、自立路、南湖广场、北门、第一食堂等十条车行道翻仓和修复改造，修建人行道和自行车道慢性系统，道路沿线安砌花岗岩立石和混凝土平石；新建排水系统等附属工程。

该项目由常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，湖南天鹰建设有限公司施工，湖南兴邦建设工程咨询有限公司监理。    项目于2017年7月开工，2018年5月竣工。

资金来源为财政70%学院自筹30%。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德职业技术学院报送的结算书及竣工图资料；

3. 湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

4. 湖南省住建厅《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价〔2016〕72号）;

5. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

6. 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

7. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发〈2014版湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

8. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

9.常德市造价管理站发布的2017年第四期至2018年第三期建设工程材料价格及市场询价；

11. 有关的标准图集和设计、施工规范；
    12. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德职业技术学院道路改造的工程费用及前期费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德职业技术学院及湖南天鹰建设有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1、沥青混凝土路面工程量多计，审减16.31万元；

2、路面基层工程量多计，审减3.2万元；

3、平石、土工布等材料单价偏高，审减8.6万元；

4、路缘石磨边消耗量多计，审减1.1万元；

5、建筑垃圾外运运距多计, 审减0.84万元；

6、井盖材料单价偏高, 审减1.65万元；

7、合同内材料调差费用多计，审减57.65万元；

8、签证部分山砾、沥青面层工程量多计, 按规定下浮，审减33.82万元；

9、前期费多计, 审减19.66万元。

六、评审结论

该项目送审金额16152100元，审定金额 14723807审减金额 1428293 元，审减率8.84%（详见附表）。

附表

| 常德职业技术学院道路改造工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单 位 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 15324862 | 14093186 | 1231676 | 8.04% |
| 1 | 常德职业技术学院道路改造工程（一标） | 9509025 | 8683019 | 826006 |  |
| 2 | 常德职业技术学院道路改造工程（二标） | 5815837 | 5410167 | 405670 |  |
| 二 | 前期费用 | 827238 | 630621 | 196617 |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 147892 | 126839 | 21053 |  |
| 2 | 设计费 | 268348 | 198000 | 70348 |  |
| 3 | 监理费 | 219107 | 196574 | 22533 |  |
| 4 | 造价咨询费 | 51112 | 51112 | 0 |  |
| 5 | 工程检验试验费 | 4990 | 0 | 4990 |  |
| 6 | 道路检测费 | 135790 | 58097 | 77693 |  |
| 三 | 项目总金额合计 | 16152100 | 14723807 | 1428293 | 8.84% |