常财审〔2019〕结字95号

关于2016年常德市特色街道增色增花工程

结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的2016年常德市特色街道增色增花工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为2016年常德市特色街道增色增花工程，位于常德市江北城区。主要工程内容为：绿地清渣、种植土回填、栽植乔灌木及色块小苗、立体绿化、小品设施等。

该项目由常德市天佳园林工程规划设计有限公司设计，友谊国际工程咨询有限公司监理，湖南永清园林建设工程有限公司承建，施工时间为2016年12月至2017年8月。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

- 常德市财政投资工程项目2018年477号结算评审送审单；

3. 常德市风景园林绿化管理局报送的结算书、竣工资料；

4. 湖南省住建厅《湖南省住建厅关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

6. 湖南省住房城乡建设厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

7. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

8. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一七年第一期园林绿化工程苗木预算价格的通知》(常建价〔2017〕7号)及市场询价。

9. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一、二期）的通知》；

10. 各种相应的标准图集和设计、施工规范；

三、评审范围

2016年常德市特色街道增色增花的工程费和前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审结果与常德市风景园林绿化管理局对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 实施复审并对账定案，形成评审结论，由送审单位签字盖章认可；

6. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 工程费

- 蓝花楹、丛生紫薇、藤本月季、比利时杜鹃等工程量多计，审减6.74万元；

- 红火箭紫薇子目高套，审减0.17万元；

- 金源樱花胸径10cm重组价，审减0.44万元；

- PVC微发泡花箱工程量多计及主材价格偏高，审减5.02万元；

- 轻质营养土工程量多计、单价高计，审减0.68万元；

- PP-R、PE塑料给水管工程量多计及子目高套，审减0.38万元；

- 挖沟槽土方工程量多计，审减0.17万元；

- 停车位租赁费审减，审减1万元；

- 计时工审减，审减1.25万元；

- 二次搬运审减，审减5.68万元；

- 取费及其他零星项目审减1.58万元。

- 前期费

- 前期费用多计，审减0.98万元，其中设计费0.28万元、监理费0.33万元、建设单位管理费0.37万元。

六、评审结论

该项目送审金额1122494元，审定金额881522元，审减金额240972元，审减率21.47%（详见附表）。

附表

| 2016年常德市特色街道增色增花工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 工程名称 | 送审金额 | 复审金额 | 审减金额 | 备 注 |
|  | 一 | 工程费 | 1068636 | 837496 | 231140 |  |
|  | 1 | 合同内部分 | 985131 | 825075 | 160056 | 需优惠到中标金额 |
|  | 2 | 合同外部分 | 83505 | 12421 | 71084 | 下浮6% |
|  | 二 | 前期费 | 53858 | 44026 | 9831 |  |
|  | 1 | 造价咨询费 | 5457 | 5457 | 0 | 常价服（2011）51号 |
|  | 2 | 设计费 | 23266 | 20502 | 2764 |  |
|  | 3 | 监理费 | 15517 | 12160 | 3356 |  |
|  | 4 | 建设单位管理费 | 9618 | 5907 | 3711 | 工程费的0.9%，超审减率同比例扣减 |
|  |  | 合计（一+二） | 1122494 | 881522 | 240972 |  |