2019年常德市施工图审查经费绩效评价报告

- 为加强和完善财政支出专项资金管理，强化项目单位责任意识，提高财政资金使用效益，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），《常德市财政局关于明确2020年度市本级预算绩效管理目标任务的通知》（常财办发〔2020〕14号）等文件要求，湖南天平正大有限责任会计师事务所常德分所  受市财政局委托，对2019年常德市施工图审查经费进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目背景

- 根据《湖南省人民政府办公厅关于推进房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查制度改革的意见》（湘政办发〔2017〕67号）的相关规定，要求政府购买施工图审查服务，纳入政府财政年度预算，编制政府采购预算。为切实做好全市建设项目施工图审查工作，同时为企业减负，从2017年起市财政开始设立施工图审查工作经费项目，正式实施政府购买施工图审查服务。2019年项目预算为550万元，项目主管部门为常德市住建局。

- 2.项目主要内容及项目实施情况

- 施工图审查是指施工图审查公司（以下简称审查公司）按照有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查。

- 根据《湖南省人民政府办公厅关于推动工程建设项目审批制度改革的指导意见》（湘政办发〔2018〕76号）有关规定，施工图审查实行“互联网＋多图联审”，全电子化政府购买，线下无审批模式。即建设单位根据项目管辖权限，通过湖南省施工图管理信息系统（以下简称系统）向住房城乡建设部门申报施工图审查，一次性上传提交建设工程规划许可证等施工图审查要件材料。勘察设计企业配合建设单位同步上传提交施工图设计文件等材料。住房城乡建设部门对要件齐备的审核确认，对要件不齐备或未同步上传施工图的予以退件。住房城乡建设部门在审核确认后通过系统遴选审查公司，签订审查服务合同。审查公司在签订审查服务合同后确认施工图编制深度是否符合规定。对不符合规定的予以退件，并向住房城乡建设部门、建设单位和勘察设计企业一次性告知需补齐的内容；对符合规定的，由审查公司在系统上确认受理审查。审查公司对施工图符合工程建设强制性标准，且满足地基基础、主体结构、消防和人防防护等安全性要求的，出具审查合格书；否则出具审查意见告知书，将存在的问题逐一载明并一次性告知住房城乡建设部门、建设单位和勘察设计企业。审查公司出具审查合格意见后，住房城乡建设部门按合同约定支付审查服务费。2019年市住建局完成120个工程施工图审查项目，支付施工图审查费720.68万元。

- 3.项目资金投入和使用情况

- 项目年度预算为550万元，上年结转结余370万元，2019年可用资金为920万元，实际使用项目资金720.68万元。

- （二）项目绩效目标

- 1.项目绩效总目标

- 通过本项目的实施，可以简化施工图审查申报程序，提高施工图审查效率；加强施工图审查效能监管，规范施工图审查行为；落实政府购买服务委托，及时支付审查服务费。

- 2.2019年绩效目标

- （1）数量目标：从省住建厅定点入围的23家施工图审查公司中遴选审图公司；完成年内120个送审施工图审查任务；完成年内120个送审合格项目建档备案工作。

- （2）质量目标。 对审查合格的，审查公司应出具审查情况报告书和审查合格书，并在审查合格的施工图上加盖审查合格专用章。对审查不合格的，审查公司应向建设单位出具施工图审查意见告知书，说明不合格原因。审查程序规范率100%，审查报告合规率100%。

- 加强对审查公司的监督检查，及时受理对施工图审查工作中违法、违规行为的举报、投诉。监管到位率100%。

- （3）及时性目标：

- ①受理施工图审查及时性。市住建局在资料齐全合格条件下，一天之内完成对施工图审查申请进行审核受理确认。

- ②施工图审查及时性。勘察文件：乙级及以下勘察项目为5个工作日，甲级勘察项目为7个工作日。施工图设计文件：中型及以下房屋建筑工程、市政基础设施工程为10个工作日；大型房屋建筑工程、市政基础设施工程为15个工作日，大型城市综合体、城市轨道交通等复杂工程，审查时限可延长3-5个工作日；单独送审的专项工程为5个工作日。

- 以上时限不包括勘察设计单位的施工图修改时间和审查机构的复审时间。

- ③审查费支付及时性。按季度及时支付施工图审查服务费，本季度支付上季度审查费，四季度审查费在下一年一季度完成支付。

- （4）成本目标：

- 在执行湖南省发展和改革委员会《关于重新发布施工图审查服务收费标准的通知》（湘发改价服〔2015〕861号）中施工图审查费标准计价基础上，严格按照常财办发〔2017〕68号文件精神，本市房屋建筑工程施工图审查费按标准5折付费，市政基础设施工程等其它施工图审查费按标准7.8折付费。未打折前审查计费标准简述如下：

- ①房屋建筑工程施工图审查费标准

| 工程等级 | 大型项目 | 中型项目 | 小型项目 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收费标准 | 1.8元/㎡ | 1.6/㎡ | 1.5/㎡ | 人防工程施工图审查服务费统一按每平方米4元收取。 |

- 注：上表付费标准不含房屋建筑工程施工图审查费调整系数；房屋建筑工程施工图审查收费不足3000元的按3000元收取。

- ②市政基础设施工程施工图审查费标准

| 工程概算（不含地价）M（万元） | 收费标准（‰） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| M≤2000 | 1.2 | 采用分段累计方法计算。 |
| 2000＜M≤5000 | 0.9 |  |
| 5000＜M≤10000 | 0.6 |  |
| 10000＜M≤100000 | 0.4 |  |
| 100000＜M≤500000 | 0.2 |  |
| M＞500000 | 0.08 |  |

- 注：市政基础设施工程施工图审查费调整系数：城市桥梁、隧道以及市政基础设施工程需进行抗震设防专项论证的项目为1.2；市政基础设施工程施工图审查收费不足2万元的，按2万元收取。

- （5）效益目标

- ①社会效益绩效目标：项目的实施能有效提高建设项目勘察设计质量，较好维护公共利益和公众安全，绩效问卷调查具有良好项目实施反馈。

- ②经济效益绩效目标：项目的实施能减少由于建筑设计缺陷而导致的经济损失，产生间接经济效益。

- ③项目可持续性绩效目标：项目可持续符合国家政策和行业发展，并具有一定的制度保障，和良好的民调基础。

- ④满意度绩效目标：经绩效问卷调查建设方对项目满意率90%以上，勘查设计公司对项目的满意率90%以上，审查公司对项目满意率90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

- 本所接到常德市财政局委托后，成立了绩效评价小组，结合项目情况制定了《2019年常德市施工图审查经费绩效评价方案》。按拟定方案，评价小组于2020年6月16日进驻常德市住建局收集项目资料。根据立项文件、项目管理制度、项目绩效申报表等资料编制了《项目支出绩效评价指标评分表》和《问卷调查表》。2020年6月23日至6月24日根据确定的绩效目标，评价小组采取座谈听取情况汇报，查阅相关资料，审查账簿凭证等方式了解绩效目标完成情况，和项目资金近三年使用情况。鉴于施工图审查公司仅一家在常德，建设方和施工方地址不确定，评价小组采取电话询访的方式分别对三方进行了绩效问卷调查，共取得有效反馈73份。7月2日至7月10日绩效评价小组汇总项目资料，对项目实施效果及存在的问题进行了分析，撰写绩效评价初稿。在与市住建局就初稿交换意见后，最终形成本次绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

- 经综合评价，该项目得分85.6分，评价结果为“良”（详见附件1）。评分情况如下：

（一）决策总分21分，实得18分，扣分明细：

- 1.绩效目标不完整，扣1分；

- 2.未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，扣2分。

（二）过程总分19分，实得15分，扣分明细：

- 1.预算执行率78.33%，未达标，扣2分；

- 2.项目明细账数据与预算指标执行数据不一致，扣1分；

- 3.未严格执行省市相关管理制度，扣1分。

（三）产出总分30分，实得26.6分，扣分明细：

- 1.审查项目资料仅网上有备案，未硬盘存储或纸质归档，扣1分；

- 2.建设方调查问卷反馈有一起不及时，扣0.5分；

- 3.2019年277.38万元审查费支付不及时，扣1.4分；

- 4.检查发现1项审查费未按标准计费，扣0.5分。

（四）效果总分30分，实得26分，扣分明细：

- 1.社会效益欠佳，扣1分；

- 2.项目可持续性欠佳，扣3分。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 1.项目立项情况。为进一步减轻企业负担，创造良好经济发展环境，保证公众利益和公众安全，确保施工图设计质量和市级施工图审查工作顺利开展，根据省市相关文件精神从2017年开始常德市财政局将“施工图审查经费”项目纳入市住建局部门专项预算。项目立项规范。

- 2.项目绩效目标情况。市住建局2019年专项资金绩效目标申报表中绩效目标欠完整，欠细化。为搞好此次绩效评价，评价小组根据收集的项目资料重新梳理了2019年项目绩效目标。

- 3.资金投入情况。2019年1月市财政下达上年结转结余370万元项目指标；2019年4月至12月期间市财政共分三次下达了550万元的本年度预算指标，故2019年投入项目资金为920万元。

- （二）项目过程情况

- 1.项目资金管理情况

- （1）项目资金到位率。2019年共下达预算指标920万元，经检查年内预算全部到位，资金到位率100%。

- （2）预算执行率。经核查2019年实际使用年度预算资金720.68万元，预算执行率78.33%，预算执行率未达标。

- （3）资金使用合规性。项目资金使用先由市住建局向市财政提出拨付申请，再由国库集中支付中心支付给各施工图审查公司，资金使用合规。

- 2.组织实施情况

- （1）管理制度建全性。市住建局在执行省建设厅施工图审查管理制度同时，制订了《常德市住房和城乡建设局专项资金管理办法》，发布了《常德市政府购买施工图审查服务收费标准的通知》，规范了业务管理。管理制度较建全。

- （2）制度执行有效性。评价小组按照《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查管理实施细则》（湘建设〔2016〕201号）和常德市的相关项目管理制度，考察市住建局制度执行情况，认为市住建局除了未严格执行省市审查计费标准管理规定外，较好执行了其它业务管理制度。

- （三）项目产出情况

- 评价小组根据收集的项目实施资料及调查问卷汇总数据，统计得出以下产出目标完成情况。

- 1.产出数量

- 经检查，2019年市级施工图审查公司严格从省建设厅定点入围的23家施工图审查公司中遴选，定点遴选完成率100%。

- 据统计2019年市级完成施工图审查项目共120个，其中市政基础设施工程28个，建设面积47.9万平方米；房建92个，建筑面积544.78万平方米。2019年应完成120个施工图审查任务，实际全部完成，完成率100%。

- 经检查市住建局2019年未完成120个施工图审查建设项目纸质或硬盘存储建档工作，建档工作未达标。

- 2.产出质量

- 审查工作规范率：2019年施工图审查严格按照系统设定程序进行，未发现违规情况。审查工作规范率100%。

- 审查报告合规率：评价小组抽查了2019出具的30份审查情况报告书和审查合格书，对施工图上加盖审查合格专用章，意见报告书等各要素进行检查，抽查合规率100%。

- 监管到位率：2019年市住建局通过施工图管理信息系统记录发现有12起施工图设计违反《国家工程建设标准强制性条文》情形，对7家设计单位进行了约谈，对5家设计公司违规行为移交给本单位执法监管支队进行立案处理。监管到位率100%。

- 3.产出时效

- 受理施工图审查及时性：建设方调查问卷反馈有一起不及时，受理施工图审查及时性欠缺。

- 施工图审查及时性：经检查湖南省施工图审查管理系统，以及调查问卷反馈未发现有审查不及时的现象，施工图审查及时。

- 审查费支付及时性：2019年应付施工图审查费595.32万元，期限内实际完成支付审查费317.94万元，277.38万元审查费支付不及时。及时率53.41%。

- 4.产出成本。经抽查，发现芙蓉公园工程施工图审查费未严格按照相关文件标准计算和支付施工图审查费，市政设施施工图审查费成本绩效考核未达标。经抽查，住建工程施工图成本绩效考核达标。

- （四）项目效益情况

- 1.项目社会效益。2019年市住建局积极推广应用湖南省施工图管理信息系统，实行施工图计算机遴选审查公司送审和数字化审查制度。项目的实施一定程度上提高了建设项目勘察设计质量，较好的维护公共利益和公众安全，促进了社会和谐。但问卷调查显示有33%的建设和26%设计方认为项目实施在维护公共利益和公众安全，以及促进社会和谐方面效果一般和无效果。社会效益未达最佳。

- 2.项目经济效益。据座谈了解，目前施工图审查一次性通过率不到10%，90%以上施工图第二次审查才能通过，项目的实施在一定程度上提高了建筑设计质量，减少了由于设计缺陷带来的经济损失。2019年项目实施为建设单位节省审图审查费720.68万元，较好实现了项目设立“减轻企业负担”的初衷。

- 3.项目可持续性。项目可持续性欠佳。一是项目持续不符合国家现行政策。2019年3月国务院发布《关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》，提出探索取消施工图审查制度；二是项目持续不具备良好的民调基础，问卷调查显示有6.56%的建设方和设计方认为项目实施无助于提高施工图设计质量；14.75%的建设方和设计方认为项目实施对提高施工图设计质量效果一般。

- 4.项目满意度。据调查问卷汇总统计，建设方对项目满意率98%，勘查设计公司对项目的满意率100%，审查公司对项目满意率100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

- 1.提高了审查效率。按省住建厅要求，积极推广湖南省施工图管理信息系统，实行施工图计算机遴选审查公司送审和数字化审查制度，相对于未使用系统前提高了建设项目审查审批效率。

- 2.规范了施工图审查程序。通过湖南省施工图管理信息系统实行计算机轮候和电子采购，确定承担具体项目的审查公司，避免一定的人为干预风险，起到了较好的防范廉政作用。

- 3.坚持依法监管。市住建部门依法履行监管职责，对违法违规行为依法进行查处，确保审查行为规范、审查意见的落实、保证了施工图设计质量。

（二）存在的问题及原因分析

- 1.绩效指标设置不完整。市住建局设置年度绩效目标不完整，未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

- 2.预算执行率未达标。项目历年预算执行率较低，据收集资料统计，2017年预算执行率为0，2018年为44.78%，2019年预算执行率为78.33%。预算执行率低的原因是财务与业务部门未联合制订项目资金使用计划，项目资金申请不及时，从而财政资金下达不及时，最后导致资金使用不及时。

- 3.财务管理欠规范。项目明细账数据与预算指标执行数据不一致，经检查财务记账2019年使用项目资金663.28万元，而财政预算系统中项目指标已使用720.68万元，相差57.4万元。差距原因系财务遗漏记账导致。

- 4.项目资料未合理存储归档管理。经检查施工图审查资料仅有网上备案资料，市住建局未对项目立项审批资料、合同、施工图审查报告、施工图等资料进行合理纸质建档或硬盘存储建档。

- 5.未按标准计付审查费。经检查芙蓉公园工程施工图审查费未严格执行湘发改价服〔2015〕861号文件和常财办发〔2017〕68号文件规定计付施工图审查费，存在超标准计费和重复计费等问题，对照标准多计费7.5万元。

- 6.项目可持续性欠佳。一是项目可持续不符合国家现行政策，和行业发展趋势；二是问卷调查表明项目持续实施不具备良好的民调基础。以上两项导致项目可持续性欠佳。

六、有关建议

（一）规范绩效目标管理

- 建立完整规范的绩效目标管理体系，加强绩效目标管理，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，确保总目标和年度目标的匹配。

（二）合理编制年度预算

- 建议市住建局建立良好的沟通机制，共同合理预算项目资金，并及时申请拨付，提高项目预算执行率。

（三）规范财务核算

- 加强财务核算，做到项目明细账准确完整反映项目资金使用情况，账实相符。市住建局财务已在今年5月修正了2019年专项核算错误。

（四）加强项目建档管理

- 建议市住建局对项目相关管理制度文件资料，以及项目合同、施工图审查报告、施工图等，分类收集整理，建立纸质档案或硬盘存储归档，为项目检查验收提供重要依据。

- （五）严格执行规章制度

- 严格执行湘发改价服〔2015〕861号文件和常财办发〔2017〕68号文件规定计付施工图审查费。建议市住建局依据省发改委发布的施工图审查服务收费标准，结合本市财政部门相关规定，制订本市施工图审查服务费定价办法，并严格执行。芙蓉公园多计付的7.5万元审查费建议收回。

- （六）启动施工图审查制度改革

- 绩效评价期间，评价小组关注到我国正在探索取消施工图审查制度，现已有多个省市响应中央政策号召。目前为止全面取消施工图审查制度的省市有：山西省、青岛西海岸新区、陕西省渭南市、深圳市。他们改革特点是取消现行的房屋建筑和市政基础设施工程社会中介公司施工图审查环节，施行建设、勘察设计单位质量承诺制和重要工程施工图专家论证制。部分取消施工图审查制度的省市有：北京市、广州市、浙江省、杭州市、山东省、南京市、成都市。他们改革特点是取消社会投资简易低风险项目施工图审查，施行建设、勘察设计单位质量承诺制。

- 推行施工图审查制度改革有利于建筑设计行业高质量发展。有行业专家认为：从行业发展角度来看，取消施工图审查制度，能有效减少建设审批时间；从设计、建筑行业整体升级的角度来说利大于弊，虽然对于设计师来说风险增加了，但是有利于设计行业集中度的提升和设计行业的优胜劣汰，也能促进建筑行业对新技术的应用。

- 取消施工图审查制度具备一定民调基础。根据此次问卷调查统计显示有45%设计方和77%建设方对取消施工图审查制度持赞成和无所谓态度。

- 综上所述，建议市住建局联合设计行业、建筑行业，审图公司的专家代表、以及市财政局等部门，启动研究适合本市的施工图审查改革方案，逐步取消施工图审查制度。

- 附件：1.2019年常德市施工图审查经费绩效评价评分表

- 2.2019年常德市施工图审查经费绩效评价调查问卷（审

- 查公司版）

- 3.2019年常德市施工图审查经费绩效评价调查问卷（设计方版）

- 4.2019年常德市施工图审查经费绩效评价调查问卷（建设方版）