常财审〔2023〕结字34号

关于三星北路竹根潭通信基站迁改搬迁工程结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的三星北路竹根潭通信基站迁改搬迁工程结算进行了评审。

一、项目概况

该工程为三星北路竹根潭通信基站迁改搬迁工程。主要工程内容为在原基站附近新建一个基站，安装电力及传输设备、动环监控、备用电源等；再将三星北路红线范围内现有的基站及机房设备拆除。

三星北路（常德大道-筑基路）建设项目由常发改投资〔2014〕182号文批复立项，批复总投资估算3967万元，其中工程费2185万元，征地拆迁费1327万元，其他费266万元，预备费189万元。三星北路竹根潭通信基站迁改搬迁工程属批复项目内容之一。建设单位为常德市城投龙马建设项目管理有限公司，由中国铁塔股份有限公司常德分公司设计，产权单位为中国铁塔股份有限公司常德分公司，湖南龙易通信工程有限公司施工。工程费预算审定金额983768元（常财审〔2017〕预字562号）。工程于2018年1月开工，2018年1月竣工。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2021262结算评审送审单；

- 2. 常德市城市建设投资集团有限公司报送的结算书、合同、图纸等；

3. 财政部《关于印发＜财政投资评审管理规定＞的通知》（财建〔2009〕648号）；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》(湘建价〔2014〕113号)；

5. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕65号）；

6. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一～四期）的通知》；

7. 常德市建设工程造价管理站《市本级政府性建设项目评审（审计）有关问题会议纪要》（常建价〔2021〕6号）；

8. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9. 国家现行标准规范及强制性标准；

10. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

三星北路竹根潭通信基站迁改搬迁工程工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

该迁建工程于2018年实施完成，因修高铁已拆除，无法核实现场工程量，参照常德市人民政府办公室秘书二科关于电力迁改结算方式的拟办意见“对无现场，有预评，有合同的项目，对照预算，结合现状，合同及施工资料按实办理结算并按规定下浮”。工程量无法核实的以预算评审给定量为准。

1. 无现场以预算评审工程量为准，部分工程量多计，下浮等，审减17.07万元；

- 2. 铁塔拆除后按2400元/吨废品回收，抵扣工程款1.8万元；

- 3. 设备均为电子产品，结算时按预算评审价的85%计算，审减7.9万元；

- 4. 人工工资按施工期调整，审增2.7万元；

- 5. 工程费审减率超15%，扣施工单位承担的超额审减付费0.22万元。

六、评审结论

- 该项目送审金额1073100元，审定金额830154元，审减金额242946元，审减率22.64%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年3月22日

抄送：常德市城市建设投资集团有限公司

常德市城投龙马建设项目管理有限公司

附表

| 三星北路竹根潭通信基站迁改搬迁工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 1073100 | 832327 | 240773 | 22.44% |
| 1 | 工程费用 | 1073100 | 832327 | 240773 | 下浮3% |
| 二 | 扣超审减付费 |  | -2173 | 2173 |  |
| 合 计 |  | 1073100 | 830154 | 242946 | 22.64% |