常财审〔2023〕结字39号

关于罗湾大桥改扩建工程前期费

结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的罗湾大桥改扩建工程前期费结算进行了评审。

一、项目概况

罗湾大桥位于朗州北路，北与沿山路交叉口平交，南与环湖大道立体交叉。其改扩建工程主要施工内容包括：道路、桥梁、给排水、绿化景观、照明及强弱电工程等，于2018年5月开工，2020年6月竣工。其建安工程结算审定金额为127997148元（常财审〔2021〕结字89号）。

此次评审罗湾大桥改扩建工程前期费用，包括环境影响评价编制费、水土保持方案编制费、可行性研究编制费、勘察勘探费、工程测量费、防洪影响评价编制费、设计前荷载试验费、设计费、监理费、造价咨询费、工程检测费、审图费、建设单位管理费、电力高压接入、自来水接入等。

该项目由常德市发展和改革委员会常发改投〔2017〕548号文批复立项，总投资估算为17427万元。前期费预算评审金额10532321元（常财审〔2018〕预字160、248、362号）。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2021700号结算评审送审单；

2. 建设单位报送的前期费明细表、相关资料；

3. 财政部《关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

4. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期费服务性费用评审标准及实行PPP项目前期费服务性费用打捆包干政策的通知》(常财办发〔2017〕68号)；

5. 常德市物价局、市财政局《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》（常价服〔2011〕51号）。

三、评审范围

罗湾大桥改扩建工程的前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与建设单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 工程交点费、永久观测点、地勘及工程测绘费多计，审减11.31万元；

2. 工程检测费、监理费多计，审减37.64万元；

3. 土地界址点测绘费、环评费多计，审减1.26万元；

4. 防洪堤设计及监理费不计，审减1.39万元；

5. 电力高压接入、自来水接入费多计，审减37.92万元；

6. 建设单位管理费多计，审减35.03万元。

六、评审结论

该项目送审金额10900731元，审定金额9655139元，审减金额1245592元，审减率11.43%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年3月30日

抄送：常德市海绵城市建设服务中心

附表

罗湾大桥改扩建工程前期费 结算评审汇总表

单位：元

| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可行性研究报告编制费 | 78471 | 78471 | 0 | 常价服〔2011〕51号 |
| 2 | 水土保持方案编制费 | 96733 | 96733 | 0 |  |
| 3 | 土地界址点测绘费 | 62500 | 58300 | 4200 |  |
| 4 | 地质勘测费 | 1168500 | 1016874 | 17234 |  |
|  | 工程测量费 |  | 134392 |  |  |
| 5 | 设计费 | 2535600 | 2535600 | 0 |  |
| 6 | 监理费 | 1442820 | 1426000 | 16820 |  |
| 7 | 造价咨询费 | 254887 | 254887 | 0 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 8 | 环境影响评价报告费 | 65200 | 56817 | 8383 |  |
| 9 | 防洪影响评价报告编制费 | 145000 | 145000 | 0 |  |
| 10 | 检测费 | 2734416 | 2374806 | 359610 |  |
| (1) | 桥梁检测费 | 1917827 | 1692927 | 224900 | 湖南省交通规划勘察设计院 |
| (2) | 道路检测及水泥搅拌桩检测费 | 485731 | 403388 | 82343 | 湖南博联工程检测有限公司 |
| (3) | 支架预压检测费 | 80000 | 80000 | 0 |  |
| (4) | 抽检检测费 | 250858 | 198491 | 52367 | 湖南省建设工程质量检测中心 |
| 11 | 设计前荷载试验 | 338000 | 338000 | 0 |  |
| 12 | 水土补偿费 | 56900 | 56900 | 0 |  |
| 13 | 工程交点费 | 69679 | 0 | 69679 | 此项不计，工程测量已含 |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 14 | 永久观测点 | 41664 | 15483 | 26181 | 财建〔2009〕17号 |
| 15 | 购买地形图 | 6217 | 6214 | 3 |  |
| 16 | 防洪堤设计费及监理费 | 13930 | 0 | 13930 | 无相关资料 |
| 17 | 电力高压接入 | 209662 | 91684 | 117978 |  |
| 18 | 自来水接入 | 300581 | 39335 | 261246 |  |
| 19 | 建设单位管理费 | 1279971 | 929643 | 350328 | 工程费的0.9%，预算超审减率同比例扣减 |
|  | 合 计 | 10900731 | 9655139 | 1245592 | 11.43% |