常财审〔2023〕结字29号

关于沅水四桥南北匝道新建工程前期费结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的沅水四桥南北匝道新建工程前期费结算进行了评审。

一、项目概况

沅水四桥南北匝道新建工程是沅水四桥特大桥的配套工程，分为主线、南匝道和北匝道。主线起点为常张高速附近，终点为沅水四桥四号桥台，总长930.42m，标准路幅宽46m。匝道连通沅水四桥，落地与规划中的花园路相接，全长3302m，采用单向单车道和双向分离式双车道。本次评审为其前期费，包含可研、环评、设计、地勘、测绘、监理、检测及建设单位管理费等。

项目由常发改投〔2016〕60号批复立项，立项批复总额23410万元。前期费预算评审金额5170484元（常财审〔2017〕预字398号、常财审〔2016〕预字676号）。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2021519号结算评审送审单；

2. 常德市交通建设投资集团有限公司报送的结算书、竣工资料；

3. 财政部《关于印发＜财政投资评审管理规定＞的通知》（财建〔2009〕648号）；

4. 常德市物价局、常德市财政局《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》（常价服〔2011〕51号）；

5. 国家现行标准规范及强制性标准。

三、评审范围

沅水四桥南北匝道新建工程前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 造价咨询费多计，审减0.9万元；

2．测绘费多计，审减4.2万元；

3. 地质勘察费及测量费多计，审减4.4万元；

4. 检测费（省检）多计，审减4.8万元；

5. 建设单位管理费多计，审减12.7万元。

六、评审结论

- 该项目送审金额6641487元，审定金额6371268元，审减金额270219元，审减率4.07%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年3月7日

抄送：常德市交通建设投资集团有限公司

附表

| 沅水四桥南北匝道新建工程前期费 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 可研报告编制费 | 34800 | 34800 | 0 | 南、北匝道 |
| 2 | 造价咨询费 | 146800 | 137831 | 8969 | 南匝道 |
| 3 | 测绘费 | 303578 | 261600 | 41978 | 南、北匝道，含匝道用地图测绘费115600元及引桥加宽测图费44800 |
| 4 | 环评报告编制费 | 30000 | 30000 | 0 | 南、北匝道 |
| 5 | 设计费 | 1814342 | 1814342 | 0 |  |
| 6 | 勘察费+断面测量费 | 1578567 | 1534460 | 44107 |  |
| 7 | 施工图审查费 | 93800 | 93800 | 0 |  |
| 8 | 监理费 | 829800 | 829800 | 0 | 南匝道 |
| 9 | 检测费 | 516822 | 516822 | 0 | 南匝道（赛科） |
|  |  | 579825 | 531591 | 48234 | 南匝道（省检） |
| 10 | 建设单位管理费 | 713153 | 586221 | 126932 | 结算工程费审减率超15%，已同比例扣减 |
|  | 合 计 | 6641487 | 6371268 | 270219 | 审减率4.07% |